西北能化

经营联责考核汇报材料

编制单位：经管物资部

考核期间：二0二三年六月份

2023年7月6日编制

温馨提示：一二级各项指标完成情况由西北能化相关单位提供，如存在疑问请联系指标提供对口单位；各项完成数据与财务略有不同，主要是按西北能化内部考核文件因素剔除与上报集团公司有些差异；以下考核及说明都是不含税。

六月份生产经营完成情况说明

根据《西北能化2023年经营管理与监督考核实施意见》规定，现就西北能化公司经营考核结果通报如下：

六月份西北能化公司从2023年5月26日-2023年6	月25日进入年度大修阶段；期间5月26日—6月14日装置检修；6月14日—25日开车出精甲醇前装置运行阶段：“6月14日2#、3#锅炉投煤送汽，6月22日2#气化炉投料运行、6月25日1#气化炉投料运行”。

6月精甲醇计划1000吨，实际精甲醇产量为0吨，产出粗甲醇596吨；由于本月无精甲醇，各项吨甲醇成本无法进行对比，所以本月只通报相关发生的数量和金额，并进行累计对比说明。

- 主要指标完成情况

（一）甲醇产量（年度计划33万吨）

本月无甲醇产量，累计产量154068.74吨，比预算144000吨增加10068.74吨，比同期166619.85吨减少12551.11吨。

（二）甲醇销量

- 本月甲醇销售量7540.06吨，累计销售量159122.32吨，比计划144000吨增加15122.32吨，比同期160408.1吨减少1285.78吨。

- （三）甲醇售价（年度计划平均2035元/吨）

本月销售单价1879.63元/吨，累计销售单价1956.99元/吨，比计划2035元/吨下降78.01元/吨，比同期2091.52元/吨下降134.53元/吨。

（四）收入（年度计划6.95亿元）

本月营业收入1811.55万元，累计营业收入32816.61万元，比预算30338.22万元增加2478.39万元，比同期34085.27万元减少1268.66万元。具体如下：

（1）本月甲醇收入1417.25万元，累计甲醇收入31140.03万元，销售量159122.32吨，销售单价1956.99元/吨（同期累计销售单价2091.52元/吨）。

- （2）本月副产品收入195.18万元，累计副产品收入1464.21万元（硫酸铵3334.83吨计185.4万元；液氮2016.78吨计28.73万元；硫磺410.84吨计29.66万元，杂醇油681.7吨计36.2万元，氯化钠108.86吨计0.29万元，硫酸钠2426.3吨计9.54万元，蒸汽64412.86吨计1174.4万元），比同期累计534.33万元增加929.88万元；副产品收入增加主要原因是今年新增蒸汽收入。

（3）本月其他收入199.12万元，累计其他收入212.37万元（全部是废旧物资处置，6月贵金属处置含税225万元）。

（五）利润（年度计划-19036.43万元）

本月报表利润-2065.20万元，较预算-2944.08万元减亏878.88万元；累计利润-10359.34万元比预算10388.17万元减亏28.83万元，比同期调整累计报表亏损数-8747.44万元（实际亏损-10127.82万元）增亏1611.90万元（比同期实际增亏231.52万元）。

（六）成本指标

（1）完全成本（年度2672.69元/吨）

本月成本3771万元，较预算3330.45万元增加440.55万元，比同期4329.76万元减少558.76万元。

累计总成本44190.82万元，比预算40543.11万元增加3647.71万元；单位成本2868.25元/吨，比预算2815.49元/吨上升52.76元/吨，比同期累计2680.18元/吨上升188.07元/吨。

（2）可控成本（年度1939.41元/吨）

- 本月可控成本1436.37万元，比预算1542.87万元减少106.5万元，比同期3701.55万元减少2265.18万元。

累计可控成本可控成本32739.43万元，单位可控成本2124.99元/吨，比预算2014.27上升110.72元/吨；比同期2043.02上升81.79元/吨。

二、主要成本消耗完成情况

（一）原料煤（年度预算单价728.75元/吨、单耗1.68）

（1）本月原料煤消耗5220.10吨，原料煤成本274.38万元；累计原料煤消耗246480.04吨，原料煤成本21189.25万元，吨甲醇原料煤成本1375.31元/吨比预算1224.30元/吨（728.75元单价×1.68单耗）增加151.01元/吨；较同期1382.31元/吨下降7元/吨。

（2）本月原料煤平均购进单价525.62元/吨，累计原料煤平均购进单价859.67元/吨，较预算采购单价728.75元/吨上升130.92元/吨，采购单价上升增加原料煤成本3226.92万元，增加吨甲醇原料煤成本209.45元/吨；较同期采购单价850.85元/吨上升8.82元/吨。

（3）原料煤煤耗：累计吨甲醇原料煤耗1.60吨，比年初集团公司下达计划吨甲醇原料煤耗1.68下降0.08，比同期1.62吨下降0.02

（二）动力煤（年度预算单价469.56元/吨、单耗0.62）

（1）本月动力煤消耗6921.06吨，动力煤成本248.31万元，累计动力煤消耗99836.94吨，动力煤成本4751.25万元；吨甲醇动力煤成本308.38元/吨比预算291.13元/吨（单耗0.62吨×单价469.56元/吨）上升17.25元/吨，比同期284.35元/吨上升24.03元/吨。

（2）本月动力煤平均购进单价358.78元/吨，累计动力煤平均购进单价475.90元/吨，较预算采购单价469.56元/吨上升6.34元/吨，采购单价上升增加动力煤成本63.29万元，增加吨甲醇动力煤成本4.11元/吨；比同期采购单价496.26元/吨下降20.36元/吨。

（3）动力煤煤耗：累计吨甲醇动力煤耗0.65吨，比年初集团公司下达计划吨甲醇动力煤耗0.62上升0.03，比同期0.57上升0.08

动力煤单耗上升主要原因是近期降负荷及停产检修前后消耗动力煤所致。

（三）综合煤炭因素分析

(1)综合煤耗：本月消耗煤炭12141.16吨，累计消耗煤炭346316.98吨，单耗2.25吨比同期2.20上升0.05；

（2）上半年煤炭价格比年初计划上涨增加煤炭成本3290.21万元（增加吨甲醇成本213.55元/吨），其中：原料煤成本3226.92万元、动力煤63.29万元。

（3）吨甲醇消耗煤炭平均价格占甲醇销售平均价格百分比：

累计吨甲醇消耗煤炭价值（原料煤平均采购价859.67元/吨×1.60吨/吨+动力煤475.90元/吨×0.65吨/吨=1684.81元/吨 ）；生产一吨精甲醇消耗煤炭价值1684.81元/吨÷累计甲醇销售平均价格1956.99元/吨=占比86.09%；

（4）累计吨甲醇煤炭平均实际成本1684.81元/吨（比年初煤炭预算价1515.43元/吨上升169.38元/吨），占比累计实际单位完全成本（2868.25元/吨）58.74%，累计占比可控成本（2124.99元/吨）79.28%

说明:年初煤炭预算成本1515.43元/吨（原料煤预算价728.75元/吨×1.68+动力煤预算价469.56元/吨×0.62），占比精甲醇完全单位成本（2672.69元/吨）的56.70%，占比单位可控成本（1939.41元/吨）的78.14%

（四）电量（12952.5Kwh、单耗385Kwh/吨）、电费（5181万元）

（1）本月电力成本169.19万元，累计电力成本2391.75万元，吨甲醇电力成本155.24元/吨比预算187.32元/吨下降32.08元/吨，比同期149.55元/吨上升5.69元/吨。

（2）本月电量500.98万Kwh，累计电量6142.31万Kwh，比预算6743.64万Kwh减少601.33万Kwh，比同期6364.6万Kwh减少222.29万Kwh。

（3）电力单耗：累计吨甲醇电力消耗量398.67Kwh/吨，比累计预算468.31Kwh/吨下降69.64Kwh/吨，比同期381.98Kwh/吨上升16.69Kwh/吨；

（4）年初西北能化公司经营吨甲醇电耗考核指标385kWh/吨，累计398.67kWh/吨比计划考核指标上升13.67kWh/吨。

吨甲醇电耗统计表

| 月份 | 生产用电 （Kwh） | 生活用电 （Kwh） | 合计 | 金额（万元） | 吨甲醇电耗 | 电力单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 12464930 | 35470 | 12500400 | 501.48 | 436.60 | 0.4012 |
| 2月 | 11133030 | 28890 | 11161920 | 424.15 | 331.88 | 0.3800 |
| 3月 | 12275750 | 27530 | 12303280 | 500.81 | 407.61 | 0.41 |
| 4月 | 11492090 | 27110 | 11519200 | 445.4 | 336.11 | 0.39 |
| 5月 | 8900480 | 28000 | 8928480 | 309.29 | 326.46 | 0.35 |
| 6月 | 4980550 | 29290 | 5009840 | 169.19 | 0.00 | 0.34 |
| 合计 | 61246830 | 176290 | 61423120 | 2350.32 | 398.67 | 0.38 |

（五）水量（2023年核定工业用水量194.90平方米/年、核定取水量199.72平方米/年）

年初计划水费975.28万元、单耗5.85

（1）本月原水成本57.07万元，累计原水成本503.99万元，吨甲醇原水成本32.71元/吨比预算30.84元/吨上升1.87元/吨，比同期30.65元/吨下降2.06元/吨；

（2）本月消耗原水113005吨，累计消耗原水998291吨，比预算879500吨上升118791吨，比同期99.51万吨上升0.32万吨；

（3）原水单耗：累计原水单耗6.48吨,比年初公司经营吨甲醇电力单耗考核指标5.85吨/吨上升0.63吨；

吨甲醇原水消耗耗统计表

| 月份 | 生产用水量 | 生活用水量 | 合计 | 金额（万元） | 吨甲醇水耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 169800 | 7906 | 177706 | 89.742 | 6.21 |
| 2月 | 168970 | 8737 | 177707 | 89.742 | 5.28 |
| 3月 | 169850 | 5379 | 175229 | 88.491 | 5.81 |
| 4月 | 163985 | 5929 | 169914 | 85.807 | 4.96 |
| 5月 | 179580 | 5150 | 184730 | 93.26 | 6.75 |
| 6月 | 106591 | 6414 | 113005 | 57.068 | 0.00 |
| 合计 | 958776 | 39515 | 998291 | 504.137 | 6.48 |

水耗增加的原因是5月25日-6月25日开始年度大修停车检修无产量和装置运行出甲醇前消耗原水；

（六）材料消耗支出（以EAP出库为准）

本月物料消耗545.05万元，累计物料消耗2548.43万元，吨甲醇单位成本165.41元，比同期139.05元/吨上升26.36元/吨。

（1）化工药剂消耗：本月实际消耗化工药剂43.40万元，主要化工药剂消耗量：①液氨50.14吨计14.62万元；②气化三剂0万元；③水处理车间22.60万元（液碱28吨计2.54万元，盐酸54吨0.74万元，浓硫酸21.49吨计0.64万元，碳酸钠52吨计12.55万元，熟石灰33.20吨1.83万元，其他药剂4.30万元）；④净化合成车间液氨20.18吨6.18万元

累计化工药剂1122.28万元，吨甲醇单位成本72.84元。主要化工药剂消耗量：①动力车间278.08万元：（液氨721.84吨计277.89万元，片碱0.25吨0.1万元、磷酸三钠0.25吨884.96元）；②气化三剂168.14万元：（水煤浆添加剂312.96吨计96.68万元，分散剂136.50吨计66.20万元，絮凝剂2.81吨计5.34万元）；③水处理车间665.52万元：（液碱1804.65吨计210.88万元，盐酸1316.80吨18.53万元，浓硫酸927.58吨计23.16万元，碳酸钠1250.25吨计313.42万元，熟石灰630.68吨34.65万元，其他药剂64.88万元）；④净化合成车间10.54万元：（液氨30.18吨10.05万元、片碱1吨0.4万元、磷酸三钠0.25吨0.09万元）。

- （2）本月配件315.94万元，累计520.53万元，吨甲醇单位成本33.78元；

- 其中：设备部437.41万元、生产技术部83.11万元；

- （3）本月劳保3.17万元，累计14.95万元，吨甲醇单位成本0.97元；

- （4）本月其它材料消耗183.48万元，累计890.67万元，吨甲醇单位成本57.81元。

- 累计考核剔除部分是（302.37万元）：1月至4月综合部为食堂使用生物柴油71200升14.52万元、为食堂购买双开门蒸箱及电饼铛蒸箱、炸油条机等0.99万元；3月新建危废库整改（7.62万元）其中：仪表车间6.60万元元、电气车间1.02万元；4月气化车间出钢棒69.90吨42.87万元；5月水处理更换高强度抗污染反渗透膜30支67.22万元、大流量折叠滤芯120根1.41万元；动力车间除尘器布袋950个21.69万元；6月大修期间更换：设备部更换L1103 皮带259米38.60万元、L1106皮带更换400米6.23万元，气化车间更换变换催化剂（QCS-01）13方59.82万元，仪表车间更换B型热偶25个41.40万元。

- 材料消耗统计表       单位：元

| 项目 | 药剂 | 配件 | 劳保 | 其他材料 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2669591.79 | 490977.51 | 21189.59 | 612069.1 | 3793827.99 |
| 2月 | 2024933 | 298361.6 | 9714.57 | 467110.73 | 2800119.9 |
| 3月 | 2003786.69 | 408280.81 | 50514.37 | 759933.12 | 3222514.99 |
| 4月 | 2365389.34 | 381471.8 | 14358.2 | 2059939.25 | 4821158.59 |
| 5月 | 1724517.23 | 466817.78 | 21977.19 | 3172924.38 | 5386236.58 |
| 6月 | 434560.65 | 3159381.57 | 31743.73 | 1834770.93 | 5460456.88 |
| 合计 | 11222778.7 | 5205291.07 | 149497.65 | 8906747.51 | 25484314.93 |

- （七）修理费(全年2144.34万元)

本月修理费73.39万元，累计修理费513.53万元，比预算1014.28万元减少500.75万元，比同期753.24万元减少239.71万元；单位成本33.33元/吨，比预算70.44元/吨下降37.11元/吨，比同期45.21元/吨下降11.88元/吨。

注：设备部维保维修费218.65万元、防腐保温及零星土建修缮费用293.37万元、综合部车辆修理费1.51万元。

（八）四项费用 （全年89万元）

本月计划6.45万元，实际发生2.34万元；累计计划44万元，实际发生19.12万元，比计划减少24.88万元；

2023年6月份四项费用预算完成情况      单位：万元

| 项目 | 本月实际 | 本月计划 | 累计实际 | 累计计划 | 本月节-超+ | 累计节-超+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 |  | 1.50 | 5.13 | 10.00 | -1.50 | -4.87 |
| 会议费 |  | 0.25 |  | 1.50 | -0.25 | -1.50 |
| 差旅费 | 1.32 | 1.50 | 4.90 | 10.00 | -0.18 | -5.10 |
| 业务招待费 | 1.01 | 3.20 | 9.09 | 22.50 | -2.19 | -13.41 |
| 合计 | 2.34 | 6.45 | 19.12 | 44.00 | -4.11 | -24.88 |

（九）工资性支出

- 工资：本月工资368.41万元，累计工资2251.2万元，比预算2300万元减少48.8万元，比同期2208.33万元增加42.87万元；单位成本146.12元/吨，比预算159.72元/吨下降13.6元/吨，比同期132.54元/吨上升13.58元/吨。

社保：本月社保115.73万元，累计社保702.84万元，比预算766.14万元减少63.3万元，比同期646.37万元增加56.47万元；单位成本45.62元/吨，比预算53.2元/吨下降7.58元/吨，比同期38.79元/吨上升6.83元/吨。

（十）环保支出

本月环保支出10.31万元，累计环保支出345.61万元，比预算255.06万元增加90.55万元，比同期255.46万元增加90.15万吨；单位成本22.43元/吨，比预算17.71元/吨上升4.72元/吨；比同期15.33元/吨上升7.1元/吨。

注：2023年累计灰渣处置费189.80万元，杂盐处置55.07万元，污水处理费87.25万元，其它危废处置及环保检测费用13.48万元。

2022年1-6月环保支出255.46万元，其中：灰渣处置241.21万元。

（十一）固定资产折旧

- 本月折旧910.49万元，累计折旧5461.07万元，比预算5689.65万元减少288.58万元，比同期5165.43万元增加295.64万元；单位成本354.46元/吨，比预算395.11元/吨下降40.65元/吨，比同期310.01万元上升44.45万元。

（十二）物资储备库存额

2022年末库存额2048.52万元为物资储备额，2023年6月末库存额2178.03万元，比5月末库存额下降198.66万元，上年末库存额增加129.51万元。

| 项目 | 收入（万元） | 发出（万元） | 库存（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年12月 |  |  | 2048.52 |
| 2023年1月 | 454.16 | 379.38 | 2123.3 |
| 2023年2月 | 261.96 | 280.01 | 2105.25 |
| 2023年3月 | 446.92 | 322.25 | 2229.92 |
| 2023年4月 | 641.56 | 482.12 | 2389.38 |
| 2023年5月 | 525.92 | 538.62 | 2376.69 |
| 2023年6月 | 347.78 | 546.05 | 2178.03 |

备注：2020年度库存储备额2070.06万元、2021年度库存储备额2245.04万元、2022年度库存储备额2048.52万元。

（十三）附表

主副产品及中间产品产量

| 项目 | 单位 | 本月量 | 累计量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精甲醇 | 吨 |  | 154068.74 |
| 粗甲醇 | 吨 | 596 | 161136.65 |
| 硫 铵 | 吨 |  | 2963.4 |
| 液 氮 | 吨 |  | 2178.34 |
| 硫 磺 | 吨 | 3 | 372.45 |
| 氯化钠（盐） | 吨 |  | 17 |
| 硫酸钠（芒硝） | 吨 |  | 2415 |
| 动力煤产蒸汽量 | 吨 | 37558.8 | 548912.47 |
| 原料煤产净化气 | 万Nm³ | 156.87 | 36977.67 |
| 产出氧气量 | KNm³ | 3145 | 132968 |
| 产出脱盐水量 | 吨 | 48104 | 1202696.05 |

考核指标消耗统计表

| 项目 | 原料煤 （吨） | 平均单价（元/吨） | 金额 （万元） | 动力煤 （吨） | 平均单价（元/吨） | 金额 （万元） | 电量 （Kwh） | 电费 （万元） | 水量 （吨） | 水费 （万元） | 材料 （万元） | 修理费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 45220.34 | 954.55 | 4316.51 | 19741.52 | 501.68 | 990.39 | 12500400 | 501.48 | 177706 | 89.742 | 379.38 | 0.35 |
| 2月 | 53926.8 | 874.89 | 4718.00 | 20752.64 | 505.8 | 1049.67 | 11161920 | 424.15 | 177707 | 89.742 | 280.01 | 96.44 |
| 3月 | 48291.66 | 908.4 | 4386.81 | 16778.56 | 480.61 | 806.39 | 12303280 | 500.81 | 175229 | 88.491 | 322.25 | 214.81 |
| 4月 | 53221.88 | 813.73 | 4330.82 | 19558.18 | 483.49 | 945.62 | 11519200 | 445.4 | 169914 | 85.780 | 482.12 | 99.52 |
| 5月 | 40599.26 | 779.01 | 3162.72 | 16084.98 | 441.94 | 710.86 | 8928480 | 309.29 | 184730 | 93.260 | 538.62 | 29.02 |
| 6月 | 5220.1 | 525.62 | 274.38 | 6921.06 | 358.78 | 248.31 | 5009840 | 169.19 | 113005 | 57.070 | 545.05 | 73.39 |
| 合计 | 246480.04 | 859.67 | 21189.25 | 99836.94 | 475.90 | 4751.25 | 61423120 | 2391.75 | 998291 | 504.03 | 2547.43 | 513.53 |

单耗指标统计表

（煤耗2.30 电耗385Kwh/吨、水耗5.85吨/吨、蒸汽5.6吨/吨）

| 项目 | 精甲醇月度计划（吨） | 精甲醇实际产量（吨） | 精甲醇销量量（吨） | 原料煤煤耗（吨/吨） | 动力煤煤耗（吨/吨） | 煤耗 合计 | 电耗 （Kwh/吨） | 水耗（吨/吨） | 产蒸汽量（吨/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 25000 | 28631.08 | 31287.1 | 1.579 | 0.690 | 2.27 | 436.60 | 6.21 | 4.75 |
| 2月 | 31000 | 33632.29 | 34918.02 | 1.603 | 0.617 | 2.22 | 331.88 | 5.28 | 5.66 |
| 3月 | 28000 | 30183.79 | 30910.8 | 1.600 | 0.556 | 2.16 | 407.61 | 5.81 | 6.25 |
| 4月 | 31000 | 34272.56 | 31335.1 | 1.553 | 0.570 | 2.12 | 336.11 | 4.96 | 5.51 |
| 5月 | 28000 | 27349.02 | 23131.22 | 1.484 | 0.588 | 2.07 | 326.46 | 6.75 | 543 |
| 6月 | 1000 | 0 | 596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 |
| 合计 | 143000 | 154068.74 | 151582.24 | 1.600 | 0.648 | 2.25 | 398.67 | 6.48 | 5.55 |

收入、成本及利润统计表

| 项目 | 甲醇收入（万元） | 其他收入（万元） | 预算利润（万元） | 实际利润（万元） | 实际完全成本（万元） | 年度计划完全成本 （吨/元） | 完全成本 （吨/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 5720.32 | 46.79 | -1325.03 | -1687.19 | 7948.07 | 2672.69 | 2776.03 |
| 2月 | 6871.34 | 554.31 | -1468.50 | -2224.52 | 8560.23 |  | 2545.24 |
| 3月 | 6305.19 | 238.99 | -1521.69 | -1681.03 | 8164.04 |  | 2704.78 |
| 4月 | 6274.16 | 204.81 | -1204.19 | -1369.77 | 8373.09 |  | 2443.09 |
| 5月 | 4551.77 | 237.18 | -1924.69 | -1331.62 | 6818.82 |  | 2493.26 |
| 6月 | 1417.25 | 394.29 | -2944.08 | -2065.20 | 3771.00 |  |  |
| 合计 | 31140.03 | 1676.37 | -10388.18 | -10359.33 | 44190.82 |  | 2868.25 |

三、2023年上半年与2022年同期指标对比分析：

2023年上半年甲醇产量154068.74吨比同期166619.85吨减少12551.11吨；销量159122.32吨比同期160408.10吨减少1285.78吨；收入32816.61万元（含蒸汽1174.40万元）比同期34085.27万元减少1268.66万元；完全单位成本2868.25元/吨比同期2680.18元/吨上升188.07元/吨；利润亏损-10359.34万元比同期实际亏损-10127.82万元增亏231.52万元；

（一）甲醇销售单价1956.99元/吨比同期2091.52元/吨下降134.53元/吨，减少收入2140.67万元；

（二）原料煤平均购进单价859.67元/吨比同期采购单价850.85元/吨上升8.82元/吨，增加原料煤费用217.40万元；动力煤平均购进单价475.90元/吨比同期采购单价496.26元/吨下降20.36元/吨，减少动力煤费用203.26万元；煤炭增加14.14万元；

（三）电量6142.31万Kwh比同期6364.6万Kwh减少222.29万Kwh，减少费用84.47万元；

（四）原水99.83万吨比同期99.51万吨上升0.32万吨，增加费用1.62万元；

（五）物料消耗（EAP出库为准）2547.42万元比同期2238.43万元，增加费用310万元（药剂和劳保减少，配件及其他材料增加）；

| 年份 | 药剂 | 配件 | 劳保 | 其他材料 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1-6月 | 11222778.7 | 5205291.07 | 149497.65 | 8906747.51 | 25484314.93 |
| 2022年1-6月 | 12626339.51 | 3518491.57 | 199381.2 | 6040051.12 | 22384263.4 |
| 相差 | -1403560.81 | 1686799.5 | -49883.55 | 2866696.39 | 3100051.53 |

（六）修理费513.53万元比同期753.24万元减少239.71万元（今年上半年维保维修等项目大部分没有进账），可能2021年或2022年部分还没完全进账；

（七）工资2251.20万元比同期2208.33万元增加42.87万元；社保702.84万元比同期646.37万元增加56.47万元；工资及社保比同期增加99.34万元；

（八）环保支出345.61万元比同期255.46万元增加90.15万吨（主要是处理杂盐及污水处理）；

（九）四项费用24.88万元比同期25.22万元下降0.34万元；

（十）仓库库存额2178.03万元比2133.14万元上升44.89万元；

（十一）吨耗指标，煤耗2.25比同期2.20上升0.05；电耗398.67kWh比同期381.98kWh上升16.69kWh；原水消耗6.48比同期5.97上升0.51；吨动力煤产蒸汽量5.50比同期5.56减少0.06；

四、月考核结算汇总表

各部门（车间）内部各项考核计算及结果，具体见2023年6月经营考核表（由于本月大修期间无产量，结果主要以年初绩效计划80%标准执行）。

通过各单位经营管理指标完成情况绩效考核如下：

单位：元

| 序号 | 部 门 | 人数 | 绩效考核 | 其它 奖+罚- | 绩效考核实际兑现数 | 平均绩效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产技术部 | 255 | 374202 |  | 374202 | 1467 |
| 1 | 部室 | 5 | 12043 |  | 12043 | 2409 |
| 2 | 动力车间 | 68 | 100158 |  | 100158 | 1473 |
| 3 | 气化车间 | 50 | 89244 |  | 89244 | 1785 |
| 4 | 空分车间 | 28 | 39105 |  | 39105 | 1397 |
| 5 | 净化合成车间 | 43 | 61570 |  | 61570 | 1432 |
| 6 | 水处理车间 | 61 | 72081 |  | 72081 | 1182 |
| 二 | 设备部 | 63 | 108564 |  | 108564 | 1723 |
| 二 | 调度中心 | 41 | 56840 |  | 56840 | 1386 |
| 四 | 安全监管部 | 19 | 26393 |  | 26393 | 1389 |
| 五 | 综合部 | 11 | 13181 |  | 13181 | 1198 |
| 六 | 纪委 | 2 | 3830 |  | 3830 | 1915 |
| 七 | 人力资源部 | 7 | 14208 |  | 14208 | 2030 |
| 八 | 销售采购部 | 9 | 14113 |  | 14113 | 1568 |
| 九 | 经管物资部 | 11 | 13294 |  | 13294 | 1209 |
| 十 | 财务部 | 5 | 8208 |  | 8208 | 1642 |
|  | 总计 | 423 | 632833 | 0 | 632833 | 1496 |

考核结算细则具体见经营绩效考核办法