西北能化公司

12月减亏治亏经济运行分析会

汇报材料

二○二六年一月

2025年12月生产经营总体情况

甲醇产销量：本月产量3.86万吨，比预算产量3.6万吨增加0.26万吨，比2025年11月产量3.23万吨增加0.63万吨；本月销售量4.33万吨，比预算销量3.6万吨增加0.73万吨，比2025年11月销量3.28万吨增加1.05万吨。

甲醇价格：本月销售单价1727.2元/吨（含税1951.74元/吨），比预算销售单价1814.16元/吨（含税2050元/吨）下降86.96元/吨，比2025年11月销售价格1783.78元/吨（含税2015.67元/吨）下降56.58元/吨；累计销售单价1831.29元/吨（含税2069.36元/吨），比预算单价1814.16元/吨（含税2050元/吨）上升17.13元/吨。

营业收入：本月营业收入7605.13万元。其中，甲醇收入7472.38万元（甲醇销售量4.33万吨，销售单价1727.2元/吨）；其他业务收入132.75万元（硫酸铵349吨计34.79万元，杂醇油67.05吨计2.67万元，硫磺102.9吨计31.98万元，蒸汽4905.24吨计61.13万元，中标服务费1.21万元，仓储费0.97万元）。

完全成本：本月总成本7505.31万元（制造成本6892.57万元，期间费用612.74万元），单位成本1942.25元/吨。主要成本构成：一是原料煤成本3437.15万元（原料煤消耗量5.83万吨，单价589.82元/吨，单耗1.51吨，折5500大卡单耗1.58吨，原料煤单位成本889.48元/吨）；二是动力煤成本823.28万元（动力煤消耗量2.26万吨，单价364.52元/吨，单耗0.58吨，折4300大卡单耗0.57吨，动力煤单位成本213.05元/吨）；三是电力成本429.77万元（电力消耗量1187.91万kWh，单价0.36元/kWh，单耗307.41kWh/吨，电力单位成本111.22元/吨）；四是原水成本84.95万元（原水消耗量16.83万吨，单价5.05元/吨，单耗4.35吨，原水单位成本21.98元/吨）；五是物料消耗454.4万元，物料消耗单位成本117.59元/吨；六是工资及五险一金1026.49万元（工资889.44万元，含2025年年薪制人员兑现450万元、统筹137.05万元），工资及五险一金单位成本265.64元/吨；七是折旧681.05万元，折旧单位成本176.24元/吨；八是修理费及劳务费252.06万元，修理费及劳务费单位成本65.23元/吨；九是环保支出85.36万元，环保单位成本22.09元/吨。上述九项成本占总成本96.92%，煤炭成本占总成本56.77%。

营业利润：本月盈利112.93万元=本月营业收入7605.13万元-本月总成本7505.31万元-税费162.21万元-营业外净支出342.25万元（房产税滞纳金338.91万元）-甲醇库存成本调整金额528.77万元（月初甲醇库存成本4780.98万元-月末甲醇库存成本4252.21万元）+冲回存货跌价准备1024.89万元+其他收益21.45万元。本月盈利112.93万元，比预算亏损668.75万元减亏781.68万元，减亏主要原因：一是煤炭价格、单耗下降，降低单位成本198.98元/吨，减少煤炭成本768.91万元；二是资产折旧比预算减少102.86万元；三是冲回存货跌价准备1024.89万元；四是物料消耗、工资（含年薪制兑现）、福利费、劳务费、设计制图费分别比预算增加120.89万元、520.82万元、56.84万元、74.04万元、19.85万元；五是房产税滞纳金增加亏损338.91万元。

现就具体生产经营情况通报如下：

一、生产经营总体情况

（一）生产经营情况

- 甲醇生产计划完成情况

12月实际产量3.86万吨，计划产量3.6万吨，本月完成率107.34%；累计实际产量38.52万吨，计划产量33万吨，累计完成率116.74%。

| 产品 | 1-12月实际产量 （万吨） | 1-12月计划产量 （万吨） | 1-12月计划量 （万吨） | 年度实际完成率 （%） | 年度计划率 （%） | 超欠进度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 38.52 | 33 | 33 | 116.74 | 100 | 16.74 |

本月生产期间，有以下事件对甲醇产量产生影响，具体如下：

（1）2025年12月29日 7:28气化C炉按计划停车检修， 13:40 气化B炉投料，期间影响粗甲醇约230吨。

- 甲醇销售计划完成

12月实际销量4.33万吨，计划销量3.6万吨，本月完成率120.18%；累计实际销量37.59万吨，计划销量33万吨，累计完成率113.92%。

| 产品 | 1-12月实际 销量（万吨） | 1-12月计划 销量（万吨） | 1-12月计划 销量（万吨） | 年度实际 完成率（%） | 年度计划率 （%） | 超欠进度 （%） | 12月产销率（%） | 罐区库存 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 37.59 | 33 | 33 | 113.92 | 100 | 13.92 | 111.96 | 2.48 |

- 甲醇市场情况分析

12月初,下游烯烃采购略有支撑，传统市场刚需对接，价格小幅回落，西北地区北线达旗 1980-1990元/吨，大路价格至2010-2020元/吨，12月中下旬上游工厂库存偏高，主动降价出货，表现较差，部分工厂二次下调报价，仍然流拍，贸易商看空心态偏强，持货意愿下降，转单成交以少量补空为主。下游工厂库存高位，有车辆积压现象，以压价刚需采购为主，西北地区北线达1780-1940元/吨，大路价格至1800-1960元/吨。预计1月份甲醇市场以震荡为主，价格在1840元/吨左右。

- 主要技术经济指标完成情况

（1）主要生产装置指标

| 项目 | 计量单位 | 原料煤指标 （折5500大卡） | 动力煤指标 （折4300大卡） | 原水指标 | 电力指标 | 蒸汽指标 | 水煤浆浓度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月甲醇产量 | 万吨 | 3.86 |  |  |  |  |  |
| 本月消耗量 | 万吨/万kWh | 5.83 | 2.26 | 16.83 | 1187.91 | 13.88 |  |
| 本月单耗 | 吨/（kwh/吨） | 1.51 | 0.58 | 4.35 | 307.41 | 6.14 | 59.29 |
| 本月采购热值 | 大卡 | 5776.10 | 4173.24 |  |  |  |  |
| 本月折标单耗 | 吨 | 1.58 | 0.57 |  |  |  |  |
| 考核目标单耗 | 吨/（kwh/吨） | 1.58 | 0.58 | 5.70 | 308.34 | 5.80 | 60.00 |
| 考核目标比 | 吨（kwh/吨） | 0.00 | -0.01 | -1.35 | -0.93 | 0.34 | -0.71 |
| 成本（增+减-） | 万元 | 0.00 | -14.09 | -26.34 | -1.3 |  |  |
| 25年11月单耗 | 吨（kwh/吨） | 1.52 | 0.61 | 3.42 | 353.03 | 5.86 | 60.00 |
| 环比 | 吨（kwh/吨） | 0.06 | -0.04 | 0.93 | -45.62 | 0.28 | -0.71 |
| 成本（增+减-） | 万元 | 136.75 | -56.34 | 18.14 | -63.78 |  |  |

- （2）本月生产指标分析：

原料煤单耗分析：本月原料煤消耗量5.83万吨，单耗1.51吨，采购平均热值5776.1大卡，折标单耗1.58吨，与考核目标单耗1.58吨持平；比2025年11月折标单耗1.52吨上升0.06吨，增加原料煤成本136.75万元。原料煤分析：单耗上升主要原因，12月原料煤使用煤种较多，气化炉工艺调整致使单耗升高。

- 动力煤单耗分析：动力煤消耗量2.26万吨，单耗0.58吨，采购平均热值4173.24大卡，折标单耗0.57吨，比考核目标单耗0.58吨下降0.01吨，减少动力煤成本14.09万元，比2025年11月折标单耗0.61吨下降0.04吨，减少动力煤成本56.34万元。动力煤分析：本月较上月下降原因是上月气化炉倒炉、高加长时间退出致使上月单耗较高。

- 原水单耗分析：本月原水消耗量16.83万吨，单耗4.35吨，比考核目标单耗5.7吨下降1.35吨，减少原水成本26.34万元，比2025年11月单耗3.42吨上升0.93吨，增加原水成本18.14万元。原水分析：较考核目标单耗下降的主要原因是冬季气温降低，导致系统循环水蒸发量减少，水损失相应下降。而与11月相比单耗上升，主要是因为11月回收雨水3.63万吨，而12月没有雨水回收量，使得补充水量增加，从而推高了单耗。

电力单耗分析：本月电力消耗量1187.91万kwh，单耗307.41kwh/吨，比考核目标单耗308.34kwh/吨下降0.93kwh/吨，减少电力成本1.3万元，比2025年11月单耗353.03kwh/吨下降45.62kwh/吨，减少电力成本63.78万元。电力分析：比上月单耗大幅下降主要原因是12月份产量按36天统计，而电量按31天统计，由于产量基数扩大，使得电力单耗大幅下降。

- 吨煤产蒸汽量分析：本月总产气量13.88万吨，吨煤产汽量6.14吨，比考核目标5.8吨上升0.34吨，比2025年11月吨煤产汽量5.86吨上升0.28吨。吨煤产蒸汽量分析：本月吨煤产蒸汽量比上月上升的主要因素：系统运行正常，高加长时间投入运行，致使吨煤产蒸汽量上升。

- 煤浆浓度分析：本月煤浆浓度实际均值59.29%，比考核目标值60%下降0.71%，比2025年11月60%下降0.71%。煤浆浓度分析：由于本月使用的煤种较多，煤浆流动性相对较差，运行过程中存在堵塞和设备过载的风险。为确保水煤浆输送系统及气化炉稳定运行，本月将煤浆浓度控制在 59.5%以下，以保证煤浆具备良好的流动性。

- （3）累计生产指标：

- 原料煤单耗：累计原料煤折标单耗1.56吨，比考核目标单耗1.58吨下降0.02吨，减少原料煤成本416.67万元。

- 动力煤单耗：累计动力煤折标单耗0.53吨，比考核目标单耗0.58吨下降0.05吨，减少动力煤成本599.58万元。

- 电  力单耗：累计电力单耗351.19kWh/吨，比考核目标单耗372.42kWh/吨下降21.23kWh/吨，减少电力成本287.11万元。

- 原  水单耗：累计原水单耗5.31吨，比考核目标单耗5.7吨下降0.39吨，减少原水成本75.85万元。

- 煤炭市场情况分析

- 煤炭市场

- 2025年12月西北地区煤炭市场呈现供需双弱、价格震荡下行的格局，年底煤矿停产检修带来的阶段性供应收缩。使用终端以刚需为主，长协煤保供市场采购意愿不足，价格总体呈现下降趋势。原料煤价格下浮最大为85元/吨，平均煤价下降70元/吨；2026年1月份预测煤炭市场将呈现供应需求刚需主导、价格底部震荡的格局，上旬供给相对平衡状态，下旬煤矿停产放假与节前补库可能推动煤价小幅探涨，整体价格估计略高于12月，但缺乏持续上涨动力。预计1月份煤炭价格将维持在630-650元/吨左右（含税含运）。

- （2）煤炭采消存情况

- 原料煤月初库存量1.51万吨，采购量5.47万吨，消耗量5.83万吨，期末库存量1.15万吨。本月原料煤平均单价589.82元/吨，原料煤成本3437.15万元，原料煤成本占总成本45.8%。

- 动力煤月初库存量0.43万吨，采购量2.25万吨，消耗量2.26万吨，期末库存量0.42万吨。本月动力煤平均单价364.52元/吨，动力煤成本823.28万元，动力煤成本占总成本10.97%。

- （3）本月煤炭采购性价比情况

| 煤炭 | 采购量（万吨） |  | 单价（元/吨） |  | 热值（大卡） |  | 性价比（元/大卡） |  | 节约成本（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| 原料煤 | 5.47 | 57.26 | 580.7 | 540.19 | 5776.1 | 5778.44 | 0.1164 | 0.1039 | 17.76 | 113.86 |
| 动力煤 | 2.25 | 20.83 | 373.52 | 309.62 | 4173.24 | 4249.88 | 0.0867 | 0.0818 | 33.34 | 549.66 |

- 6.非计划停工情况分析：

- 无

- 7.设备管理和重要检维修工作情况：

- （1）对设备进行节前专项整顿，确保元旦期间设备运行安全；（2）配合两炉倒炉工作，并制定两炉设备检维修计划和方案；（3）落实“冬季五防”，对设备防冻措施进行检查；（4）完成重点阀门的定期检查、控制系统的定期维护、分析仪表的检查维护工作；（5）每天对全厂137台仪表的保温伴热进行检查，确保仪表不被冻堵；（6）对动力现场控制柜进行清理封堵，各变配电室空调清理维护，对重大危险源防雷、接地、静电跨接检查，确保设备正常运行。

- 8.生产过程中遇到的主要问题及应对措施：

（1）12月13日一效循环弯头焊缝处发现漏点，临时堵漏运行，12月20日二次出现漏点，停车检修，彻底消除漏点。

（2）3#气化炉液位偏低，未达满负荷运转，12月29日按预定计划停车检修。

（3）2025年12月18、19日棒磨机A出现多次跳停情况，设备、电气、仪表进行专项排查和特护，并利用气化炉倒炉机会对棒磨机进行全面检查。

（二）财务指标完成情况

1.利润完成情况

- （1）营业收入

- 本月营业收入7605.13万元（甲醇销售收入7472.38万元、其他业务收入132.75万元），比预算6729.2万元增加875.93万元；累计营业收入69884.52万元（甲醇销售收入68846.84万元、其他业务收入1037.68万元），比预算61717.28万元增加8167.24万元。

- 本月营业收入增加原因分析：一是本月价格1727.2元/吨比预算价格1814.16元/吨下降86.96元/吨，减少甲醇收入313.06万元；二是本月销量4.33万吨比预算销量3.6万吨增加0.73万吨，增加甲醇收入1254.47万元；三是副产品收入132.75万元比预算198.24万元减少65.49万元。

- （2）营业总成本

- 本月营业总成本7492.2万元。其中：主营业务成本7421.34万元，管理费用624.88万元，研发费用0.47万元，财务费用-12.61万元，税金及附加162.21万元，营业外净支出342.25万元，其他收益21.45万元，存货跌价准备-1024.89万元。

- 累计营业总成本69857.08万元。其中：主营业务成本60047.45万元，其他业务成本2.36万元，管理费用3995.46万元，财务费用302.84万元，研发费用3424.86万元，税金及附加2056.99万元，其他收益24.15万元，营业外净支出1076.16万元，存货跌价准备-1024.89万元。

- （3）利润

- 本月营业收入7605.13万元，营业总成本7492.2万元，本月盈利112.93万元，比预算亏损668.75万元减亏781.68万元，比上年12月亏损542.18万元减亏655.11万元。

- 累计营业收入69884.52万元，营业总成本69857.08万元，累计盈利27.44万元，比预算亏损14171.89万元减亏14199.33万元，比上年同期亏损24430.58万元减亏24458.02万元。

- 2.资产负债情况

- 截至2025年12月，公司资产总额12.5亿元，负债总额14.08亿元，所有者权益-1.58亿元，年末资产负债率112.61%，年初资产负债率112.58%上升0.03个百分点。

- 3.成本分析

- 本月成本7505.31万元，本月单位成本1942.25元/吨，比预算单位成本2043.65元/吨下降101.4元/吨；累计成本69045.28万元，累计单位成本1792.3元/吨,比预算单位成本2284.9元/吨下降492.6元/吨。

- 本月单位成本比预算下降的主要原因：一是本月煤炭单位成本下降198.98元/吨（综合单耗下降，降低单位成本61.29元/吨；价格下降，降低单位成本137.69元/吨）；二是主要成本项目如物料消耗117.59元/吨、工资及社保265.64元/吨分别比预算上涨24.95元/吨、121.59元/吨，折旧单位成本176.24元/吨、环保支出22.09元/吨分别预算下降41.51元/吨、13元/吨。

- 4.资金管理情况

- （1）资金收支情况

本月期初资金余额9640.25万元。

本月资金流入6571.15万元。其中，甲醇销售收入6176.42万元，副产品销售收入123.38万元，代收代付收入80.63万元，政府补助21.45万元，利息收入12.63万元，煤款退款151.69万元，其他4.95万元。

本月资金流出7947.24万元。其中，煤款4400万元，电费510万元，工资及统筹565.48万元，福利费99.47万元，材料款486.38万元，修理费193.69万元，灰渣处置40万元，劳务费85万元，水费144.9万元，税费277.37万元，代收代付支出89.92万元，污水处理费10万元，工程款2.58万元，偿还集团借款本金1000万元，其他42.45万元。

期末资金余额8264.16万元。

- （2）资金融资情况

- 截至2025年12月，公司借款总额12.76亿元（集团借款）。其中，本月偿还集团借款本金0.1亿元。

- 5.集团绩效考核（12月绩效考核以财务快报为基础上报）

- 2025年集团公司对西北能化公司考核指标三项，分别为利润、煤耗、全员效率。

- 2025年集团新核定绩效工资2744万元。新核定的各项效益工资如下：利润效益工资1372万元，煤耗效益工资686万元，全员效率效益工资686万元。现就2025年12月上报集团绩效考核数据如下：

- 利润考核：考核利润=报表利润±甲醇售价涨跌超核定5%收入±煤炭采购价涨跌超核定8%成本；增效工资按增利额的0.5%增加工资，减利额的0.3%扣减工资。

- 1-12月份利润考核工资计算如下：

- 原料煤采购价跌幅16.29%=（原料煤采购价540.8元/吨-原料煤计划价646.02元/吨）/原料煤计划价646.02元/吨

- 原料煤采购价跌幅超核定8%成本3069.1万元=（原料煤采购价跌幅16.29%-集团核定原料煤跌幅8%）×原料煤计划价646.02元/吨×原料煤消耗量57.33万吨

- 动力煤采购价跌幅29.46%=（动力煤采购价312.13元/吨-动力煤计划价442.48元/吨）/动力煤计划价442.48元/吨

- 动力煤采购价跌幅超核定8%成本1970.96万元=（动力煤采购价跌幅29.46%-集团核定动力煤跌幅8%）×动力煤计划价442.48元/吨×动力煤消耗量20.76万吨

- 甲醇价格涨幅0.94%=（甲醇销售价1831.29元/吨-甲醇计划价1814.16元/吨）/甲醇计划价1814.16元/吨，甲醇价格涨幅0.94%＜集团核定甲醇涨幅5%，不调整甲醇收入。

- 1-12月考核利润（-5012.48万元）=报表利润27.58万元-原料煤采购价跌幅超核定8%成本3069.1万元-动力煤采购价跌幅超核定8%成本1970.96万元

- 1-12月考核利润减亏9159.41万元=考核利润（-5012.48万元）-计划利润（-14171.89万元）

- 1-12月利润考核工资1815.68万元=1-12月利润效益工资1372.23万元（年利润效益工资1372.23万元/12月*12月）+ 1-12月利润增效工资443.44万元（考核利润减亏额9159.41万元/计划亏损额14171.89万元*增效率0.5%*100*1-12月利润效益工资1372.23万元）

- （2）煤耗考核：2025年煤耗效益工资686万元，月度煤耗效益工资57.17万元，集团核定综合折标煤耗2.21吨（原料煤1.59吨，动力煤0.62吨，集团公司经管部按减亏纾困考核指标核定），煤耗上升按0.5%、下降按1%增减增效工资。

- 1-12月煤耗考核工资计算如下：

- 1-12月煤耗考核工资721.52万元=1-12月煤耗效益工资686.12万元（年煤耗效益工资686.12万元/12*12月）+1-12月煤耗增效工资35.4万元〔（集团核定煤耗2.21吨-实际折标煤耗2.096吨）/集团核定煤耗2.21吨*奖励标准率1%*100*1-12月煤耗效益工资686.12万元〕

- （3）全员效率考核：2025年全员效率效益工资686万元，月度全员效率效益工资57.17万元，集团核定非年薪制定岗人员411人，现公司非年薪制在岗人数390人。

- 1-12月全员效率考核工资计算如下：

- 实际全员效率963.23吨/人=实际销量37.59万吨/实际非年薪制人员390人

- 计划全员效率802.92吨/人=计划销量33万吨/集团核定非年薪制定岗人员411人

- 兑现率19.97%=（实际全员效率963.23吨/人-计划全员效率802.92吨/人）÷计划全员效率802.92吨/人，实际兑现率19.97%＞10%，按10%兑现。

- 1-12月全员效率考核工资754.73万元=1-12月全员效率效益工资686.12万元（月度全员效率效益工资57.17万元*12月） + 1-12月全员效率增效工资68.61万元（1-12月全员效率效益工资686.12万元*兑现率10%*奖励标准1%*100）

- （4）可兑现绩效工资：1-12月可兑现绩效工资3291.93万元=利润考核工资1815.68万元+煤耗考核工资721.52万元+全员效率考核工资754.73万元

- （5）剩余未兑现绩效工资：1-12月可兑现绩效工资3291.93万元，累计已兑现绩效工资2900.29万元，剩余未兑现绩效工资391.64万元（12月份工资计划可兑现绩效工资391.64万元）。

二、专项工作

（一）安全环保工作

- 12月，公司围绕岁末年初这一关键节点，从多个维度开展安全管理工作；全面回顾并总结年度安全生产工作，确保公司安全生产形势稳定向好。

- 12月，公司发生一起员工在夜间巡检过程中绊倒摔伤事故。在对事故成因进行全面调查后，公司召开了专题反思会议。会议针对事故成因，追溯了人的不安全行为与意识，以及工作场所存在的管理漏洞，并制定详细的事故整改措施。

- 强化现场监管力度，12月共查处“三违”行为13人次，涉及考核金额7800元，其中一般“三违”12人次，严重“三违”1人次，承包商严重“三违”3次。

- 扎实开展隐患排查，开展公司级冬季专项检查，查出隐患问题26项，已整改完毕；开展公司级综合检查，共发现32项问题，已整改完成16项，剩余隐患正在整改中；开展承包商专项检查，查出问题20项，已整改完毕。

（二）长周期运行工作

1.生产技术部：1#锅炉运行118天（12月26日停炉），2#锅炉运行6天，3#锅炉运行179天；1#气化炉运行80天，2#气化炉运行3天，3#气化炉运行51天（12月29日停炉）；主装置连续运行231天。

2.设备管理部：稳运行保产量，严格执行锅炉6个月倒炉一次、气化炉65天倒炉一次。每周对重点设备运行状态进行监测，并分析运行情况；利用气化炉倒炉间隙对氢压机、闪压机水夹套进行清理，棒磨机A进行全面检查；开展设备冬季“五防”工作；两炉倒炉后对运行锅炉和气化炉进行特护，确保倒炉后设备运行安全；每日检查配电室设备和关键部位并做好现场停送电工作，排查装置区临时用电，持续开展110kV线路周期性巡视及高压电机、变频器专项检查，全面掌握设备运行状态，为设备预防性维护提供数据支撑，持续做好电气设备设施全生命周期管理工作，对生产装置关键设备部分运行时间长的电气元器件进行更换；对电气设备设施进行定期检查，按照电气设备使用周期定期维护，确保安全稳定运行；对全厂仪表阀门的气路、填料、执行机构的螺栓连接进行检查，确保阀门运行正常；对动力除尘系统、输灰系统，水处理水分析仪表、机柜间PLC系统、UPS进行检查维护；对可燃、有毒报警器、视频监控系统进行维护；对防爆装置仪表防爆失爆进行检查整改。

- （三）工程项目推进和投资完成情况

- 1.投资计划完成情况

（1）2025年集团下达年度投资计划1119.60 万元，其中维简工程216.6万元、大修工程473万元、安全工程210万元、技术改造220万元。

（2）2025年12月完成计划金额0万元，其中维简工程0万元、大修工程0万元、安全工程0万元、技术改造0万元。
    （3）2025年累计完成计划金额747.36万元，其中维简工程143.36万元、大修工程335.68万元、安全工程59.00万元、技术改造209.32万元，累计完成计划66.75%。

| 项目推进和计划金额完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 名 称 | 工程计划金额 | 实际完成金额 | 情况说明 |
|  |  | （万元） | （万元） |  |
|  | 合计 | 1119.60 | 747.36 |  |
| 一 | 维简工程 | 216.60 | 143.36 |  |
| 1 | 西北能化2025年危险化学品库 | 45.00 | 45.00 | 已完成立项、合同签订流程、施工。定额计价：按照计划金额暂估投资金额为45万元，暂估原因：未报审。 |
| 2 | 西北能化2025年动力车间给煤机落煤管改造 | 10.00 | 0.00 | 该项目核减 |
| 3 | 西北能化2025年硫气分离器 、气液分离罐 、硫粉尘过滤器 | 40.00 | 0.00 | 该项目已进行调剂，调剂为西北能化2025年成品罐区智能无人巡检系统建设项目 |
| 4 | 西北能化2025年成品罐区智能无人巡检系统建设项目 | 40.00 | 23.70 | 由1、硫气分离器2、气液分离罐3、硫粉尘过滤器项目调剂，目前已完成立项，招标（招标编号 : XBNH-ZZZB-2025-0012），合同签订，合同金额23.7万元。 |
| 5 | 西北能化2025年污水系统带式压滤机智能化改造 | 35.00 | 29.63 | 已完成立项、招标（招标编号 : XBNH-ZZZB-2025-0001），中标价格29.63万元，于3月20日签订合同。4月27日完成设备到货验收及开箱检验记录。 |
| 6 | 西北能化2025年信息化平台建立数据库 | 30.00 | 25.2 | 已完成立项，招标（招标编号 : XBNH-ZZZB-2025-0006），于4月25日完成合同签订，合同金额25.2万元 |
| 7 | 西北能化2025年零排离心机国产化 | 25.00 | 16.20 | 已完成立项，优质采询比价，比价确定金额为16.2万元；于2025年3月21日签订合同，合同编号XBNH-GXHT02-WZCG-20250317-00029,卖方单位：湘潭惠博离心机有限公司；合同金额16.2万元。 |
| 8 | 西北能化2025年变频电机 | 15.00 | 0.00 | 该项目核减 |
| 9 | 西北能化2025年智能马弗炉 | 6.00 | 1.99 | 已完成立项、询比价、签订合同。 |
| 10 | 西北能化2025年电脑 | 4.00 | 4.10 | 已完成立项、询比价、签订合同。 |
| 11 | 西北能化2025年硝浆泵 | 3.50 | 1.57 | 已完成立项、询比价；合同编号：XBNH-GXHT02-WZCG-20250618-00039，卖方单位：四川省自贡工业泵有限责任公司；合同金额1.57万元 |
| 12 | 西北能化2025年石灰加药泵气动隔膜泵 | 2.00 | 0.065 | 已完成立项、询比价；合同编号：XBNH-GXHT02-WZCG-20250618-00038，合同金额：650.00元。 |
| 13 | 西北能化2025年打印机 | 1.10 | 0.645 | 已完成立项、询比价、签订合同。 |
| 二 | 大修计划 | 473.00 | 335.68 |  |
| 1 | 西北能化2025年动力车间L1106皮带栈桥围挡彩钢瓦更换 | 35.00 | 0.00 | 该项目核减 |
| 2 | 西北能化2025年生产车间墙面维修 | 27.00 | 0.00 | 该项目核减 |
| 3 | 西北能化2025年气化炉大修 | 217.00 | 188.60 | 已完成立项、招标（招标项目编号：WBMD-2025-CLZB-04003-AT），中标价格188.6万元；合同签订于2025年4月18日，合同编号为：XBNH-GXHT02-WZCG-20250416-00024，合同金额188.6万元。 |
| 4 | 西北能化2025年氢回收膜分滤芯 | 80.00 | 68.00 | 已完成立项、招标（招标编号：WBMD-2025-CLZB-06014-AT；中标单位：大连欧科膜技术工程有限公司；中标金额：68万元）；9月27日到货验收。 |
| 5 | 西北能化2025年机组在线监测 | 39.00 | 18.00 | 招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0015；中标单位：18万元 |
| 6 | 西北能化2025年气化C炉分析表国产化改造 | 25.00 | 21.98 | 已完成立项、询比价，比价金额为219750.00元；于2025年3月26日合同签订，合同编号：XBNH-GXHT02-WZCG-20250317-00060,卖方单位：重庆川仪自动化股份有限公司；合同金额21.98万元。 |
| 7 | 西北能化2025年空分机组ITCC控制系统、控制器升级改造项目 | 50.00 | 39.10 | 已完成立项、招标（招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0004，中标价格39.1万元）；于2025年4月7日签订合同，合同编号：/,施工单位：北京康吉森自动化技术股份有限公司；合同金额39.1万元 |
| 三 | 安全工程 | 210.00 | 59.00 |  |
| 1 | 西北能化2025年防火门更换 | 25.00 | 0.00 | 该项目核减 |
| 2 | 西北能化2025年消防改造 | 40.00 | 0.00 | 该项目核减 |
| 3 | 西北能化2025年员工培训教室 | 30.00 | 0.00 | 该项目核减 |
| 4 | 西北能化2025年安全监控系统 | 80.00 | 59.00 | 已完成立项、招标（招标编号 : WBMD-2025-CLZB-03014-AT），中标金额59万元。于2025年5月10日签订合同，合同编号：XBNH-GXHT03-SBCG-20250510-00001,卖方单位：内蒙古和鼎科技有限公司；合同金额59万元 |
| 5 | 西北能化2025年应急设备补充 | 35.00 | 0.00 | 该项目核减 |
| 四 | 技术改造 | 220.00 | 209.32 |  |
| 1 | 西北能化2025年循环水节能改造项目 | 220.00 | 209.32 | 已完成可研、立项、招标；招标编号：WBMD-2025-GCZB-04015-YG，中标单位：上海琪云工业科技有限公司；中标金额：209.32万元；合同于2025年6月10日签订，施工单位：上海琪云工业科技有限公司，合同金额：209.32万元。 |

- 2.重点工程项目进展

（1）循环水节能改造项目：工程计划金额220万元，已完成可研、立项、招标（招标编号：WBMD-2025-GCZB-04015-YG），中标金额：209.32万元、合同（2025年6月10日签订，施工单位：上海琪云工业科技有限公司，合同金额：209.32万元）。已于2025年9月27日改造完成，施工过程资料已整理完毕；现阶段正在做最后的系统验收数据收集；下一步：预计2026年1月中旬出具质量评价报告，闭合该项目。

（2）信息化平台建立数据库项目：计划金额30万元，招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0006，中标金额25.2万元。合同签订于2025年4月25日，合同编号：XBNH-GXHT03-SBCG-20250421-00001，合同价为25.2万元。数据库已建立，项目完结。

（3）污水系统带式压滤机智能化改造项目：计划金额35万元，招标编号: XBNH-ZZZB-2025-0001，中标价格29.63万元。合同签订于2025年3月20日，合同编号XBNH-GXHT02-WZCG-20250317-00061，合同价为29.63万元，设备已于2025年4月27日到场；已完成设备开箱检验、到货验收、厂家指导安装、质量运行评价。

（四）研发项目推进和完成情况

1.研发项目投入完成情况

2025年研发项目共22项（含上年结转2项），计划投入3400万元。12月研发费用投入0.47万元，本月研发费用占营业收入0.01%；累计研发费用投入3424.86万元，完成计划研发费用100.73%。

2.研发项目推进进展

2025年初计划实施研发项目20项。电气车间"高压煤浆泵变频器先进节能技术改造及可靠性提升研究","1#2#锅炉风机高压变频器调速系统升级改造项目"，目前变频器运行状态稳定，可满足生产需求；动力车间"给煤机防堵煤综合性研究"项目整体改造费用远超批复金额，且经周边实地调研与数据对比，发现改造存在潜在问题；安全监管部"双重预防系统开发升级改造","分布式光纤在线感温报警系统的研究与开发"项目，经全面研判与综合评估后确认不具备继续推进条件。基于以上情况，上述5项研发项目已向集团公司技术中心申请终止。新增"成品罐区无人巡检研究"，计划研发投入100万元；截至12月底"基于节能降耗的气化炉渣高效脱水技术研发与实践","空分装置高效冷却系统节能优化关键技术研发"',"分析表新型风冷预处理改造利用"等16项已完成结题验收。

（五）争取政策性资金

2025年计划争取169.63万元，12月收到国家高新技术企业奖励20万元，全年累计已争取政策性资金122万元；目前尚未到账的政策性资金明细如下：规上工业企业“三清零”奖励70万元，力调电费11.44万元。

三、下一步重点工作安排

（一）生产技术部

1.完成3#气化炉单炉检修工作，计划1月下旬进行一次气化炉倒炉，开3#气化炉，停1#气化炉，并对1#气化炉进行单炉检修；2.完成1#锅炉单炉检修工作，计划1月下旬进行一次锅炉倒炉，开1#锅炉，停3#锅炉，并对3#锅炉进行检修；3.梳理变更手续及PID图与现场不符情况，统一完善资料；4.严格落实公司2025年冬季“五防”实施方案，做好现场专项检查工作；5.按计划完成月度产量计划；6.制定2026年各项工作计划。

（二）设备管理部

1.完成2026年大修项目及材料审核，报销售采购部采购，梳理2026年大修外委项目，编制招标文件；2.做好两炉设备检修和验收工作；3.持续开展“冬季五防”设备、电气、仪表专项检查工作；4.持续开展起重设备专项检查和问题整改工作；5.对接车间设备运行情况，对存在问题的设备进行处理，保证设备运行安全；6.持续做好设备保运，落实冬季五防，开展重大危险区域检查工作；7.做好1#锅炉和3#汽化炉电气检修工作，现场及时响应配合属地车间顺利完成各项作业；8.加强巡检闭环管理；组织学习《电气安全知识》、风险辨识及高处作业风险分析；9.落实电气设备大检查和作业规程、票证梳理工作；9.依据最新规范要求，做好仪表各种规范的整改工作。

西北能化公司

降本创效绩效考核汇报材料

考核周期：2025年12月

根据西北能化公司《关于2025年降本创效工作方案》和《经营绩效考核管理办法》规定，现就公司2025年12月经营考核结果通报如下：

经营成本考核年度设立奖励基金30万元，实行“月度考核、季度预兑现、年度总兑现”，全年兑现四次，一季度考核兑现70%、二季度考核兑现80%、三季度考核兑现90%、四季度进行年度总兑现。

经营绩效考核各项指标数据与财务略有不同，一是按本月财务实际发生数据考核；二是相关指标考核数据与集团公司有所不同；三是依据西北能化公司内部各项考核文件政策因素剔除部分与上报集团公司有些差异；四是具体依据经营绩效考核管理办法执行。以下考核及说明都是不含税。

一、1-12月降本创效效果

- 12月降本增效总额300.88万元（不含税）。其中：通过实际举措实现降本增效227.83万元，市场因素降本增效73.05万元；1-12月降本增效总额14370.8万元（不含税）。其中：通过实际举措实现降本增效5806.25万元，市场因素降本增效8564.55万元。

- 12月利润盈利112.93万元比预算亏损668.75万元减亏781.68万元。1-12月盈利27.44万元比预算亏损14171.89万元减亏14199.33万元。

- 12月完全成本7505.31万元，12月单位完全成本1942.25元/吨比预算2043.65元/吨，下降101.40元/吨。1-12月完全成本69045.28万元，1-12月单位完全成本1792.30元/吨，比预算2284.90元/吨，下降492.60元/吨。

（一）增产增量创效

1-12月实际产甲醇385232.85吨比目标计划330000吨，增产55232.85吨。平均日产1116.62吨/天比《减亏纾困实施方案》日产1050吨/天，增产66.62吨/天。

（二）紧盯市场增收创效747.25万元。1、2025年1-12月甲醇销售通过在甲醇网上公开竞拍比园区同类企业（东华、易高）多创收276.82万元；2、2025年1-12月开展电力多边交易多创收440.02万元；3、力调电费多创收30.41万元。

- （三）争取政策性资金创收91.58万元。专利创收1万元，个税返还1.8万元，稳岗补贴32.68万元，市级科技创新奖36.10万元，争取国家高新技术企业奖励20万元。

（四）内部管控降本创效4967.42万元。1、通过技改、工艺调整降煤耗1-12月节约煤炭成本3231.57万元；2、煤炭采购性价比进行测算降低采购成本597.09万元；3、材料通过三审制度比计划减少675.94万元；4、通过自营降低修理费37.69万元；5、减少检修人员10人和万宸劳务人员2人，减少外部劳务人员人工成本137.16万元；6、4-12月使用检修平台代替脚手架搭设，降低修理费17.28万元；7、通过雨水回收利用290143.6吨节约166.83万元；8、灰渣处置降本85.81万元；9、收取银行承兑汇票（大行增20元/吨，小行增30元/吨），截至12月底收取的银行承兑汇票已全部兑付，创收18.05万元。

（五）外部市场因素创效8564.55万元。1、1-12月甲醇市场因素增收405.39万元；2、1-12月因煤炭市场因素降低煤炭成本8159.16万元。

1-12月西北能化减亏纾困创效统计表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 1-11月 | 12月 | 1-12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售改变创新模式 | 267.48 | 9.34 | 276.82 |
| 2 | 甲醇市场因素创收 | 790.95 | -385.56 | 405.39 |
| 3 | 多边交易 | 427.31 | 12.71 | 440.02 |
| 4 | 力调电费 | 27.32 | 3.09 | 30.41 |
| 5 | 政策性资金争取 | 71.58 | 20.00 | 91.58 |
| 6 | 原料煤降耗 | 1,935.05 | 182.34 | 2,117.39 |
| 7 | 动力煤降耗 | 1,057.84 | 56.34 | 1,114.18 |
| 8 | 煤炭性价比 | 551.86 | 45.23 | 597.09 |
| 9 | 煤炭市场因素 | 7,700.55 | 458.61 | 8,159.16 |
| 10 | 材料费 | 796.84 | -120.90 | 675.94 |
| 11 | 雨水回收 | 166.83 | 0.00 | 166.83 |
| 12 | 修理费 | 53.61 | 1.36 | 54.97 |
| 13 | 劳务费 | 123.75 | 13.41 | 137.16 |
| 14 | 灰渣处置 | 80.90 | 4.91 | 85.81 |
| 15 | 销售甲醇收取承兑（大行增20元/吨，小行增30元/吨） | 18.05 | 0.00 | 18.05 |
| 16 | 合计降本 | 14,069.92 | 300.88 | 14,370.80 |
|  | 市场降本 | 8,491.50 | 73.05 | 8,564.55 |
|  | 措施降本 | 5,578.42 | 227.83 | 5,806.25 |

二、4季度经营考核通报

- （一）精甲醇产量  集团公司下达年度目标33万吨，西北能化公司目标34.50万吨，实际产量38.52万吨，增产4.02万吨。

4季度产量计划102000吨，实际产量102918.52吨，增产918.52吨。10月份产量计划32000吨，实际完成32013.44吨；11月份产量计划33000吨，实际完成32262.69吨；12月份产量计划37000吨，实际完成38642.39吨。

- 4季度比计划增产918.52吨，依据超产1吨增加10元，亏产扣减5元，增加各部门绩效9186元，具体如下：

生产技术部5236元、设备管理部1426元、调度中心982元、安全监管部514元、销售采购部210元、经管物资部257元、财务部117元、人力资源部141元、综合部257元、纪委46元。

2025年1-3季度，产量绩效考核累计兑现323123元；4季度兑现9186元。全年产量绩效考核兑现金额合计332309元。

- （二）利润  年度目标计划亏损14171.89万元，下半年利润考核月度平均计划增盈135万元。1-12月盈利27.44万元。

4季度计划增盈405万元，实际亏损110.05万元，比计划亏损515.05万元。10月份计划增盈135万元，实际亏损59.05万元；11月份计划增盈135万元，实际亏损163.93万元；12月份计划增盈135万元，实际盈利112.93万元。

4季度实际利润比计划利润减少515.05万元，依据节约增加绩效0.2%，超支扣绩效0.1%，各部门扣减绩效5150元，具体如下：

- 生产技术部2936元、设备管理部799元、调度中心551元、安全监管部288元、销售采购部118元、经管物资部144元、财务部65元、人力资源部79元、综合部144元、纪委26元。

- 2025年1-3季度，利润绩效考核累计兑现176942元；4季度扣减5150元。全年利润绩效考核兑现金额合计171792元。

（三）长周期稳定运行  目标 锅炉连续运行150天、气化炉连续运行65天

西北能化公司于2023年10月10日停止生产经营，2024年7月21日进行开车，8月11日产出精甲醇，截至2025年4月25日主装置连续运行258天。

2025年4月26日停车大修，5月14日出甲醇，截至12月31日主装置连续运行231天。

1、三台锅炉运行情况

（1）1#锅炉2025年8月31日开车运行至2025年12月26日生产运行118天；（目前备炉中）

共减少运行天数扣减绩效：实际运行118天-计划运行150天=减少32天×50元/天=1600元。

（2）2#锅炉2025年12月26日开车运行至2025年12月31日生产运行6天；（目前正在运行）

（3）3#锅炉2025年7月6日开车运行至2025年12月31日生产运行179天。（目前正在运行）

2、三台气化炉运行情况：

（1）1#气化炉2025年10月10日开车运行至2025年11月10日生产运行32天；

共减少运行天数扣减绩效：实际运行32天-计划运行65天=减少33天×50元/天=1650元。

1#气化炉2025年11月14日至2025年12月31日生产运行48天；（目前正在运行）

（2）2#气化炉2025年7月18日开车运行至2025年10月8日生产运行83天；

共增加运行天数增加绩效：实际运行83天-计划运行65天=增加18天×100元/天=1800元。

2#气化炉2025年10月21日开车运行至2025年11月9日生产运行20天；

共减少运行天数扣减绩效：实际运行20天-计划运行65天=减少45天×50元/天=2250元。

2#气化炉2025年12月29日开车运行至2025年12月31日生产运行3天；（目前正在运行）

（3）3#气化炉2025年9月1日开车运行至2025年10月21日生产运行51天。

共减少运行天数减少绩效：实际运行51天-计划运行65天=减少14天×50元/天=700元。

3#气化炉2025年11月9日开车运行至2025年12月29日生产运行51天。（目前备炉中）

共减少运行天数减少绩效：实际运行51天-计划运行65天=减少14天×50元/天=700元。

按考核规定：提前一天扣50元绩效，延迟一天增加100元，1#锅炉运行未完成计划天数，扣减1600元；1#气化炉、2#气化炉、3#气化炉运行未完成计划天数，扣减5300元；2#气化炉运行超出计划天数，增加1800元。4季度共扣减联责单位绩效5100元，其中：生产技术部3060元、设备管理部1530元、销售采购部510元。

2025年1-3季度，长周期运行绩效考核累计兑现5300元；4季度绩效扣减5100元。全年长周期运行绩效考核兑现金额合计200元。

- （四）材料费  1-12月材料计划4795.94万元，实际消耗4059.88万元，下降736.06万元。

- 4季度材料计划1171.06万元，实际消耗1088.84万元，下降82.22万元，扣减绩效10768元，其中：联责单位销售采购部增加3289元、经管物资部增加3289元、财务部增加1644元；考核单位生产技术部扣减13332元、设备管理部扣减6473元、调度中心扣减1165元、安全监管部增加1980元。

- 2025年1-3季度，材料费绩效考核累计兑现135114元；4季度绩效扣减10768元。全年材料费绩效考核兑现金额合计124346元。

1、材料（公司材料管理联责考核部门）

- 4季度材料计划1171.06万元，实际消耗1088.84万元，下降82.22万元。其中：10月材料实际消耗332.20万元，11月材料实际消耗352.64万元，12月材料实际消耗404.00万元。

依据月度材料总费用节约增加绩效1%，超支扣减绩效0.5%；增加联责考核单位8222元，其中：销售采购部3289元、经管物资部3289元、财务部1644元。

2、材料（部门材料考核）

（1）生产技术部与设备管理部（配件联责考核）：4季度材料计划72.75万元，实际消耗98.64万元，超支25.89万元。其中：10月实际消耗12.48万元，11月实际消耗57.37万元，12月实际消耗28.79万元。扣减生产技术部绩效6473元、设备管理部绩效6473元。

（2）生产技术部（其他材料和药剂）：4季度材料计划597.95万元，实际消耗632.73万元，超支34.78万元。其中：10月实际消耗246.10万元，11月实际消耗190.11万元，12月实际消耗196.52万元。扣减生产技术部绩效6860元。

（3）设备管理部（其他材料）：4季度材料计划42.93万元，实际消耗42.93万元，超支0万元。其中：10月实际消耗6.51万元，11月实际消耗28.42万元，12月实际消耗8万元。增加设备管理部绩效0元。

（4）调度中心（其他材料）：4季度材料计划5.73万元，实际消耗8.06万元，超支2.33万元。其中：10月材料实际消耗2.29万元，11月材料实际消耗3.28万元，12月材料实际消耗2.49万元。扣减调度中心绩效1165元。

（5）安全监管部（其他材料）：4季度材料计划1.58万元，实际消耗3.58万元，超支2.00万元。其中：10月材料实际消耗0万元，11月材料实际消耗3.26万元，12月材料实际消耗0.32万元。扣减安全监管部绩效1000元。

安全监管部（劳保）：4季度材料计划16.80万元，实际消耗10.84万元，下降5.96万元。其中：10月材料实际消耗3.04万元，11月材料实际消耗6.16万元，12月材料实际消耗1.64万元。增加安全监管部绩效2980元。

- （五）电费  1-12月电量计划12290万度、电费4916万元，实际消耗13529.01万度、电费4749.49万元，平均电力单价0.35元。

- 四季度考核测算（不考核）：电量计划3250.75万度，实际消耗3489.28万度，超支238.53万度。扣减绩效46491元，其中：电气车间扣减4294元、空分车间扣减2317元、动力车间扣减13891元、气化车间扣减16175元、净化合成车间扣减5890元、水处理车间扣减3924元。

- 1、电量（公司电量管理责任部门）

4季度电量计划3250.75万度，其中：10月电量实际消耗1162.39万度，11月电量实际消耗1138.98万度，12月电量实际消耗1187.91万度。扣减电气车间绩效1402元。

- 2、电量（车间电量考核）

（1）空分车间：4季度电量计划153.31万度，其中：10月电量实际消耗59.49万度，11月电量实际消耗54.76万度，12月电量实际消耗51.93万度。扣减空分车间绩效1487元。

（2）动力车间：4季度电量计划769.77万度，其中：10月电量实际消耗277.17万度，11月电量实际消耗283.14万度，12月电量实际消耗286.63万度。扣减动力车间绩效1552元。

（3）气化车间：4季度电量计划613.14万度，其中：10月电量实际消耗233.01万度，11月电量实际消耗228.42万度，12月电量实际消耗241.57万度。扣减气化车间绩效4878元。

（4）净化合成车间：4季度电量计划593.74万度，其中：10月电量实际消耗204.88万度，11月电量实际消耗200.01万度，12月电量实际消耗221.57万度。扣减净化合成车间绩效3343元。

- （5）水处理车间：4季度电量计划1111.70万度，其中：10月电量实际消耗383.59万度，11月电量实际消耗368.45万度，12月电量实际消耗381.46万度。扣减水处理车间绩效2455元。

- 由于2025年1-3季度甲醇总产量282314.23吨，吨甲醇电耗348.74KWh，产量创历史新高，吨甲醇电耗创历史新低，但是按照当前的考核政策均被考核。根据生产运行情况，年终考核电量和月度考核电量不符合生产实际情况，4季度考核将取消关于电量的考核。

2025年1-3季度，电量绩效考核累计扣减183437元；4季度将取消关于电量的考核。全年电量绩效考核金额扣减183437元。

- （六）修理费  1-12月计划1050万元，实际发生1435.96万元，超支385.96万元。

4季度修理费计划127.59万元，实际消耗253.38万元，超支125.79万元。其中：10月修理费实际发生37.54万元，11月修理费实际发生55.66万元，12月修理费实际发生160.18万元。

四季度考核测算（不考核）：修理费超支125.79万元。依据（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效0.5%或超支扣绩效0.25%，扣减联责挂钩比例考核单位3144元，其中：设备管理部1258元、生产技术部1258元，调度中心314元，经管物资部314元。

根据集团公司2025年降本创效工作要求，因年初下达的修理费计划总额不足，4季度修理费将不纳入考核范围。

2025年1-3季度，修理费绩效考核累计兑现312元；4季度将取消关于修理费的考核。全年修理费绩效考核金额兑现312元。

| 单位 | 年度计划 （万元） | 四季度计划 （万元） | 四季度消耗 （万元） | 节超+/- （万元） | 各部门 占比（%） | 绩效增减 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1050 | 127.59 | 253.38 | -125.79 |  | -3145 |
| 设备管理部 |  |  |  |  | 40.00% | -1258 |
| 生产技术部 |  |  |  |  | 40.00% | -1258 |
| 调度中心 |  |  |  |  | 10.00% | -314 |
| 经管物资部 |  |  |  |  | 10.00% | -314 |

（七）劳务费 1-12月计划1650万元，实际发生1878.30万元，超支228.30万元。

4季度劳务费计划331.81万元，实际消耗611.31万元，超支279.50万元。其中：10月劳务费实际发生377.55万元，11月劳务费实际发生14.99万元，12月劳务费实际发生218.77万元。

四季度考核测算（不考核）：劳务费超支279.50万元。考核依据，牵头管理部门以年度总承包劳务费为考核额度，（当期劳务预算指标－当期劳务发生额）×节约增加绩效0.5%或超支扣绩效0.25%。4季度扣减绩效6900元，其中：设备管理部扣减6731元、生产技术部增加175元、综合部扣减344元。

根据集团公司2025年降本创效工作要求，因年初下达的劳务费计划总额不足，4季度劳务费将不纳入考核范围。

2025年1-3季度，劳务费绩效考核累计兑现10773元；4季度将取消关于劳务费的考核。全年劳务费绩效考核兑现金额10773元。

| 单位 | 年度费用 （万元） | 四季度计划 （万元） | 四季度消耗 （万元） | 节超+/- （万元） | 绩效增减 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1650 | 331.81 | 611.31 | -279.50 | -6900 |
| 设备管理部 | 928.94 | 160.57 | 429.8 | -269.23 | -6731 |
| 生产技术部 | 416.42 | 98.87 | 95.38 | 3.49 | 175 |
| 综合部 | 304.64 | 72.37 | 86.12 | -13.75 | -344 |

- （八）四项费用  1-12月计划89万元，实际发生70.76万元，下降18.24万元。

4季度计划20.16万元，实际消耗26.70万元，超支6.54万元。其中：10月四项费用实际发生2.05万元，11月四项费用实际发生2.62万元，12月四项费用实际发生22.03万元。

4季度四项费用超支6.54万元。依据（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效10%或超支扣绩效5%，扣减联责考核单位3271元，其中：综合部2780元、财务部491元。

2025年1-3季度，四项费用绩效考核累计兑现20902元；4季度绩效扣减3271元。全年四项费用绩效考核兑现金额17631元。

- （九）车辆费用  1-12月计划25.46万元，实际发生15.89万元，下降9.57万元。

- 4季度计划6.27万元，实际发生4.75万元，下降1.52万元。其中：10月车辆费用实际发生2.62万元，11月车辆费用实际发生0.95万元，12月车辆费用实际发生1.18万元。

- 4季度车辆费用下降1.52万元。依据（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效10%或超支扣绩效5%，增加综合部绩效1520元。

- 2025年1-3季度，车辆费用绩效考核累计兑现7560元；4季度兑现绩效1520元。全年车辆费用绩效考核兑现金额9080元。

- （十）物资储备额   2024年12月库存额1694.98万元，2025年12月库存额1162.84万元，年度下降532.14万元。

4季度库存额目标值1303.95万元（较2025年三季度末库存额1333.95万元减少30万元）。12月末库存额1162.84万元，比目标值下降141.11万元。其中：10月月底库存额1266.57万元，11月月底库存额1250.96万元，12月月底库存额1162.84万元。

12月底库存额1162.84万元比4季度目标值1303.95万元，下降141.11万元。增加绩效35275元，其中：（1）增加联责考核单位，经管物资部3528元、销售采购部3528元；（2）增加责任考核单位，生产技术部19154元、设备管理部8746元、调度中心212元、安全监管部107元。

2025年1-3季度，物资储备额绩效考核累计兑现62687元；4季度兑现绩效35275元。全年物资储备额绩效考核兑现金额97962元。

- （十一）环保处置费  1-12月计划955.46万元，实际884.03万元，下降71.43万元。

- 4季度计划264.42万元，实际发生352.77万元，超支88.35万元。其中：10月环保处置费实际发生236.63万元，11月环保处置费实际发生52.21万元，12月环保处置费实际发生63.93万元。

- 4季度环保处置费超支88.35万元。依据（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效0.5%或超支扣绩效0.25%，共扣减绩效1476元，其中：生产技术部扣减1695元、设备管理部增加128元、安全监管部增加105元、销售采购部扣减14元。

- 2025年1-3季度，环保处置费绩效考核累计兑现11248元；4季度扣减绩效1476元。全年环保处置费绩效考核兑现金额9772元。

- 具体分项考核如下：

1、安全环境监测、宣传等费用  全年51.98万元，1-12月发生40.05万元。

4季度计划16.06万元，实际消耗12.2万元，节约3.77万元。其中：10月实际发生2.54万元，11月实际发生3.67万元，12月实际发生6.08万元。增加安全监管部绩效189元。

2、危险废物处置费用  全年135.35万元，1-12月发生80.40万元；

4季度计划34.59万元，实际消耗9.07万元，节约25.52万元。其中：10月实际发生0万元，11月实际发生0万元，12月实际发生9.07万元。增加绩效1277元，其中：生产技术部1085元、设备管理部128元、安全监管部64元。

3、一般固体废物处置费用  全年532.12万元，1-12月发生576.95万元；

4季度计划140.94万元，实际消耗144.78万元，超支3.84万元。其中：10月实际发生47.46万元，11月实际发生48.54万元，12月实际发生48.78万元。扣减绩效96元，其中：生产技术部77元、销售采购部14元、安全监管部5元。

4、液态废物处置费用  全年233.02万元，1-12月发生186.63万元；

4季度计划72.83万元，实际消耗186.63万元，超支113.80万元。其中：10月份实际发生186.63万元，11月份实际发生0万元，12月实际发生0万元。扣减绩效2845元，其中：生产技术部2703元、安全监管部142元。

- （十二）警卫消防费  1-12月计划20.94万元，实际发生8.82万元，下降12.12万元。

- 4季度计划7.07万元，实际消耗5.53万元，下降1.54万元。其中：10月警卫消防费实际发生0万元，11月警卫消防费实际发生0.28万元，12月警卫消防费实际发生5.25万元。

- 4季度警卫消防费下降1.54万元。依据（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效5%或超支扣绩效2.5%，增加安全监管部绩效770元。

2025年1-3季度，警卫消防费绩效考核累计兑现5040元；4季度兑现绩效770元。全年警卫消防费绩效考核兑现金额5810元。

- （十三）单耗指标

- 1、吨精甲醇原料煤（5500大卡）  目标值：单耗控制在1.58吨，1-12月实际原料煤单耗1.56吨。

10月吨甲醇原料煤煤耗1.55吨，比计划下降0.03吨；增加绩效2721元=0.03吨×当月甲醇产量32013.44吨×当月不含税原料煤平均单价566.61元/吨×0.5%；

11月吨甲醇原料煤煤耗1.52吨，比计划下降0.06吨；增加绩效6030元=0.06吨×当月甲醇产量32262.69吨×当月不含税原料煤平均单价623.00元/吨×0.5%；

12月吨甲醇原料煤煤耗1.52吨，本月持平。

4季度原料煤单耗增加气化车间绩效8751元。

2025年1-3季度，原料煤单耗绩效考核累计兑现11570元；4季度绩效兑现8751元。全年原料煤单耗绩效考核兑现金额20321元。

- 2、吨精甲醇动力煤（4300大卡） 目标值：单耗控制在0.58吨，1-12月实际动力煤单耗0.53吨。

- 10月份吨甲醇动力煤煤耗0.53吨，比计划下降0.05吨；增加绩效2423元=0.05吨×当月甲醇产量32013.44吨×当月不含税动力煤平均单价302.76元/吨×0.5%；

11月份吨甲醇动力煤煤耗0.61吨，比计划上升0.03吨；扣减绩效767元=0.03吨×当月甲醇产量32262.69吨×当月不含税动力煤平均单价317.04元/吨×0.25%；

12月份吨甲醇动力煤煤耗0.57吨，比计划下降0.01吨；增加绩效704元=0.01吨×当月甲醇产量38642.39吨×当月不含税动力煤平均单价364.52元/吨×0.5%

4季度动力煤单耗增加动力车间绩效2360元。

2025年1-3季度，动力煤单耗绩效考核累计兑现29330元；4季度绩效兑现2360元。全年动力煤单耗绩效考核兑现金额31690元。

- 3、煤浆浓度  目标值：由60%提高到60.5%以上（在5-10月60.50%以上，11月-4月60%以上）

- 10月份煤浆浓度计划60.50%，实际完成60.15%，下降0.35%。根据每上升0.01增加绩效60元，每下降0.01扣减绩效30元。扣减绩效1050元；

11月份煤浆浓度计划60%，实际完成60%，本月煤浆浓度与计划持平，无绩效增减；

12月份煤浆浓度计划60%，实际完成59.29%，下降0.71%。根据每上升0.01增加绩效60元，每下降0.01扣减绩效30元。扣减绩效2130元。

4季度煤浆浓度扣减气化车间绩效3180元。

2025年1-3季度，煤浆浓度绩效考核累计扣减5160元；4季度绩效扣减3180元。全年煤浆浓度绩效考核兑现金额扣减8340元。

- 4、吨动力煤产蒸汽量   目标值不低于5.8吨，1-12月吨动力煤产蒸汽量6.26吨=蒸汽量1283862.42吨/动力煤205146.4吨。

10月份实际吨动力煤产蒸汽量6.17吨=蒸汽量104872.21吨/动力煤16985.24吨。比计划上升0.37吨。增加绩效1659元=（当月实际蒸汽产量104872.21吨/一吨动力煤产5.8吨蒸汽－实际消耗动力煤量16985.24吨）×动力煤平均价302.76元/吨×0.5%；

- 11月份实际吨动力煤产蒸汽量6.29吨=蒸汽量124421.722吨/动力煤19795.76吨。比计划上升0.49吨。增加绩效2626元=（当月实际蒸汽产量124421.722吨/一吨动力煤产5.8吨蒸汽－实际消耗动力煤量19795.76吨）×动力煤平均价317.04元/吨×0.5%；

- 12月份实际吨动力煤产蒸汽量6.33吨=蒸汽量138846.578吨/动力煤21919.09吨。比计划上升0.53吨。增加绩效3682元=（当月实际蒸汽产量138846.578吨/一吨动力煤产5.8吨蒸汽－实际消耗动力煤量21919.09吨）×动力煤平均价364.52元/吨×0.5%。

4季度吨动力煤产蒸汽量增加动力车间绩效7967元。

2025年1-3季度，动力煤产蒸汽量绩效考核累计兑现18087元；4季度绩效兑现7967元。全年动力煤产蒸汽量绩效考核兑现金额26054元。

- 5、吨精甲醇原水消耗  目标值：5.70吨，1-12月份吨甲醇原水消耗5.31吨=原水消耗2045021吨/甲醇产量385232.84吨。

10月份吨甲醇原水消耗5.42吨=原水消耗173519吨/甲醇产量32013.44吨。比计划5.451吨/吨下降0.031吨。增加绩效100元=0.031吨/吨×当月甲醇产量32013.44吨×5.05元/吨×2%；

- 11月份吨甲醇原水消耗3.42吨=原水消耗110386吨/甲醇产量32262.69吨。比计划5.594吨/吨下降2.174吨。增加绩效7084元=2.174吨/吨×当月甲醇产量32262.69吨×5.05元/吨×2%；

- 12月份吨甲醇原水消耗4.35吨=原水消耗168268吨/甲醇产量38642.39吨。比计划4.904吨/吨下降0.554吨。增加绩效2162元=0.554吨/吨×当月甲醇产量38642.39吨×5.05元/吨×2%。

4季度用水单耗增加水处理车间绩效9346元。

2025年1-3季度，用水单耗绩效考核累计兑现25548元；4季度绩效兑现9346元。全年用水单耗绩效考核兑现金额34894元。

- 6、空分送氧气量  目标值 低于每千NM3制氧耗用蒸汽量3.05吨，1-12月每千NM3制氧耗用蒸汽量3.03吨=制氧耗用蒸汽量958011吨÷产出氧气量315934KNm³。

10月份每千NM3制氧耗用蒸汽量3.03吨=制氧耗用蒸汽量82865吨÷产出氧气量27324KNm³。比计划3.05吨下降0.02吨增加绩效284元=（月度实际制氧量27324KNm³×每千Nm³制氧耗用蒸汽量3.05吨－实际消耗蒸汽量82865吨）×蒸汽售价120元/吨×0.5%；

11月份每千NM3制氧耗用蒸汽量3.03吨=制氧耗用蒸汽量74954吨÷产出氧气量24755KNm³。比计划3.05吨下降0.02吨增加绩效329元=（月度实际制氧量24755KNm³×每千Nm³制氧耗用蒸汽量3.05吨－实际消耗蒸汽量74954吨）×蒸汽售价120元/吨×0.5%；

12月份每千NM3制氧耗用蒸汽量3.05吨=制氧耗用蒸汽量100836吨÷产出氧气量33091KNm³，本月持平。

4季度制氧耗用减少蒸汽量增加空分车间绩效613元。

2025年1-3季度，制氧耗用减少蒸汽量绩效考核累计兑现2748元；4季度绩效兑现613元。全年制氧耗用减少蒸汽量绩效考核兑现金额3361元。

- 7、调整氢碳比控制范围，降低吨甲醇净化气消耗  目标值：甲醇耗用净化气量基准v 值低于2440Nm³/吨，1-12月份产净化气量940293152Nm³÷实际精甲醇产量385232.84吨=2440.84Nm³/吨。

10月份产净化气量75628160Nm³÷实际精甲醇产量32013.44吨=2362.39Nm³/吨，比计划下降77.61Nm³/吨，增加绩效2865元=（2440Nm³/吨－2362.39Nm³/吨）×（完成按当月不含税甲醇售价1845.54元/吨×2%）；

11月份产净化气量78159232Nm³÷实际精甲醇产量32262.69吨=2422.59Nm³/吨。比计划下降17.41Nm³/吨，增加绩效621元=（2440Nm³/吨－2422.59Nm³/吨）×（完成按当月不含税甲醇售价1783.78元/吨×2%）；

12月份产净化气量98372864Nm³÷实际精甲醇产量38642.39吨=2545.72Nm³/吨。比计划上升105.72Nm³/吨，扣减绩效1826元=（2440Nm³/吨－2545.72Nm³/吨）×（完成按当月不含税甲醇售价1727.20元/吨×1%）。

4季度降低吨甲醇净化气消耗增加净化合成车间绩效1660元。

2025年1-3季度，降低吨甲醇净化气消耗绩效考核累计兑现8031元；4季度绩效兑现1660元。全年降低吨甲醇净化气消耗绩效考核兑现金额9691元。

- （十四）修旧利废

1.交旧兑现。1-12月仓库收到各单位送交报废废旧物资298件14503.5公斤。

10月份仓库收到设备管理部送交报废废旧物资13项1660公斤，增加设备管理部绩效996元。

11月份仓库收到设备管理部送交报废废旧物资托辊20件200公斤，增加设备管理部绩效120元。

12月份仓库收到水处理车间送交报废废旧物资废旧阀门5个10公斤，增加水处理车间绩效6元。收到设备管理部送交报废废旧物资行车行走齿轮组10个40公斤，增加设备管理部绩效24元。

仓库4季度收到各单位送交报废废旧物资48件1910kg，增加水处理车间绩效6元，增加设备管理部绩效1140元。

2025年1-3季度，交旧绩效考核累计兑现7556元；4季度兑现绩效1146元。全年交旧绩效考核兑现金额8702元。

- 2、修旧利废。

（1）利用边角料：计算依据经营考核办法第十四条款修旧利废计算标准，废旧材料自制加工成新物资，按原值（或测算价值）的 40%计算或新材料自制加工新物资按原值的20%-投入部分材料、人工等费用计算。单项修旧利废工作考核结算最高额度不超过3000元。

注：1.利用废旧材料加工属于废旧再利用未投入新材料，所以不计算材料费用；2.利用工作时间以外不再扣减人工费用。

2025年1-3季度，利用边角料绩效考核累计兑现1050元；4季度无利用边角料项目。全年利用边角料绩效考核兑现金额1050元。

- （2）全年目标80万元，1-12月修旧利废价值92.50万元。

- 4季度修旧利废价值3.54万元，具体如下：

10月电浮筒表头电路板损坏维修一台，节省费用1.50万元。

11月一氧化碳气体报警器电路板损坏，电子零件更换4台，节省费用1万元；照明灯更换LED照明20盏，节省费用0.02万元。共节省费用1.02万元。

12月定位器内部控制面板检测，组装1台，节省费用0.6万元；软启动器维修1台，节省费用0.42万元。共节省费用1.02万元。

- （十五）入库无动态物资

根据西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见，附件2《经营绩效考核管理办法》第十七条“无动态物资考核”规定，日常材料超过三个月无动态物资每项扣部门50元，配件发现超过六个月无动态物资每项扣部门100元（进口备件除设备更新不再使用情形外，无论到场时间长短均不被认定为长期闲置物资）。

- 4季度未发生无动态物资。

- 2025年1-3季度，无动态物资绩效考核累计扣除1500元；4季度兑现绩效0元。全年无动态物资绩效考核扣减金额1500元。

- 三、减亏纾困挂图作战责任清单工作推进情况

- （一）自营工程完成情况

- 自营工程年初下达计划31项，经过各单位同类型项目合并上报汇总为24项，9月、10月各新增1项，自营工程共计26项。1-12月已收到申请自营工程报告23项，未收到申请自营工程报告3项。

1、开展的自营工程项目

1-12月收到申请自营工程报告23项，已完工并验收20项；已申请，正在施工、未验收3项。工程造价费用49.96万元，节约37.69万元，可以兑现12.27万元。自营工程如下表：

| 2025年自营工程统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 自营单位 | 初审造价（元） | 定额计价/合同(元) | 自营效益（元） | 备注 |
| 1 | 充电桩安装工程 | 电气车间 | 10957 | 30425.17 | 19468.17 | 完工并验收 |
| 2 | 1#渣池清理 | 气化车间 | 1260 | 4500 | 3240 | 完工并验收 |
| 3 | 视频监控周边树枝修剪 | 仪表车间 | 3220 | 6325 | 3105 | 完工并验收 |
| 4 | 脱盐水树脂热装卸 | 水处理车间 | 13440 | 26400 | 12960 | 完工并验收 |
| 5 | 危废库卷帘门、彩钢门拆除、修复、刷漆、安装工程 | 经管物资部 | 2351.29 | 5029.22 | 2677.93 | 完工并验收 |
| 6 | 3#渣池清理 | 气化车间 | 1260 | 4500 | 3240 | 完工并验收 |
| 7 | 空冷塔填料 | 空分车间 | 12096 | 156000 | 143904 | 完工并验收 |
| 8 | 大修期间系统点检工程 | 仪表车间 | 7700 | 90000 | 82300 | 完工并验收 |
| 9 | 自洁式过滤器吹扫 | 空分车间 | 3584 | 7040 | 3456 | 完工并验收 |
| 10 | 电缆桥架防腐 | 仪表车间 | 7266 | 14272.5 | 7006.5 | 完工并验收 |
| 11 | 动力车间灰渣清理 | 动力车间 | 10752 | 21120 | 10368 | 完工并验收 |
| 12 | 气化车间设备清理 | 气化车间 | 13272 | 54860 | 41588 | 完工并验收 |
| 13 | 卸煤库地面及墙柱刷漆 | 动力车间 | 2186.59 | 6359.78 | 4173.19 | 完工并验收 |
| 14 | 净化合成管道、压力容器防腐 | 净化合成 | 4028.78 | 10803.24 | 6774.46 | 完工并验收 |
| 15 | 动力车间脱硫塔、结晶槽、二级循环槽清理 | 动力车间 | 4928 | 9680 | 4752 | 完工并验收 |
| 16 | 空分ITCC系统升级改造 | 仪表车间 | 4340 | 8525 | 4185 | 完工并验收 |
| 17 | 电气车间刷漆工程 | 电气车间 | 5990.6 | 16177.74 | 10187.14 | 完工并验收 |
| 18 | 仪表老旧电伴热系统升级改造 | 仪表车间 | 3976 | 7810 | 3834 | 完工并验收 |
| 19 | 一期软化高效、二期高效1#、二期高效2#、循环水池清理 | 水处理车间 | 10080 | 19800 | 9720 | 完工并验收 |
| 20 | 钢材7号库存放大梁防腐 | 经管物资部 |  |  |  | （动力车间不自营，转经管仓库自营）未验收 |
| 21 | 气化界区室内墙面粉刷、除锈、刷漆、防腐 | 气化车间 |  |  |  | 未验收 |
| 22 | 气化车间2号捞渣机、渣池清理 | 气化车间 |  |  |  | 未验收 |
| 合计 |  |  | 122688.26 | 499627.65 | 376939.39 |  |

2、未开展的自营工程项目

各部门（车间）年初计划自营工程，目前未收到申请报告3项，视同未开展的项目，分别为：

- （1）动力车间动力界区除锈刷漆、防腐；

- （2）空分车间水冷塔填料清洗；

（3）检修车间厂内地坪、路边石（马路牙）修复。

- （二）2024年11项技改项目持续创效情况

2024年11项技改项目集团公司核审效益882万元，2024年开车后创效262.64万元；2025年全面推行实施后1-12月创效660.59万元，合计创效923.23万元，具体如下：

| 序号 | 技改项目 | 集团公司核审效益（万元） | 2024年四季度 创效（万元） | 2025年1-12月 创效（万元） | 创效合计 （万元） | 责任单位及责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除氧器改造项目 | 260 | 81 | 199.77 | 280.77 | 气化车间 贾波 |
| 2 | 高压加热器连续高效运行项目 | 14 | 65.76 | 127.37 | 193.13 | 动力车间 燕续中 |
| 3 | 精馏预塔放空改造项目 | 34 | 11 | 26.10 | 37.1 | 净化合成车间 刘飞 |
| 4 | 氨压机组防喘振线标定项目 | 96 | 38.88 | 88.01 | 126.89 | 设备管理部 葛冬 |
| 5 | 乏汽回收技改项目 | 160 | 45.26 | 137.43 | 182.69 | 净化合成车间 刘飞 |
| 6 | 气化开停车优化项目 | 182 |  | 7.94 | 7.94 | 气化车间 贾波 |
| 7 | 汽提塔放空尾气资源化利用项目 | 60 |  |  | 0 | 气化车间 贾波 |
| 8 | 制气系统在色谱气源中的应用研发项目 | 3 | 2.88 | 3.00 | 5.88 | 质检中心 赵辉 |
| 9 | 变换废锅排污管线改造 | 18 |  | 6.22 | 6.22 | 气化车间 贾波 |
| 10 | 零排装置硝离心机配件国产化 | 40 | 17.86 | 25.75 | 43.61 | 设备管理部 葛冬 |
| 11 | 分析仪表国产化 | 15 |  | 39.00 | 39 | 仪表车间 王晓亮 |
| 合 计 |  | 882 | 262.64 | 660.59 | 923.23 |  |

- （三）2025年拟实施的技改项目情况说明

2024年计划于2025年实施技改项目已全部完成，1-12月创效77.15万元，具体如下：

| 序号 | 技改项目 | 预计投入资金（万元） | 年度创效计划（万元） | 2025年12月项目推进的进度 | 2025年1-12月创效（万元） | 责任单位及责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水节能改造项目 | 220 | 175 | 12月节约电费360100*0.425=14.8792万元 | 54.81 | 水处理车间杨世兴 |
| 2 | 污水系统带式压滤机智能化改造 | 30-35 | 35 | 依据4人的12月税前工资核算：9333+9365+9253.88+10200=3.995万元 | 22.34 | 水处理车间杨世兴 |
| 3 | 大数据分析信息化平台建立数据库 | 45 | 智能化应用 | 已完成项目建设并投入使用，在信息化平台能够了解成本统计、人员定位、作业票证视频监控能耗管理等信息 |  | 仪表车间 王涛 |
| 4 | 工业余热收集制冷技术的应用 |  | 节约高品质蒸汽 | 已完成 |  | 生产技术部陈四华 |

（四）下半年经修订后挂图作战清单共64项，预计全年创效目标2313.11万元，1-12月共创效3491.44万元，具体如下：

| 序号 | 创效类别 | 创效 目标 （万元） | 2025年12月 创效 （万元） | 2025年1-12月创效 （万元） | 年度创效目标完成率（%） | 兑现金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技改创效 40项 | 541.9 | 86.79 | 721.41 | 133.13% | 16447 |
| 2 | 争取政策创效4项 | 387.63 | 105.80 | 631.01 | 162.79% | 2411 |
| 3 | 降本创效 20项 | 1383.58 | 200.45 | 2139.02 | 154.60% | 29392 |
| 合 计 |  | 2313.11 | 393.04 | 3491.44 | 150.94% | 48250 |
| 4 | 增产增量 （万吨） | 36 | 3.8642 | 38.5233 | 107.01% |  |

2025年公司所有技改项目均已实施完毕，且超额完成预期创效指标；政策性资金争取与降本创效专项工作扎实推进，圆满达成年度既定创效目标。1-3季度绩效兑现10772元，四季度绩效兑现37478元，年度总兑现金额48250元。

2025年成本指标完成对比表

| 序号 | 主要成本项 | 甲醇产量计划33万吨 |  |  |  | 1-12月甲醇产量（吨） |  |  | 38.523285 | 上升/下降 +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数 量 （万吨） | 单价 （元） | 总成本 （万元） | 单位成本（元） | 数 量 （万吨） | 单价 （元） | 总成本 （万元） | 单位成本（元） |  |
| 1 | 原料煤 | 52.47 | 646.02 | 33896.67 | 1,027.17 | 573260.04 | 540.8 | 31001.81 | 804.76 | -222.42 |
| 2 | 动力煤 | 20.46 | 442.48 | 9053.14 | 274.34 | 207570.49 | 311.28 | 6461.22 | 167.72 | -106.62 |
| 3 | 电（万度） | 12,290 | 0.4 | 4916 | 148.97 | 13,529.12 | 0.35 | 4749.49 | 123.29 | -25.68 |
| 4 | 水（万方） | 267.64 | 5.05 | 1485.57 | 45.02 | 204.5021 | 5.05 | 1032.44 | 26.80 | -18.22 |
| 5 | 辅助材料 |  |  | 4780.94 | 144.88 |  |  | 4105.00 | 106.56 | -38.32 |
| 6 | 修理费 |  |  | 1050 | 31.82 |  |  | 1049.82 | 27.25 | -4.57 |
| 7 | 劳务费 |  |  | 1650 | 50.00 |  |  | 1650.00 | 42.83 | -7.17 |
| 8 | 工资 |  |  | 4905.25 | 148.64 |  |  | 5618.09 | 145.84 | -2.81 |
| 9 | 社保费用 |  |  | 1761.86 | 53.39 |  |  | 1645.24 | 42.71 | -10.68 |
| 10 | 资产折旧 |  |  | 9406.93 | 285.06 |  |  | 8170.77 | 212.10 | -72.96 |
| 11 | 环保费用 |  |  | 955.46 | 28.95 |  |  | 1179.17 | 30.61 | 1.66 |
| 12 | 安全费用 |  |  | 392.46 | 11.89 |  |  | 312.74 | 8.12 | -3.77 |
| 13 | 福利费 |  |  | 294.31 | 8.92 |  |  | 478.72 | 12.43 | 3.51 |
| 14 | 四项费用 |  |  | 89 | 2.70 |  |  | 70.76 | 1.84 | -0.86 |
| 15 | 工会经费 |  |  | 98.1 | 2.97 |  |  | 103.41 | 2.68 | -0.29 |
| 16 | 职教经费 |  |  | 73.58 | 2.23 |  |  | 50.75 | 1.32 | -0.91 |
| 17 | 党建费用 |  |  | 39.24 | 1.19 |  |  | 41.34 | 1.07 | -0.12 |
| 18 | 车辆费用 |  |  | 25.46 | 0.77 |  |  | 15.89 | 0.41 | -0.36 |
| 19 | 其他费用 |  |  | 527.74 | 15.99 |  |  | 1308.64 | 33.97 | 17.98 |
| 合计 |  |  |  | 75401.71 | 2284.90 |  |  | 69045.28 | 1792.30 | -492.60 |
| 收入项目 |  | 销售数量 | 销售单价 | 总收入 （万元） | 盈亏（+/-） | 销售数量 | 销售单价 | 总收入 （万元） | 盈亏（+/-） | 销售单价差额 |
| 甲醇收入 |  | 33 | 1814.16 | 59867.28 |  | 375948.05 | 1831.29 | 68846.99 |  | 17.13 |
| 副产品收入及其它 |  |  |  | 530.81 |  |  |  | 542.42 |  |  |
| 蒸汽收入 |  |  |  | 831.75 |  |  |  | 516.71 |  |  |
| 总收入 |  |  |  | 61229.84 | -14171.87 |  |  | 69906.12 | 27.44 |  |