附件1

2026年降本创效实施办法

第一章 总则

第一条 为持续深化“2025年降本创效实施方案”活动，全面完成集团公司下达的生产经营目标，提升经济运行质量，最大限度地节约开支，提高经济效益，经公司研究，制定本办法。

第二条 绩效考核坚持以经济效益为核心，以年度预算为目标，把经营业绩与绩效考核分配相结合，突出自主和责任管理，促进经济运行质量更优、效率更高。

第三条 考核原则

（一）客观公正、公开透明的原则；

（二）分类分级联责考核、逐级监督的原则；

（三）按规矩办事、按程序办事、按标准办事的原则；

（四）横向到边，纵向到底的全方位考核与分析原则。

第四条 成立经营管理领导小组

党委书记/董事长、副总经理（主持工作）任组长，其他班子成员任副组长，副总师以及各部门部长为成员。领导小组主要负责审批年度经营预算，审议、批准有关经营管理制度及预算调整事项，审议、批准经营绩效考核结果等有关经营活动的政策及决议。下设考核小组、数据分析小组。

（一）领导小组职责

1.党委书记/董事长、副总经理（主持工作）：负责全面组织各项生产经营指标的落实，确保完成集团公司下达的各项经营管理目标。

2.经营副总经理：协助总经理加强日常经营管理工作，组织开展经营指标的考核与评价；监督、检查各项经营管理制度及经营管理目标的执行与落实情况。

3.总工程师：负责组织开展安全技术经济一体化活动，从技术源头上节支降耗，提高经济效益；负责督促、检查分管范围内各单位经营指标控制及管理措施的实施；是组织落实本专业各项生产经营指标的终端责任人。

4.其他班子成员：负责督促、检查分管范围内各单位经营指标控制及管理措施的实施；是组织落实本专业各项生产经营指标的终端责任人。

5.各专业副总师协助分管领导开展分管范围内经营指标的落实与监督。

6.职能部门：协助分管领导做好责任范围内的各项生产经营指标的分类控制与管理工作。

7.预算执行单位：各部门要严格落实公司各项经营管理制度，并结合本单位情况，制定切实可行的内部经营管理考核措施，自主开展以班组为考核单元的成本控制和核算，要精打细算，将经营目标进行分解延伸到车间、班组、岗位和个人，将降本责任指标，纳入绩效考核体系，每月公示各岗位降本完成情况及绩效关联结果，对照降本目标进行考核奖惩，依据经营考核兑现机制，变“要绩效”为“算绩效”，充分调动了员工干事热情，形成全员参与、全过程管控的降本格局，确保各项经营指标的完成。

（二）考核小组组长为经营副总经理，成员为经管物资部、财务部。职责：1.负责生产经营指标的落实，确保完成集团公司下达的各项经营管理目标。2.负责监督、考核各部门降本创效的举措及日常经营管理执行与落实情况。3.负责组织召开经营分析会工作。

（三）数据分析小组组长为总工程师，成员为调度指挥中心、生产技术部、设备管理部、安全监管部、销售采购部、技改项目负责人等。职责：1.负责对生产过程中各类数据进行收集、分析、记录，要对降本创效行动开展的详细情况及做法组织实施。2.负责将降本创效行动与经济运行纳入部门及车间的日常工作计划中，建立相关文档资料。3.负责分析、总结降本创效工作中的实效及问题，将实施过程中好的工作思路和工作方法通过会议或其他形式进行交流与学习。

第二章 经营考核目标及管理模式

第五条 经营考核目标

以“质效提升年”为主题，构建“12321”考核体系，形成纵横到边多维度立体式管控模式。结合公司实际，明确一个目标，即：“2026年度利润亏损3467.15万元”，以全面预算为依据，闭合分解生产经营各类指标到管理部门与预算执行单位。实现“二个确保”，即：“精甲醇产量34.50万吨，单位完全成本控制在1989.54元/吨之内”。建立“三个市场”，即：“公司大市场”“车间小市场”“班组微市场”的三级考核机制。落实“二个考评模式”，即：“管理人员考评模式、经营主体考评模式”。推行“一个降本创效责任清单”即：“2026年降本创效责任清单”。

第六条 确定核算经营模式

各单位根据实际情况确定符合自身的内部经营管理体系，形成以车间、班组为依据设置，逐步以岗位为最小的核算模式。

公司大市场，是一级考核主体，由公司考核办对各部门执行考核；

车间小市场，是二级考核主体，由部门对各车间执行计件考核。

班组微市场，是三级考核主体，由车间对班组执行计件考核。

第七条 核算的要求

各单位设内部经营核算人员（兼职），按照业务核算要求，各单位应做到按时按质按量地完成，每天（旬）消耗统计、预算执行情况、分配情况、内部管理、检查中出现的问题及限期整改等；对车间、班组的基础核算数据进行核实、建立各项成本消耗台账、分配台账、做好月度分析，查找各项考核指标节超原因、管理工作存在的问题，成本费用使用情况、各项制度执行情况，并制定改进措施。

注：纪委为督导督办单位，不设经营核算人员。

第八条 内部预算及数据分析要求

公司各职能部门按照经营考核领导小组安排参与经营考核事宜，及时形成数据分析及追责问责汇报材料。

生产技术部根据公司及上级部门要求，制定年度生产预算，包括：主产品、副产品以及中间产品的生产量；生产数据分析、技改技措推进创效等工作；部门下属各车间工艺操作流程管控分析、相关成本考核等指标的月度分解、审核与汇总工作。

设备管理部根据全年预算总指标按各车间做好备品备件、电力消耗、仪器仪表、阀门维修、设备修理费用等指标的月度分解、审核与汇总工作；设备稳定运行数据分析、修旧利废、技改技措推进创效等工作。

各车间在公司年度生产预算的基础上编制各单位需求计划，包括：原材料、维修、电力等所有消耗支出以及需上一生产环节提供的中间产品，如：蒸汽、水、氧气等，该预算应以定量编制为主的数据分析等工作。

安全监管部要落实安全1号文、现场标准化、环境保护、危废处置等预算及数据分析等考核分析工作。

人力资源部要根据岗位评价结果以“增人不增资，减人不减资”原则核定各部门工资预算，同时月度对工资结构进行分析对比等工作。

调度指挥中心负责内部计量数据的监督、收集、统计，同时在出现计量等纠纷时进行调解、裁决。

财务部负责按照集团公司组织公司全面预算编制、汇总、审查分解等工作，指导各单位按照集团公司下达预算指标做好预算指标分解工作；成本周通报、月分析等工作。

销售采购部负责全面物资采购预算编制、审批、上报、汇总、采购以及产品市场分析等工作。

经管物资部根据全面预算及核定后的部门预算制定各生产、经营环节的内部考核工作；监督二、三级考核主体细化分解到各车间、班组。

纪委履行监督、执纪、问责和监督、调查、提出处理意见的责任部门。

第九条 经营核算人员绩效工资待遇

经营核算人员可以由该部门合规管理员兼任，也可以根据部门（车间）具体情况设定，绩效工资待遇在公司经营绩效薪酬规定的基础上调0.2个系数，经营核算人员待遇由各部门、车间自主管理落实到内部经营管理制度内，纳入本单位内部绩效分配。

考核依据：以公司经营工作范畴，落实《2026年经营管理与监督考核实施意见》与合规管理相关规定等制度要求，一项未推进或未完成扣减绩效50元/次，相关工作被公司通报扣减绩效100元/次。

第十条 管理人员考评模式

考核范围：部门、车间，队级（含副队级）以上管理工作人员。

考评时间：月度考评一次

考评内容：考评细则见《管理人员负单考核内容及评分标准表》

考评方式：实行百分扣减制考核。其中：安全效果40分、经营管理20分、任务完成20分、工作作风20分

考评依据：由管理人员依据考核项目自行设定考核分值。由各考核主体单位报送工作完成及考核情况。考评奖罚：部门（车间）正副职管理人员（副科、正科）经考评月度第一名增加绩效工资600元，最后第一名扣减绩效工资300元。部门（车间）队级正副职管理人员（副队、队级/主管）经考评月度第一名增加绩效工资300元，最后第一名扣减绩效工资150元。

考评结果由二级考核主体纳入部门绩效考核管理制度中落实、执行，二级考核主体对车间管理人员要横向比较、分析原因。

注：正副班长和享受正副班长级别人员，由车间制定班组考核模式。

第十一条 经营主体考评模式

考核范围：公司九个部门（纪委不纳入考核）、九个车间

考评时间：每季度考评一次

考评内容：考评细则见《部门（车间）业绩考核内容及考核责任表》。

考评方式：实行百分制考核。其中：安全效果占比40%、经营管理占比20%、任务完成占比20%、工作作风占比20%

考评依据：由各管理单位报送工作完成及考核情况，对各单位工作运行情况进行考评。

考评奖罚：每季度考评一次，考评第一名增加该单位绩效工资2000元，最后第一名扣减该单位绩效工资1000元。

注：二级考核主体，由部门对车间计件单位执行考核并制定考核办法；三级考核主体，由车间对班组计件单位执行考核并制定考核办法。机关部室对员工进行考核并制定考核办法。以上二三级考核主体办法及落实情况，将纳入经营考评范畴。

公司督查办不定期组织人力资源部（党群部）、经管物资部、部分单位经营核算人员等组成检查组，监督二、三级主体制度落实情况。检查人员不服从安排，并扣减个人绩效100元。

第十二条 内部经营管控指标：由经管物资部和财务部牵头，安全效果：由安全监管部牵头（包括现场标准化、安全环保、三违等），持续推进科技创新由生产技术部牵头（包括安全经济一体化、劳模工作室、合理化建议及技改技措等），任务完成由调度指挥中心牵头，作风督导由督查办牵头。

第三章 经营考核指标

第十三条 公司考核围绕安全生产长周期、成本控制、技改技措、质量管理、提质增效、修旧利废、工作作风等重点工作，持续深化“考评机制+指标考核+责任考核”运行模式，夯实运作基础。

第十四条 联责考核共性指标

（一）利润。（当期预算利润－当期实际报表利润）×节约增加绩效0.1%或超支扣绩效0.05%。利润对职责部门进行考核。

生产技术部占比57%、设备管理部占比15.52%，调度指挥中心占比10.69%，安全监管部占比5.6%、销售采购部占比2.29%、经管物资部占比2.80%、财务部占比1.27%、人力资源部占比1.53%、综合部2.8%、纪委部占比0.50%。

（二）精甲醇产量。

以单位人员预算绩效工资总额9%/全年计划产量=收购单价

生产技术部1.4106元/吨，设备管理部0.4733元/吨，调度指挥中心0.2794元/吨，安全监管部0.1020元/吨，销售采购部0.0578元/吨，经管物资部0.0667元/吨，财务部0.0353元/吨，人力资源部0.0819元/吨，综合部0.0764元/吨，纪委部0.0179元/吨。

考核依据：单价×吨甲醇月度超（亏）产量。

十五条 中间产品考核指标

（一）蒸汽量。把控动力煤消耗量提高产蒸汽量，月度吨动力煤（4300大卡）产蒸汽量不低于5.90吨（其中10月-4月按5.80，5月-9月按6.0）

动力车间为责任单位，考核依据：（当月动力煤考核计划量－实际消耗动力煤量）×当月动力煤平均价（不含税）×（节约动力煤增加0.5%或未完成扣0.25%）

（二）氧气量。空分送氧气量及时调整装置负荷达到蒸汽消耗最低的目的，低于每千NM3制氧耗用蒸汽量3.05

空分车间为责任单位，考核依据：月度实际制氧量×每千Nm³制氧耗用蒸汽量3.05－实际消耗蒸汽量）×蒸汽售价95元/吨（内部考核不含税价）×（完成增加0.5%或未完成扣0.25%）

（三）净化气量。调整氢碳比控制范围，降低吨甲醇净化气消耗。甲醇耗用净化气量基准v 值低于2460Nm³/吨。

净化合成车间为责任单位，考核依据：（甲醇耗用净化气量基准v 值2460Nm³/吨－净化气实际消耗量÷实际精甲醇产量）×{（完成按当月不含税甲醇售价×2%）或（未完成按当月不含税甲醇售价×1%）｝。

（四）脱盐水量。

（五）制水率控制在0.75以内。

水处理车间为责任单位，考核依据：（0.75-月度实际制水率）×月度脱盐水装置使用原水量×5.05元/吨×2%；

月度脱盐水实际制水率=月度原水量/月度产出脱盐水量

第十六条 副产品考核指标

（一）硫酸铵。动力车间为责任单位，考核依据：（实际生产量－计划生产量）×当月平均销售单价×2%；以生产计划与市场需求销量作为考核目的。

（二）液氮。空分车间为责任单位，考核依据：（实际生产量－计划生产量）×当月平均销售单价×5%；以生产计划与市场需求销量作为考核目的。

（三）硫磺。净化合成车间为责任单位，考核依据：（实际生产量－计划生产量）×当月平均销售单价×2%；以生产计划与市场需求销量作为考核目的。

（四）杂醇油。净化合成车间为责任单位，考核依据：（计划生产量－实际生产量）×当月平均销售单价×5%；以生产计划与减少杂醇油生产量为考核目的。

第十七条 单耗考核指标

（一）吨精甲醇原料煤单耗（5500大卡）单耗控制在1.58吨/吨

气化车间为责任单位，考核依据：（计划单耗－实际单耗）×当月甲醇产量×当月不含税原料煤平均单价×（完成增加0.5%或未完成扣0.25%）

（二）吨甲醇动力煤单耗（4300大卡）单耗控制在0.56吨（其中5月-9月0.54吨、10月-4月0.58吨）

动力车间为责任单位，考核依据：（计划单耗－实际单耗）×当月甲醇产量×当月不含税动力煤平均单价×（完成增加0.5%或未完成扣0.25%）

（三）吨甲醇电耗。年度34.50万吨甲醇，平均单耗控制在372.89吨/KWh

电气车间为牵头单位，动力车间、气化车间、净化合成车间、空分车间、水处理车间为联责。

考核依据：（当月计划单耗－实际单耗）×当月甲醇产量×当月电费不含税单价×（节约增加绩效2%或未完成扣减绩效1%）

电气车间占比20%、动力车间占比18%、空分车间占比6%、气化车间占比14%、净化合成车间占比14%、水处理车间占比28%。

（四）吨甲醇原水消耗。年度34.50万吨甲醇，平均单耗控制在5.74吨（含生活用水）以下

水处理车间为责任单位，考核依据：（当月计划单耗－实际单耗）×当月甲醇产量×5.05元/吨（不含税）×（节约增加2%或未完成扣1%）

（五）煤浆浓度。提高到60%以上

气化车间为责任单位，考核依据：每上升0.01增加绩效60元，每下降0.01扣减绩效30元

第十八条 长周期稳定运行

（一）保证备用锅炉、气化炉检修质量

（1）锅炉生产运行最低保证150天倒炉一次，提前一天扣30元绩效，延迟一天增加60元绩效。

（2）气化炉生产运行最低保证65天倒炉一次，提前一天扣50元绩效，延迟一天增加100元绩效。

各部门不得盲目为了增加效益、绩效而忽视安全，否则按严重“三违”问责；按生产周期考核，兑现。

责任单位：生产技术部占比60%、设备管理部占比30%、销售采购部占比10%

考核部门：调度指挥中心提供运行相关数据及分析说明

（二）异常工况

异常工况发现不及时、处理不当，将追究当班相关责任人，造成经济损失，将扣减部门或车间绩效工资。

责任单位：各部门及车间

追查部门：调度指挥中心按照安全1号文提供追查报告及相关考核处罚额度

（三）造成系统减负荷或停车

由于管理等原因造成系统减负荷或停车，造成产量和经济损失，将扣减部门或车间绩效工资。

责任单位：生产技术部及各车间，设备管理部及各车间

追查部门：调度指挥中心按照安全1号文提供追查报告及相关考核处罚数据

第十九条 成本考核指标

根据集团公司下达的吨精甲醇分项成本与精甲醇产量，作为各项成本月（年）度预算指标。

（一）材料费。在年度预算基础上各部门自主分解月度指标。为“谁使用、谁出账”的原则进行考核。

经营物资部为牵头部门，销售采购部、财务部为联责部门，生产技术部、设备管理部、安全监管部、调度指挥中心为被考核部门。

联责单位：月度材料总费用节约增加绩效1%，超支扣减绩效0.5%；经管物资部占比40%、销售采购部占比40%、财务部占比20%

责任单位：生产技术部、设备管理部、安全监管部、调度指挥中心，按（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效20%或超支扣绩效10%

其中配件：由设备管理部与生产技术部联责考核单位，绩效增减额＝（当期预算指标－当期消耗）×50%×5%

（二）修理费。在年度预算基础上管理部门自主分解月度指标。进行联责考核。

设备管理部为牵头部门，生产技术部、设备管理部、经管物资部工程为联责部门。以（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效2%或超支扣绩效1%。

绩效挂钩比例为：设备管理部占比40%、生产技术部占比40%，经管物资部工程占比20%

（三）劳务费。在年度预算基础上管理部门自主分解月度指标。管理部门生产技术部、设备管理部、综合部。

负责日常工作量安排、考核、考评，以年度总承包劳务费为考核额度，（当期劳务预算指标－当期劳务发生额）×节约增加绩效2%或超支扣绩效1%。

绩效挂钩比例为：设备管理部占比40%、生产技术部占比40%，综合部占比20%

（四）环保处置费。在年度预算基础上由管理责任部门自主分解月度指标。进行联责考核。

安全监管部为管理责任部门，生产技术部、设备管理部、销售采购部。以（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效2%或超支扣绩效1%。

绩效挂钩比例为：生产技术部占比70%，设备管理部占比15%、安全监管部占比10%，销售采购部占比5%

（五）警卫消防费。在年度预算基础上部门自主分解月度指标。

安全监管部为责任部门，以（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效5%或超支扣绩效2.5%

（六）四项费用。在年度预算基础上部门自主分解月度指标。

综合部为牵头部门，财务部为联责部门，以（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效20%或超支扣绩效10%。绩效挂钩比例为：综合部80%，财务部20%

（七）车辆维修费用。在年度预算基础上部门自主分解月度指标。

综合部为管理责任部门。以（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效10%或超支扣绩效5%

（八）工会经费。在年度预算基础上部门自主分解月度指标。

人力资源部（党群部）作为管理责任部门。以（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效5%或超支扣绩效2.5%。

（九）党建经费。在年度预算基础上部门自主分解月度指标。

人力资源部（党群部）作为管理责任部门。以（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效5%或超支扣绩效2.5%。

（十）职教经费。在年度预算基础上部门自主分解月度指标。

安全监管部为牵头单位，人力资源部（党群部）为联责责任部门。以（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效10%或超支扣绩效5%。

绩效挂钩比例为：安全监管部85%，人力资源部（党群部）15%

（十一）其他费用。在年度预算基础上年度平均分解月度指标。

以（当期预算指标－当期消耗）×节约增加绩效5%或超支扣绩效2.5%。

生产技术部占比35%、设备管理部占比30%，调度指挥中心占比5%，安全监管部占比5%、销售采购部占比5%、经管物资部占比5%、财务部占比5%、人力资源部占比5%、综合部5%

其他费用考核不包含煤炭、工资及附加、折旧以及以上成本考核项。

注：纪委是监督单位无经营成本项考核指标，纪委成本绩效兑现依据（财务部+销售采购部+经管物资部+人力资源部+综合部）成本项考核兑现金额平均值×10%执行。

第二十条 管理制度考核

（一）物资储备额。在2025年12月期末储备额的基础上下降100万元。

经管物资部为牵头单位，销售采购部为联责单位，生产技术部、设备管理部、安全监管部、调度指挥中心为责任单位。

联责单位：（期末库存额－期初库存额）×节约增加绩效0.5%或超支扣绩效0.25%；经管物资部占比50%、销售采购部占比50%

责任单位：生产技术部、设备管理部、调度指挥中心、安全监管部为考核单位。

（期末库存额－期初库存额）×节约增加绩效4%或超支扣绩效2%。绩效挂钩比例为：生产技术部占比65%、设备管理部占比30%，调度指挥中心占比2%，安全监管部占比3%

（二）修旧利废。

1.交旧兑现标准。所有交旧物资一律按0.5元/斤增加绩效。

2.修旧利废计算标准。废旧物资修复，经验收合格后按单项修旧利废工作经济效益测算：修旧利废的价值=目前账面价值（或市场估值）×20%-修理费（投入材料、人工等费用）；单项修旧利废工作考核结算最高额度不超过3000元。

废旧材料自制加工成新物资，按原值（或测算价值）的 40%计算或新材料自制加工新物资按原值的20%－投入部分材料、人工等费用计算。单项修旧利废工作考核结算最高额度不超过3000元。

3.废旧物资处置（废铁及塑料制品等）。年度处置目标8万元，处置费用超出目标金额，按超出总金额的10%增加处置单位绩效工资。注：不含设备处置和固废处置。

（三）工程制度管理。

1.自营工程。公司内部突发紧急零星杂活或公司安排的自营工程，工程结束、验收合格后，结算按照公司《工程管理办法》执行，纳入绩效工资兑现。

2.集团公司批复下达的工程计划考核。具体由经管工程人员按照《工程管理办法》监督考核执行，月度出具考核清单。

（四）合同业务入账管理。年度内外委单位施工的工程及维修、维简、检测等其他业务的管理。

所属各部门长协一年内业务要按合同要求或季度进行结算入账，超过合同期两个月未入账扣减责任人500元；非长协业务要完工两个月内及时入账，否则扣减责任人500元。

具体由财务部核对后出具清单

（五）用电检查管理。违反用电管理办法扣除相关责任人50-500元绩效工资，由设备管理部电气车间提供。

（六）材料日常管理。

1.材料计划。每月20日前各单位上报物资需求计划（电子版及签字版），25日前经管物资部仓库人员平衡利库和销售采购部采购业务人员要做好部分询价工作；30日前后经管物资部和销售采购部相互配合组织召开物资采购审查会，每推迟一天扣部门100元、业务负责人50元。销售采购部和经管物资部提供考核单

2.增补计划。月度增补采购计划，每次扣部门（车间）50元。

注：销售采购部月底统计物资增补计划表，特殊情况增补计划经主要领导签字剔除考核。

3.增加物资。重复性申请采购、积压库存，每次部门（车间）负责人50元、业务负责人50元。由销售采购部和经管物资部提供考核单

4.物资到货及时性。采购计划未按采购周期及时到货每影响一次扣主办业务人员50元（申报单位对特殊物资不得缩短采购日期）。各部门提供

5.物资验收。超出验收时限的，考核相关人员50元/次；验收人员无正当理由未能及时到达验收现场的或故意拖延验收时间的，考核50元/次；超出采购订单数量的物资，未经批准给予办理验收手续的，考核相关人员100元/次；其他视情节轻重，扣除相关责任人50-500元绩效工资，造成问题的追究相关责任。采购人员提供

6.物资领用。由于生产急需各部门可先领用、签字，三日内办理物资出库手续，否则推迟一天扣50元绩效。仓库人员提供

7.无动态物资考核（不含公司要求储备物资除外）。发现日常材料超过三个月无动态物资每项扣责任单位50元，配件发现超过六个月无动态物资每项扣责任单位100元（进口备件除设备更新不再使用情形外，无论到场时间长短均不被认定为长期闲置物资）；经管物资部仓库提供。

8.物资丢弃。对有使用价值的材料未及时分拣、送交，乱丢弃的，发现一次扣除相关责任人100元。公司各部门发现提供

9.工程材料。杜绝工程费用计入生产成本；否则扣责任单位500元。由工程、财务人员提供

（七）甲醇销售管理。

（1）未完成公司安排的销售量，出现涨库一次扣减1000元； 责任单位：销售采购部

（2）通过竞拍销售单价高于园区同类企业，年度创收目标80万元。每月超出6.7万元目标，增加绩效工资600元，反之同等扣减。责任单位：销售采购部

销售采购部提供当期竞拍总体说明材料（签字版），附：园区企业售价证明材料、计算依据等资料。

（八）煤炭性价比采购。根据煤炭市场采购与生产工艺需求煤炭性能指标，进行性价比测算，最大限度降低煤炭采购成本。年度降低煤炭成本360万元，30万元/月。每月超出30万元目标，增加绩效工资4000元，反之同等扣减。

责任单位：销售采购部、生产技术部、财务部、经管物资部、调度指挥中心、气化车间、动力车间；绩效挂钩比例为：销售采购部占比20%、生产技术部占比60%，调度指挥中心占比10%、财务部5%、经管物资部5%。

销售采购部提供性价比纪要总体说明（签字版），附：各煤矿当期市场价格表、公司煤炭需求指标表、计算依据等资料。

（九）减人提效。利用技术创效、智能化等手段，优化减少人员配置，依据减人之日算起至年底减少人员（在岗员工以应发绩效为准、外包队伍以合同为准）工资总额5%，一次性增加绩效工资（人员调剂在本部门或车间不予增加绩效），最高额度不超过5000元。

提供创效项目证明材料，计算依据，经车间、部门负责人、分管领导、总经理签字确认。

（十）经营制度执行。在经营管理制度执行过程中，不履行或延后、推脱等影响制度执行，给予100至1000元的处罚；带来后期审计、巡视巡察给公司负面影响以及需进行整改的，视问题严重情况公司将进行追责。

第二十一条 索酬理赔联责考核

（一）索酬理赔方式：对一个运作主体或多个主体进行索酬理赔。

（二）索酬理赔标准：由调度指挥中心按照安全1号文提供追查报告及相关考核处罚额。对超过的可提交公司领导小组裁定。

（三）索酬理赔形式：

1.外部检查处罚联责考核。月度受到上级行政部门（含集团公司）行政处罚，由调度指挥中心追查上报。

2.设备运行完好联责考核。由于本部门（或车间）管理原因造成本车间系统减负荷或停车，由调度指挥中心追查上报当期事故影响索赔确定额。

3.生产工艺系统稳定运行联责考核。由于管理原因造成系统减负荷或停车，由调度指挥中心追查上报当期事故影响索赔确定额。

4.其他因素联责考核。不在以上规定范围的其他原因造成影响生产的损失的，由调度指挥中心追查上报当期事故影响索赔确定额。

（四）索酬理赔主导单位。调度指挥中心负责事件调查、核实，以索酬理赔标准计算出理赔数额，确定赔偿单位，负责索酬理赔工作的落实；并出具事后追查索赔分析报告。

第二十二条 计量验收联责考核

（一）验收范围及确认

1.甲醇产量由仪表车间、销售采购部、净化合成车间等单位月底根据采购量、库存量、消耗量验收，由生产技术部负责监督、检查、签字，并出具产量收发存验收报表；报总工程师审查、签批。

2.煤炭消耗由气化车间（原料煤）、动力车间（动力煤）、仪表车间、销售采购部等单位月底根据采购量、库存量、消耗量验收，生产技术部负责监督、检查、签字，并出具收发存验收报表；报总工程师审查、签批。

3.副产品由动力车间（液氨）、净化车间（硫磺）、空分车间（液氮）等单位月底根据计量验收，由生产技术部负责监督、检查、签字，并出具验收报表，报总工程师审查、签批。

4.中间产品由动力车间（蒸汽）、净化车间（粗甲醇、净化气）、空分车间（氧气）、气化车间（煤浆浓度）、水处理车间（脱盐水）、仪表车间等单位月底根据计量验收，生产技术部负责监督、检查、签字，并出具验收报表，报总工程师审查、签批。

5.二级电量消耗由电气车间负责，根据本月额定电量－本月考核点实抄电量，由车间、部门签字确认，并出具电量消耗报表。

6.原水消耗由水处理车间负责，根据上月抄表数－本月考核点实抄数，由车间、部门签字确认，并出具用量消耗报表。

7.各项计量质量验收结果由各组负责单位于每月28日前报送考核办，周末延顺。

计量验收数据一次不准、未汇报、未签字，影响结算，扣主要人员绩效工资200元/次。日常数据检查通报由调度指挥中心做好记录，作为管理人员考核扣分项。

以上报表需经车间相关人员、部门负责人、调度指挥中心负责人、总工程师签字确认。

第二十三条 技术创新、技改技措。各部门（车间）或个人对安全生产、技术管理、设备管理、经营管理、环境保护、长远发展等方面存在的突出问题，提出改进意见和建议。由总工程师定期召开合理化建议和科技创新成果可操作性，评定科技应用及成果转化项目。对部门不认真审查和审核合格且不履行技改技措的将追究部门及责任人，结果纳入综合考评。

评选程序、办法、奖项设置等执行西北能化工组字【2026】2号《西北能化公司职工合理化建议和青工“五小”创新成果评选管理办法》的通知执行。

第二十四条 计划创效责任清单。完成公司2026年计划创效责任清单创效任务，年度根据降本创效贡献额度，给予0.5%增加绩效工资，单项技改创效结算额度不超过3000元。

注：2026年计划创效责任清单列入合理化建议和青工“五小”创新成果并评选获奖或从公司其他政策获得奖励不在年度兑现范围。

第二十五条 成本分析的方法和内容

数据分析小组要准确研判当前工作形势，要深挖内潜、亮点突出、数据详实进行分析，深入剖析生产经营管理中存在的问题，制定有力的措施，进一步提升成本管理水平。

（一）成本分析选择比较法，即指标对比分析法，包括与预算对比，与同期对比。

（二）数据分析小组负责日常安全生产、工艺管控与消耗费用的分析和上报工作；负责提炼管理过程中好的做法及取得的成效、生产经营过程中重大事项变更与投入、总结存在的问题及下一步采取的措施等。

（三）成本分析的内容：

1.通过统计、对比找出成本费用与分析基数节超的主要因素；

2.既要分析工艺调整、产量、采购价格等对生产经营的影响；又要总结成本管控过程中好的做法，分析取得的成效与不足。

3.分析材料要简洁明了，数据详实，包括但不限于成本管理采取的主要措施，取得一定成效的经验做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施。对于分析材料质量不高，语言繁琐又无实质内容的扣减部门负责人绩效工资200元/次。

第二十六条 资料报送。相关资料由各牵头单位和管理单位负责在月底最后一天报送经管物资部（或会议安排的时间），推迟一天扣减50元。（具体见附表）并纳入月度考评。

第二十七条 其他制度考核，具体以公司其他相关文件制度执行。

第二十八条 考核兑现方式

经营成本考核年度设立绩效奖励基金130万元（含自营工程30万元），月度考核、月度兑现；资料报送单位要在月底最后一天将考核基础资料报送经管物资部考核办，考核办每月10日前将汇总考核资料报送考核领导小组。

第二十九条 考核计划指标的确定

指标考核以公司下达年度分解任务计划指标及可控成本计划指标，由各指标单位在年度计划总额内自主申报分月控制计划，按当期实际发生数和当期控制计划进行对比考核。如因特殊情况确需调整以后各期控制计划，应在每月25日前将调整计划报送公司经管物资部考核办，不报送或逾期报送调整计划的，则按原分月计划考核。

第三十条 考核调整因素的确认

1.经集团公司确认的计划外增支因素在考核时可以直接剔除，如工程性材料、政策性费用等。

2.如确因宏观经济形势、客观因素发生显著变化，对考核产生重大影响时，被考核单位可以书面提出考核时需要剔除的因素，书面报告要阐明需要调整因素的具体情况、理由以及对考核影响的程度。报经公司主要领导批示后，可以作为计划外增支因素予以调整经济指标。

3.被考核单位认为需在考核中予以剔除的因素，应在该因素将要发生时向公司申报，原则上不允许出现事后报告，更不允许跨月申报调整报告。对于公司紧急做出的决定或事关安全生产的特殊情况，由该单位在事实发生后3日内向公司申报；迟报、漏报的，不予承认，后果自负。

第三十一条 考核结果的执行

公司月度考核结果由经营分析会提出初审意见，报公司领导签认后，由经营物资部考核办送交人力资源部。

第三十二条 其他要求

被考核单位月末及时与相关部门对账，查找指标实际完成情况与控制计划的差异，系统分析差异形成的原因，并提出有针对性的整改措施，于次月2日前报指标对口考核部门，指标对口考核部门要加强整改措施落实情况的监督检查、过程控制。

第四章 附则

本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件1《降本创效实施方案》、附件2《经营绩效考核管理办法》同时废止。

附表：1.2026年经营指标分解表

2.2026年月度经营资料报送时间范畴

3.2026年部门（车间）季度管理考评评分细则

4.2026年管理人员负单考核内容及评分标准表

5.2026年降本创效责任清单

附件2

2026年修旧利废管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范废旧物资的回收、修复、再利用的管理，充分利用废旧物资剩余价值，变废为宝，提高回收物资的复用率，节约材料投入、降低成本，结合公司实际情况特制定本办法。

第二章 组织机构

第二条 成立修旧利废小组，以总经理为组长，副总经理和总工程师为副组长，副总师、各部门部长及车间主任为成员的领导小组。

第三条 职责

（一）修旧利废小组负责鉴定、批准、验收、确定使用意见等职责。

（二）各部门负责可复用物资的送交及自修工作。

（三）设备部检修队，负责接收各部门送交可复用的物资，对回收的可复用物资进行分拣、再加工、码放、转运、存放等工作；按照回收材料类别分区域码放。

（四）经管物资部，负责本规定的监督、检查、过程管控、结算、考核以及废旧物资处置等工作。

第三章 修旧利废定义

第四条 旧设备

（一）因技术改造更换下来的设备，在原设计使用点已不再使用的。

（二）库存时间较长，原有用途已变更，不再使用的。

第五条 废设备

（一）经长期使用或发生重大、特大事故，基础件已严重损坏，修理后其技术性能也不能达到生产工艺要求的。

（二）设备老化，技术落后，耗能高，效率低，经济效益差。

（三）维修费用过高（一次大修超过原值 50%以上），继续使用经济上不合算的。

（四）机型已淘汰，性能低劣，又不能降级使用的。

（五）主要零、部件无法补充而长期失修的。

（六）严重污染环境、危害人身安全与健康，进行改造经济上又不合算的。

第六条 废旧零部件

（一）在检修设备时更换下来的零部件或未经修理，不能继续使用的总成件。

（二）库存时间太长的零部件。

第七条 外委、外购件

1.此前一直外委修理，现进行自修，确保质量要求并降低维修成本（费用不超过原值的 30%）的设备、配件。

2.此前一直外购新件，现进行自制加工，确保质量要求并降低采购成本的设备、配件。

第四章 修旧利废的界定

第八条 针对废旧设备、零部件采用本部门自修，使其性能达到或接近相同产品的技术指标，或从废设备中拆卸有效零件用于其他场合。

（一）修旧利废的范围

1.旧设备、旧零件的恢复使用

2.报废设备中部分可用零件的拆卸再利用

3.各类元件的修复

4.各种齿轮、轴的修复

5.各种托辊、滚筒的修复

6.各类变压器、变频器继电器、电机仪器仪表的修复

7.废旧电缆、电线的回收利用

8.废旧润滑油经过滤、澄清再生后利用

9.废旧管道、管件、法兰、金属型材的回收再利用

10.其他有修旧利废价值的活动

（二）不能列入修旧利废范围的物资

1.能够在日常检修中处理好，能够满足使用要求的。

2.经过简单处理就能恢复设备、零部件技术性能的。

3.国家有关部门或行业规定的淘汰的产品。

4.严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造，经济上又不合算的。

5.经检测确认不能再继续使用的特种设备、配件等。

6.外委维修以及外购材料简单处理，消耗较少的产品。

7.外委维修使其性能达到或接近相同产品的技术指标。

第五章 修旧利废的质量认定

第九条 质量验收

（一）修复的各类旧设备、旧物资等用于在线工作的需经检测合格后，有检验或验收报告方能使用。

（二）各类电器元件需经测试合格后，方可使用。

（三）其他各类修旧利废及备件修复后要提交技术参数、性能试验报告等资料，并最终以安装使用正常来确定。

（四）修旧利废的质量认证由部门申请，经分管领导同意后，由申请部门牵头组织相关部门进行鉴定，并出具鉴定意见。

第六章 修旧利废工作的经济测算及兑现标准

第十条 所有的废旧物资修复经验收使用合格后并投入使用1个月以上；可以按单项修旧利废工作经济效益测算：修旧利废的价值=目前账面价值×20%-修理费（投入材料、人工等费用）；单项修旧利废工作考核结算最高额度不超过3000元；纳入部门（车间）的效益工资。

废旧材料自制加工成新物资，按原值（或测算价值）的 40%计算或新材料自制加工新物资按原值的40%－投入部分材料、人工等费用计算。单项修旧利废工作考核结算最高额度不超过3000元；纳入部门（车间）的效益工资。

第七章 其他

第十一条 各部门对移交可修复物资及领用已修复物资要建立收发存台账。无复用价值物资的处置按公司《废旧物资处置管理办法》等文件制度执行。废旧物资建账周期为上月25日到本月26日，次月2日前报送经管物资部，作为考核依据。

第十二条 本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件4《修旧利废管理办法》同时废止。

附件3

2026年废旧物资处置管理办法

第一章 总则

第一条 为加强废旧物资管理、杜绝浪费现象，确保废旧物资管理工作更加规范、准确和有序，降低生产成本和材料消耗，提升企业效益，依据皖北煤电经营〔2024〕130号文，特修订本办法。

第二条 本规定所称废旧物资是指生产更换的配件、管路、电缆、橡胶制品、阀门、库存物资、废旧材料等资产因各种原因丧失原有功能且在公司范围内不再具备使用价值的，或国家明令淘汰的材料，以及因修复价值较高无修复价值而形成的报废资产。

第三条 废旧物资处置应坚持依法合规、分类处置和效益最优原则。

第二章 组织机构及管理职责

第四条 公司成立以党委书记/董事长、总经理为组长，经营副总经理、各业务单位分管领导为副组长，副总师及各部门负责人为成员的领导小组。

（一）领导小组职责

负责拟定、协调、解决废旧物资各环节及处置相关问题。

（二）成员单位职责

1.经管物资部负责受理材料类废旧物资鉴定申请、组织废旧材料现场鉴定，并提出初步鉴定意见和处置方案等；签订废旧材料处置合同；组织监督装车、过磅和出门证办理。

2.设备管理部负责受理设备类废旧物资鉴定申请、组织废旧设备现场鉴定；并提出初步鉴定意见和处置方案等；签订废旧设备处置合同；组织废旧设备整理和清运；组织监督装车、过磅和出门证办理。

3.安全监管部负责受理危（固）废废旧物资鉴定申请，对危（固）废废旧物资鉴定工作，并提出初步鉴定意见；对接政府环保部门办理固体废物处置过程中相关环保处置手续，监管现场处置过程中处置流程是否符合相关环保标准规范，负责配合地方环保部门进行现场查验；参与废旧物资整理和清运、监督装车、过磅和出门证办理。

4.财务部负责资产账务处理的指导和规范性检查，参与现场鉴定废旧物资及处置方式；参与废旧材料、设备整理和清运、监督装车、过磅和出门证办理。

5.销售采购部、综合部等部门参与现场鉴定废旧物资及处置方式；参与材料、设备整理和清运、监督装车、过磅和出门证办理。

6.检修车间负责接收各单位回收的物资，按照回收物资类别分区域码放，上报废旧物资处理意见；参与材料、设备整理和清运、监督装车、过磅和出门证办理。

7.各车间负责废旧物资分拣、整理送交，提交废旧物资处置申请，参与材料、设备整理和清运、监督装车、过磅和出门证办理；参与现场鉴定废旧物资及处置方式。

第三章 处置方式及程序

第五条 分类分拣。废旧物资应按机械设备类、电气设备类、废旧钢材类、橡胶制品类、备品配件类等分类、分拣，集中管理。

第六条 报废鉴定。废旧物资处置前应进行报废鉴定程序。

（一）设备类。各单位应按照《西北能化公司设备管理办法》要求履行鉴定程序，按机械类、电气类归集整理、登记造册后申请鉴定并出具意见，报领导小组组长及副组长审核；由设备管理部提交报废鉴定申请，经集团公司化工部等组织进行现场或远程视频鉴定，出具鉴定意见后再进行处置。

（二）材料类。废旧物资归属单位提交废旧物资申请并经部门、分管领导同意，经管物资部组织相关人员现场鉴定并出具意见，报领导小组组长及副组长审核；通过后上报集团公司化工部、经管部。由集团公司经管部组织进行现场或远程视频鉴定，出具鉴定意见后再进行处置。

（三）固（危）废类。按照《国家危险废物名录》（2021年版）要求，由安全监管部出具初步意见，报领导小组组长及副组长审核；同意后落实固（危）废处置。

第七条 定价方式

（一）通过集团公司经管部招标入围的拍卖公司，委托拍卖公司以公开竞拍方式处置废旧物资。拍卖公司根据废旧物资属性、结合市场行情，提出初步建议函（标底价），经西北能化公司领导小组通过后，确定标底价。

（二）公开拍卖流拍的，调整标底价按照本办法第七条第一款执行。

第八条 废旧物资处置应履行相应的审批、决策程序。

（一）通过公开方式处置废旧物资的，依据集团公司鉴定的处置意见，由西北能化公司履行内部审核审批手续；

（二）以非公开方式处置废旧物资的，由西北能化公司拟订处置方案，按规定履行相应的审核审批后，经集团公司经管部组织审查论证，依据决策结果再进行处置。

（三）涉及资产类的废旧物资处置前，应根据资产管理相关规定履行相应决策程序。

第九条 采取公开拍卖或进场交易处置方式的，应遵循以下程序：

（一）标段划分

废旧物资归属单位废旧物资处置前，应按机械设备类、电气设备类，废旧钢材类、橡胶制品类等划分标段，并预估各标段名称、重量、数量、材质等。

（二）竞拍拍卖

1.委托拍卖机构提出废旧物资目前市场行情作为竞拍底价参考依据，经公司领导小组审定同意后，确定标底价。委托集团公司经管部招标入围的指定的拍卖公司进行拍卖。一旦发布竞拍公告，标的物不得擅自变动。

2.竞拍保证金（含履约保证金）一般不低于预估成交金额的30%，由辅拍机构拍卖前代收代管。其中的履约保证金不超过预估成交金额的 10%，成交人违约的，履约保证金由辅拍机构直接划转至委托人。履约保证金不得冲抵货款。

3.第一次拍卖流拍的，经公司领导小组同意应调整拍卖底价或变更拍卖条件，组织第二次拍卖，第二次拍卖底价一般不低于第一次的 90%。再次流拍需调整拍卖底价的，经公司领导小组同意应调整批准同意，方可重新组织拍卖。

（三）签订合同

拍卖成交后，根据辅拍机构提供的成交通知书或成交确认书，与买受人签订废旧物资购销合同（附件 1），预收交易价款。

每批次废旧物资出场前，必须确保交易价款足额预付；清场前确保交易价款全额付清。

（四）进场清运

买受人凭购销合同及预付款凭证进场清运，各单位应组织专人负责现场监督装车、过磅计量和场内监运等关键环节，严格落实关键环节无监控不作业要求。严格履行合同约定，确保合法合规，料清场清。

第十条 账务处理

账务处理。财务部门根据鉴定结果核销相关资产账面价值，需要报送上级主管部门备案的，应履行备案程序。

第十一条 废旧材料类物资处置周期原则上每半年一次，报废设备类物资处置周期原则上每年一次。

第四章 责任追究

第十二条 各单位要严格执行废旧物资处置管理办法，落实现场责任。重点做好以下工作：

1.严禁不同标段的废旧物资混装；

2.需现场拆解方可装车的废旧物资，应保留现场拆解的影像或照片资料；

3.装车前应检查空车情况，空车、重车逐次过磅，且不得离开监装人员视线范围，装车时不得遗留、挑肥拣瘦，直至重车过磅完毕，防止弄虚作假。

第十三条 有下列情形之一的，依据公司有关规定追究相关责任人责任：

1.违反本办法规定处置废旧物资的；

2.未依据竞拍结果签订合同或擅自变更合同内容的；

3.与竞买人内外串通、暗箱操作的；

4.现场监管不力，造成损失的；

5.化整为零，规避公司审查的；

6.其他违规行为的。

第十四条 竞买人或买受人有下列情形的，禁止参与集团公司范围内废旧物资处置业务，造成损失的，依法追偿：

1.相互串通或采取不正当竞拍手段的；

2.无正当理由拒不履行购销合同的；

3.弄虚作假，盗取废旧物资的；

4.存在严重失信行为或其他违反国家法律法规情形的。

第十五条 严格监督检查。各部门要对废旧物资处置全过程实施监督检查，确保废旧物资处置工作合法合规、效益最优。

第五章 附则

第十六条 本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件5《废旧物资处置管理办法》同时废止。

附件：废旧物资购销合同（范本）

废旧物资购销合同（范本）（标准文本，据实修订）

出卖人（甲方）：

买受人（乙方）：

签订地点：

签订时间：    年    月    日

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、网络竞价公告或合法的成交确认书，就甲方废旧物资出售相关事宜，经双方协商一致，约定如下：

第一条 货物名称、单价、税额、总价和提货时间。

| 货物名称 | 单价（不含税） | 税额（*%） | 总价（含税） | 提货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同签订 个工作日内完成交款、提货， 年 月 日前完成清运。 |

第二条 甲方此次出售给乙方的上述物资均为废旧物资，甲方对其不作任何质量保证。

第三条 乙方负责上述物资的现场装车、搬运、倒转、拆解、拆除和场地清理等施工，因此产生的任何费用均由乙方自行承担。甲方负责组织相关部门现场监督施工、协调过磅计量及出厂事宜。

第四条 乙方进场施工前，应与甲方签署安全管理协议，服从甲方人员现场管理，并在规定期限内完成清运，不得挑拣、夹带，做到料清场清。

第五条 乙方在装车运输的过程中，应严格遵守省、市安全、环保、交通部门的各项安全管理、环境保护、交通管制等规定。如违反规定，发生安全、环保、交通事故，责任均由乙方承担。

第六条 乙方应在期限内完成付款提货，履约保证金在履行合同清场完毕的三个工作日内由甲方无息退还。

第七条乙方提货前应足额缴纳预付款人民币： 万元。结算重量以甲方指定司磅站计量为依据；整体打包出售的不需过磅。付清货款后，方可提货出门。提货结束后，甲方应于一周内开具增值税发票。乙方未按约定时间内交纳预付款或履约保证金的，甲方有权解除合同。

第八条 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，有效期限至提货清场完成之日止。

第九条 合同争议解决方式：因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地法院提起诉讼。

第十条 本合同未尽事宜，依照有关法律法规执行。

| 甲 方 单位名称（公章）： 单位地址： 法定代表人（或委托代理人）： 联系人及联系方式： 开户银行： 账号： 税号： | 乙 方 单位名称（公章）： 单位地址： 法定代表人（或委托代理人）： 联系人及联系方式： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

附件4

2026年财务管理办法

- 第一章 总则

第一条 为进一步推进公司财务工作的制度化、规范化，加强会计监督，规范财务收支行为，严格控制成本和压缩各种非生产性费用的支出，根据国家相关法律法规及集团公司相关政策，特制定本办法。

- 第二章 收入管理

第二条 财务收支实行“收支两条线”管理，部门实现的各项收入全额上缴财务，做到应收尽收，严禁隐匿、截留和挪用，杜绝任何形式的“小金库”。

第三条 收入项目。主产品：甲醇；副产品：硫磺、硫酸铵、杂醇油、蒸汽、液氮、氯化钠、硫酸钠；其他：废旧物资、仓储费、中标服务费等。

第四条 收款方式。公司一般采用预收款方式对外销售产品，每周结合甲醇库存、市场行情、资金支出确认收取现汇或银行承兑汇票，副产品及其他均收取现汇，由经办部门提交认领客户缴款，经财务共享审批流程后生成机制凭证；收取银行承兑汇票一般为半年期，甲醇定价在现汇价格基础上进行调整：大型银行（工、农、中、建、邮储、交行、招商、浦发、中信、兴业、平安、光大、华夏、民生、浙商银行）加20元/吨（一年期加40元/吨）；小型银行（除上述外）加30元/吨（一年期加60元/吨）；若贴现率与每吨加价差异超过5元、10元，可在对应加价（20元、30元、40元/吨）基础上，上下调整5元、10元/吨。

第五条 产品结算（甲醇、副产品）。财务部依据无人值守系统产品销售量、单价、金额，与销售采购部提供的销售开票确认单核对并签字确认；销售采购部凭财务审核后的销售确认单上传财务共享系统，经财务共享审批流程后，引导税务系统开具发票并生成机制凭证。

第六条 其他结算。1.废旧物资：由经办部门上传废旧物资报告、出库单、销售合同；2.中标服务费：由经办部门上传中标服务费报告；3.仓储费：由经办部门上传仓储费报告。均经财务共享审批流程后，引导税务系统开具发票并生成机制凭证。

第七条 承包商结算。1.承包商使用公司电力、原水、物料用品，由经办部门上传车间与承包商签字确认的使用量及金额单据（或报告），经财务共享审批流程后生成扣款机制凭证；2.承包商罚款，由经办部门提交认领承包商缴款（承包商确认扣款）并上传经办部门与承包商签字确认罚款通知单，经财务共享审批流程后生成（扣款）机制凭证；3.押金、安全保证金、履约保证金等，由经办部门提交认领承包商缴款并上传押金、安全保证金报告、合同，经财务共享审批流程后生成机制凭证；4.质量保证金，由经办部门提交采购挂账单，按照合同要求扣质量保证金，经财务共享审批流程后生成凭证。

第八条 党费、工会会费。由经办部门提交认领收款并上传党费、工会会费缴款报告，经财务共享审批流程后生成机制凭证。

- 第三章 原始凭证管理

第九条 为进一步提升原始凭证入账的合规性、规范性与标准性，特制定本规定。

第十条 发票入账资料

（一）采购发票入账，要提供合同、发票、验收单；紧急情况下物资采购未能及时签订合同的，要附有申请报告，询比价等资料。

（二）维修发票入账，要提供合同、发票、结算单、维修验收单；验收单由管理部门组织使用部门进行验收。

（三）工程发票入账，要提供合同、发票、工程进度结算单，零星工程项目要提供三单合一。

（四）维保发票入账，要提供合同、发票、结算单、考核报告。

（五）服务类发票入账，提供合同、发票、服务报告（如检测报告、审计报告）、结算单。

（六）非生产性购物入账：要提供申请报告、合同（小额零星采购不提供合同需提供市场调研报告或询比价报告）、验收单、发放清单。

第十一条 除电子发票以外其他入账资料，需提供原件，一般情况下不得以复印件代替原件。

- 第四章 年度工程项目领用材料入账流程

第十二条 年度工程项目材料计划编制。各部门根据年度工程项目编制材料需求计划，报材料计划会进行审议。工程项目材料计划要详细列出工程项目所需的材料名称、规格型号、数量、单价、金额。每项工程材料计划金额原则上不超过每项工程年度计划金额。

第十三条 年度工程项目材料领用报送。每月28日前，各部门根据材料消耗明细表，编制工程项目材料领用明细表，经分管领导审核后报财务部，财务部根据审核后的工程项目材料计划与部门报送工程项目材料领用明细表进行核对，并汇编各工程项目材料领用明细表。

第十四条 分配工程项目材料。月底根据汇编各工程项目领用材料明细表，分配到各工程项目中，分配到项目中的材料合计金额原则上不能超过工程项目计划金额，超过部分纳入车间、部门材料考核，如工程预算金额确实不足，上报集团公司审核通过后，超过的部分不再纳入车间、部门材料考核。

- 第五章 年薪制休假报销有关规定

第十五条 年薪制人员休假费用报销由综合部办理，休假报销须如实取得合法票据。

- 第六章 备用金管理

第十六条 为加强备用金管理，规范借款行为，提高资金使用效率，特对备用金使用作出如下规定。

第十七条 本条所称备用金，主要是指公司职工因公借款，用于支付与业务相关的、必须预支或尚不具备报销条件的周转金。备用金分为临时备用金和定额备用金。

（一）临时备用金：指因临时需要而借支的现金，用于差旅费、零星开支等，业务完成后一次性全部结清。

（二）定额备用金：指用于支出项目和金额相对固定、支出频繁的业务，在一定期限内可以循环使用的周转金。

第十八条 备用金管理原则：专款专用原则，备用金需据实填写用途，不得挪作他用，更不得编造虚假事由套取资金；时效性原则，临时备用金时效为2个月，定额备用金最长时效为一年（即公历1月1日至12月31日）。

第十九条 申请备用金：临时备用金由经办部门人员提交借款单，详细说明借款用途、金额，经财务共享审批流程后生成借款机制凭证；定额备用金由经办部门人员提交借款单，说明借款用途，并上传定额备用金报告，经财务共享审批流程后生成借款机制凭证。

第二十条 借款人经办业务结束后，应及时办理报销审批手续，并到财务部结清备用金借款，备用金每年12月31日前必须全额清零，原则上不得跨年使用。

（一）临时备用金借款的借支时间从借支备用金到借款人账户之日起不得超过2个月，且结清日期不得超过12月31日。

（二）定额备用金借款的借支时间从借支备用金到借款人账户之日起不得超过12个月，且结清日期不得超过12月31日；确需继续使用的，在下一年度重新办理借款手续。

第二十一条 借款人岗位调整、调离、退休、辞职或其他因素离开原部门时，须先到财务部结清备用金，方可到人力资源部办理迁调、离职等手续。

第二十二条 公司严禁审批职工非因公借款，谁审批谁负责。

- 第七章 税费管理

第二十三条 为规范公司纳税行为，强化税务管理，提高公司税费管理水平，特作如下规定。

第二十四条 税费管理目标，依法履行纳税义务，真实、准确、及时、完整地计算、申报和缴纳税款；将税费管理纳入企业经营决策，做好涉税事务过程控制；规范税务资料的传递与审核程序，防范纳税管理风险；依法、科学开展税费筹划、提高税费管理效益。

第二十五条 税费管理基本原则，严格遵守国家税收法律、法规和政策，熟悉税收政策，规范纳税行为，严禁偷税、逃税、抗税、骗税和其他违反税收法律、法规行为。

第二十六条 纳税核算，税务会计要正确计算相关税费，并规范核算；所有的计税凭证须附有计算过程、票据或文字说明等。

第二十七条 纳税申报与缴纳，税务会计须依据税法规定的申报期限及内容，如实办理纳税申报，准确报送纳税申报表、会计报表等相关纳税资料；同时，需在税法规定的缴纳期限内，足额完成税款缴纳；

第二十八条 税务会计需对纳税资料进行分类整理，并按规定妥善保管。其中，纳税资料具体包括：纳税申报表、纳税登记资料、发票抵扣联、税务鉴定报告、税务机关批文及其他涉税资料。

第二十九条 税务会计应超前开展税收筹划工作，在税法许可范围内灵活办理纳税申报，若发现问题需及时整改；需强化全员节税意识，重点加强增值税管理，对于符合增值税抵扣范围的各类支出，须取得合规有效的增值税专用发票。同时，积极研究国家发布的各项税收政策与法规，充分运用各类税收优惠政策，在合法合规前提下合理规避税款、降低企业税负，实现税务管控增值目标。

第八章 全面预算管理

第三十条 为保障集团公司总体战略规划目标落地，强化经营过程管控与考核机制，提升经营管理水平与质量，结合公司实际运营情况，特对全面预算作出如下规定。

第三十一条 落实全面预算工作要求。

（一）依据集团公司下达的年度任务目标及年度计划，组织开展全面预算的编制、审核与上报工作，确保数据真实、逻辑严谨；

（二）按照集团公司要求，将预算指标按时间维度（月度）与空间维度（业务单元）进行细化分解，明确责任主体，实现层层落实、闭环管理；

（三）推动公司预算全周期管理，涵盖预算执行跟踪、过程监督、考核评价及差异分析，及时识别问题并推动整改。

第三十二条 全面预算管理原则：

战略导向原则。以集团公司战略规划目标为核心，结合内外部市场环境、行业趋势及公司实际经营状况，科学制定年度任务目标，确保全面预算管理服从于集团战略目标。

业财融合原则。构建覆盖财务、投资、资金等全业务领域的预算体系，贯穿企业人、财、物各领域及产、供、销各环节，以安全生产为先导、财务协同为支撑，将预算管理嵌入安全生产与经营管理全流程，实现预算与业务的精准衔接。

平衡性原则。统筹平衡整体利益与局部利益、收入增长与成本控制、经营效益与风险防控的关系，推动企业持续高质量发展。

权变性原则。全面预算管理坚持预算刚性约束与柔性调整相结合，既严格执行预算指标对经营管理的管控要求，又可根据内外部环境重大变化按流程调整预算，并对例外事项进行特殊处理。

第三十三条 预算编制依据。全面预算编制以公司年度计划为核心依据。充分研判未来市场供需、价格波动、政策导向等外部形势，结合公司装置运行、管理能力等内部形势，合理配置人、财、物等资源。

第三十四条 预算编制内容及顺序。全面预算编制一般按照经营预算、资本预算、资金预算和财务预算的顺序进行。

（一）经营预算是指公司日常业务活动的预算，是以年度经营计划为基础，反映预算年度日常业务开展的产出和投入。包括生产预算、销售预算、成本预算（材料、电力、原水、人工及社保、折旧、修理、劳务、环保预算等）、费用预算（管理费用、财务费用）、其他业务收支预算、营业外收支预算及资产减值损失预算等。

（二）资本预算是公司在预算期内进行固定资产投资活动的预算。固定资产投资预算是企业购建、改建、扩建、更新固定资产进行资本投资的预算，应依据年度工程计划编制。

（三）资金预算是指预算年度内资金收支活动的统筹规划，包括日常资金收支预算和筹资预算。

1.日常资金收支预算是与业务预算和资本预算相关联的资金收入预算和资金支出预算，与业务预算和资本预算同步编制；

2.筹资预算是公司在预算期内新增集团借款、融资租赁还本付息、集团借款利息偿还等融资相关预算，明确筹资规模、期限及成本。

（四）财务预算是指以经营预算、资本预算、资金预算为基础，按统一表格格式反映预算年度经营成果与财务状况，主要包括预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表。

第三十五条 全面预算编制遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总”的流程。采用“两下两上”方式实施。

一下：集团公司下达年度主要计划指标，并明确预算编制的原则、方法及时间节点。

一上：按照集团公司下达的主要计划指标，结合公司实际及计划安排，编制全面预算草案上报至集团公司资产财务部。

二下：集团公司全面预算编制工作领导小组根据公司实际对上报预算草案进行审核、调整。于集团公司职代会后下达至公司。

二上：公司根据集团“二下”的预算，结合集团分解要求与自身业务实际，细化分解至各责任单元，形成公司最终分解预算，上报集团公司资产财务部，作为年度生产经营预算执行、分析与考核的标准。

第三十六条 公司按照集团统一格式、要求编制全面预算，并按期上报。全面预算包括全面预算编制说明、全面预算报表、相关资料。

第三十七条 根据集团下达的全面预算，公司在规定时间内完成各指标的分解工作，将预算责任落实到各车间部门，明确责任主体目标及考核标准，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。

第三十八条 预算控制应以目标为导向，通过业务审批、财务确认、执行反馈、执行预警、效果分析、流程优化等关键环节，实现预算的事前、事中过程管控、事后纠偏。具体有限额使用控制、事前报备控制、过程跟踪控制、百分比控制、关联项目控制、当期控制和累计控制、单项控制和总额控制等做法；严格执行集团公司下达的年度全面预算，切实加强对投资、融资、物资采购、商品销售等重大事项以及成本费用预算执行情况的跟踪和过程监督，以保证预算得到有效执行。

- 第九章 月度资金预算管理

第三十九条 月度资金计划编制原则：量入为出、以收定支，统筹安排、确保重点；月度资金支付原则：一般款项，当月入账，当月排资金计划，次月付款；合同预付款及零星报销，当月排资金计划，次月付款。

第四十条 下月资金预算编制流程，每月25日，各部门提交下月资金收支计划；每月月底，根据月末资金情况、下月融资计划、下月部门计划，按编制原则汇总整理，形成下月资金计划；经公司领导审议后，于下月初提交办公会审议。

第四十一条 资金预算执行原则，资金支付严格按审议通过的月度资金计划执行；部门预算外资金支付，需经经营副总经理、公司主要领导审批，且该支出挤占部门其他款项支付额；月度预算外资金支付超过1次，每超出1次按200元标准对部门实施考核。

第四十二条 款项支付流程，一般款项，由经办部门根据审核后资金计划提交付款申请经财务共享审批流程后生成机制付款凭证；对于到期的押金、安全保证金、履约保证金、质量保证金，由经办部门根据审核后资金计划提交退还供应商或客户缴纳的保证金，并上传外部单位出具到期退款函，经财务共享审批流程后生成退款机制凭证；合同预付款及零星报销，由经办部门根据审核后资金计划提交预付申请、通用报销，并上传合同、发票等资料，经财务共享审批流程后生成付款凭证。

第四十三条 每月依据资金实际收支与资金计划，编制资金执行情况报告，按要求上报集团公司资产财务部。

- 第十章 可控性管理费用规定

第四十四条 为进一步规范可控性管理费用核算、标准，特对办公费、会议费、通讯费、工会经费、职教经费、党建经费做出如下规定。

第四十五条 办公费

（一）办公用品范围：1.普通办公用品，包含但不限于：正常办公需用的签字笔（芯）、圆珠笔（芯），胶水，胶带，笔记本、尺子、回形针、文件夹、文件袋、电池等低值易耗品；2.电脑耗材，包含但不限于：复印纸、打印纸、光盘、鼠标、鼠标垫、防辐射屏、电源盒、插座、电源线、数据线、网线、色带、硒鼓、墨盒、键盘、碳粉等；3.耐用办公用品，包含但不限于：办公桌、椅、沙发、资料柜、电风扇、保险柜、电话等；4.图书报刊杂志、印刷品，印刷品范围：长期固定使用的表格、合同文本；5.展示企业形象的名片、信封、信笺、纸袋、宣传单等；6.企业内部杂志、期刊等；7.组织会议活动需要的单页、笔记本、海报等；8.财务凭证等专业用品，有关学习培训资料（不含职教经费、党建经费列支部分）等。

（二）办公用品管理职责与流程

综合部负责各部门办公费定额核定、月度需求审核，报分管领导审议；审议通过后，由供应销售部统一采购，综合部负责办公用品验收、保管及发放。

（三）办公用品报销

报销需开具增值税专用发票，注明单位、品名、数量、单价、金额；汇总开票需附防伪税控系统出具的销售清单；销售采购部按季度报销办公费，报销时需提供发票、办公用品验收单及发放清单。

第四十六条 会议费报销管理：参会人员报销会议费时，须提供会议通知（含参会回执）、发票、出差申请单、差旅按公司差旅费报销标准执行。

第四十七条 移动通讯费报销管理：移动通讯费报销标准：正处级299元/月，副处级230元/月，小车班驾驶100元/月；综合部负责收集移动通讯费发票，在限额内据实按季度集中报销。

第四十八条 职教经费管理

（一）依照集团公司文件规定职工教育经费按工资总额2%计提，用于各种形式的学习、培训支出，做到总额控制、专款专用。

（二）公司职工外出参加培训，报销培训费时需附培训通知（培训回执）、发票、出差申请单、差旅按公司差旅费报销标准执行。

（三）内部授课人员报酬按集团公司规定标准执行；外聘高等院校、政府、企业等机构或人员来授课，其酬金按双方协议确定，外聘机构或人员须向公司提供正规发票。

（四）安全监管部组织车间、部门人员开展外出培训、考试，相关费用报销时，需提供经安全监管部分管领导审核通过的培训、考核报告。

（五）公司开展职工教育购买的各种书籍，由责任部门采购并负责验收、发放、报销工作。

第四十九条 工会经费管理

（一）根据《中华人民共和国工会法》及集团相关制度，工会经费按工资总额2%标准计提。公司工会取得营业执照后，按月计提的工会经费全额上缴当地工会，当地工会按文件规定下拨60%，用于公司工会开展各类活动的支出。

（二）工会经费专项用于职工服务与工会活动开展，具体涵盖职工活动、维权、业务、资本性及其他支出，相关费用报销参照公司现行管理规定执行。

（三）公司工会取得营业执照后，工会开展各项活动取得发票的单位名称，应为营业执照登记的单位名称“鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司工会委员会”。

第五十条 党建经费管理

（一）按照集团公司文件规定，党建经费按上年工资总额0.8%计提。经费单独核算，专款专用。

（二）党组织工作经费必须用于公司各级党支部的建设，使用范围主要包括：

1.开展党内学习教育，召开党内会议，开展党内主题学习教育实践活动、“三会一课”、党员活动日，培训党员、入党积极分子和党务工作者；订阅或购买开展党员教育培训的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传，摄制党员教育专题片。

2.组织开展创先争优、党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等形式多样的主题实践活动和星级党支部创建评比表彰发生的费用。

3.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。用于购买或制作荣誉证书、奖状、奖牌、奖品的费用，表彰大会会议资料和印刷费用，以及必要的现金奖励费用。

4.党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究产生的费用。

5.走访、慰问、补助生活困难党员和老党员。包括用于对老党员、生活困难党员生活补助，以及发放慰问物品发生的费用。

6.修缮和维护党组织活动场所，购买活动设施，研发和维护党建工作信息化平台产生的费用。

7.其他与党的建设直接相关的工作发生的费用。

（三）使用党建工作经费必须符合以上七项规定，不能随意扩大使用范围，不符合规定的一律不得支出。

- 第十一章 公司对外基本信息及收款银行

第五十一条 开票信息

名 称：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

纳税人识别号：91150622776126807D

地 址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区

电 话：0477-2274669

开户行：中国工商银行准格尔煤田矿区支行

账号：0612053009200074966

税务系统开具的发票，发票抬头开公司名称，全称为鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司，不能以个人姓名开具发票（租房发票除外），否则不予报销。

第五十二条 收款信息

收款账号：

开户行：中国银行股份有限公司宿州皖煤支行

账  号：188718829611

行  号：104374000048

收承兑账户：

开户行：安徽省皖北煤电集团财务有限公司

及账号：1010000700001

省份：安徽宿州市

开户行行别：财务公司

- 第十二章 附则

第五十三条 本办法由公司财务部负责解释。

第五十四条 本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件7《财务管理办法》同时废止。

附件5

2026年应收款项管理办法

第一条 为加强企业内部控制，规范应收款项管理，保障资金正常周转，防范资金风险，提高资金使用效率，根据集团公司应收款项管理办法规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 成立应收款项领导小组

组  长：党委书记/董事长、副总经理（主持工作）

副组长：党委副书记/纪委书记、副总经理、总工程师

成  员：副总师、经管物资部、销售采购部、人力资源部、综合部、生产技术部、设备管理部、安全监管部、调度指挥中心、财务部、纪委

领导小组下设办公室，办公室设在财务部。

第三条 职责分工

（一）应收款项领导小组主要职责：负责审议应收款项管理办法，监督、指导应收款项管理工作。

（二）办公室职责主要职责：负责应收款项管理办法制定；统筹应收款项的管理工作；对逾期应收款项进行催收。

第四条 本办法所称应收款项，包括应收账款、应收票据、其他应收款（含备用金）、预付账款。

第五条 财务部作为应收票据管理的责任部门，负责企业应收票据的全周期管理工作。为确保应收票据信息完整可追溯、管理流程合规有序，应收票据台账需详细记录以下核心要素：票据编号、票据种类、票据号码、出票日期、到期日期、出票人名称、出票人账号、出票人开户行、收款人名称、收款人账号、收款人开户行及背书人信息，实现票据信息的系统化、精细化管控。同时，应收票据的收取、保管、使用等全流程操作，须严格遵循《皖北煤电集团公司资金管理办法（修订）》（皖北煤电财务〔2023〕74号）文件，确保票据业务符合集团资金管理要求。

第六条 应收款项对账管理。集团公司内子分公司的应收款项，应严格按照内部往来管理要求，及时挂账，每季度完成对账，年末确保各方账务完全一致，杜绝单方挂账；对于外委单位的应收款项，年末财务部应及时梳理出应收款项明细并移交业务部门，由业务部门邮寄对账函；业务部门收回对账函后立即反馈财务部，归档保存。

第七条 应收款项管理原则：为明确管理责任，应收款项管理严格遵循“谁经办，谁负责”核心原则，确保经办行为与责任直接挂钩，保障管理流程可追溯、责任可落实。

第八条 经办人员岗位调整或离职时，须完成所经办应收款项交接；未办结交接手续的，人力资源部不得为其办理转岗或离职相关流程。

第九条 为降低预付款坏账风险，公司需强化合同预付款源头审查。预付款适用范围包括：单一来源采购及维修、进口/非标货物采购、紧急物资采购、柴油及钢材采购、生产周期超1个月的货物采购、施工周期超1个月的工程项目。对30万元以上预付合同，首次预付款比例通常不超过合同总额30%；一般需附履约条款，且履约保证金通常不低于合同总额10%。

第十条 财务部应建立应收款项台账，明确责任人员、结算时间。

（一）合同预付款，经办人员需填写经办人姓名、部门、付款时间，合同名称、供货单位、合同金额、预付金额、备货周期、服务周期、结算时间。

（二）支付临时备用金，经办人员需填写经办人姓名、部门、付款时间、借款事由、冲账时间。

第十一条 财务部需于每月月底，根据应收款项到期实际情况，发布次月应收款项清欠任务。

第十二条 为加快已支付预付款的结算进度，特制定如下规定：

（一）采购、服务类预付款，原则上3个月内完成结算；采购合同备货周期超1个月的，从发货日起3个月内完成结算；服务合同服务周期超1个月的，从服务结束日起3个月内完成结算。特殊情况未按时结算的，需由经办人员报原因说明及结算时间，经部门负责人、分管领导审核后报财务备案，方可延迟。

（二）工程类预付款，从支付给承包单位的工程进度款中直接扣减。

（三）备用金管理，执行公司《财务管理办法》第六章备用金管理相关规定。

第十三条 公司对逾期应收款项纳入预警监控管理，预警款项认定标准：一般预警：账龄6个月以上至1年以内应收款项；红色预警：账龄1年以上应收款项；对纳入预警范围内的应收款项建立预警台账，定期对照认定标准，调整预警款项等级。制定有针对性的清收方案，明确责任人和清收时限，全流程跟踪回款直至解除预警。

第十四条 对集团下达年度清欠任务的应收款项，应收款项领导小组要组织开展专题会，压实责任。确保年度内完成集团公司下达的应收款项清欠任务。

第十五条 责任追究

（一）采购、服务类预付款，经办人员未按时结算且未报原因说明的，需承担责任：首月每笔扣绩效100元，次月起每笔扣200元，以此类推。

（二）逾期超过一年、无确切结算时间且实质无法收回的长期预付款，损失由责任部门承担并从其绩效考核中扣除，同时扣除责任部门负责人及经办人员绩效各500元。

第十六条 本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件8《应收款项管理办法》同时废止。

附件6

2026年发票、资金支出管理办法

第一章 总则

第一条 为规范发票及资金支出管理、明确审批权限、防范财务运营风险，依据内部控制制度及集团相关文件规定，结合公司实际情况，特制定发票与资金支出管理办法。

第二章 发票管理

第二条 开具增值税发票原则上应开具增值税专用发票；确实无法开具增值税专用发票的，须按不含税金额开具增值税普通发票。

第三条 财务共享上线费用报销事前申请包括招待事前申请、出差申请，具体说明如下：

（一）招待事前申请

适用场景：本单据适用于公司在日常经营管理活动中对来访客户或合作伙伴进行的餐饮、住宿、赠送礼品等业务招待。业务招待分为公务招待、商务招待。

招待事前审批流程：经办人员→车间→部门→分管领导→办公室（综合部）→经营副总经理→公司负责人→党委书记

（二）出差申请

本单据适用于公司员工临时到常驻地以外地区公务出差事前申请（纯粹外出公事出差）。

差旅事前审批流程：经办人员→车间→部门→分管领导→经营副总经理→公司负责人→党委书记

第四条 财务共享线上发票审批流程

（一）采购挂账单包括采购挂账单（有合同）、采购挂账单（无合同）、资产增加单具体说明如下：

1.采购挂账单（无合同）

适用场景：本单据适用于公司与上游供应商未签订采购合同的发票挂账，包含零星采购、办公用品采购、服务采购等；注意事项：（1）该场景为未签订合同的采购业务，（2）该场景必须为取得发票后挂账。（3）本单据结算方式分为挂账不付款和即挂即付，其中挂账不付款只挂账，付款时需要再通过【付款申请单】办理；即挂即付（零星报销）。

2.采购挂账单（有合同）

适用场景：本单据适用于公司与上游供应商签订采购合同的发票挂账，包含（1）材料、燃料、办公用品等物资采购验收入库后发票挂账；（2）服务类（含维修、劳务等）发票挂账；注意事项：（1）该场景为签订合同的采购业务，（2）该场景必须为取得发票后挂账。

3.资产增加单

适用场景：（1）新增资产当月收到发票入账；（2）以前月份新增资产后收到发票入账。新增资产包括购入、接收投资、接受捐赠、自建、盘盈等方式；新增的资产包括①固定资产②无形资产③生物性资产④使用权资产⑤长期待摊费用。

4.采购挂账单（有合同、无合同）、资产增加单审批流程：经办人员→车间→部门→分管领导→业财初审→分管副总经理→财务部→公司负责人→党委书记→共享审核。

（二）费用报销单包括党建经费报销单、会议费报销单、培训费报销单、业务招待费报销单、差旅费报销单、通讯费报销单、通用报销单，具体说明如下：

1.党建经费

适用场景：本单据适用于组织党建活动所产生的费用，主要为组织党员思想政治教育、日常党务工作等活动的经费。

党建经费报销单审批流程：经办人员→业财初审→支部书记→党群部（人力资源部）→分管领导→财务部→经营副总经理→党委书记→共享审核

2.会议费报销

适用场景：本单据适用于公司组织会议或员工参加会议所产生的住宿费、餐费、场地租金、交通费、会议用品等费用报销；注意事项：须上传会议通知等相关证明材料。

会议费报销单审批流程：经办人员→业财初审→车间→部门→分管领导→财务部→经营副总经理→公司负责人→党委书记→共享审核

3.培训费报销

适用场景：本单据适用于公司组织培训或员工参加培训所产生的住宿费、餐费、场地租金、交通费、培训用品等费用报销；注意事项：须上传培训通知等相关证明材料。

培训费报销单审批流程：经办人员→业财初审→车间→部门→分管领导→财务部→经营副总经理→公司负责人→党委书记→共享审核

4.业务招待费报销

适用场景：本单据适用于公司在日常经营管理活动中对来访客户或合作伙伴进行的餐饮、住宿、赠送礼品等业务招待活动所发生的费用报销。

业务招待报销单审批流程：经办人员→业财初审→车间→部门→办公室（综合部）→分管领导→财务部→经营副总经理→公司负责人→党委书记→共享审核

5.差旅费报销单

适用场景：本单据适用于公司工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助（伙食补助和市内交通补助）。

差旅费报销单审批流程：经办人员→业财初审→车间→部门→分管领导→财务部→经营副总经理→公司负责人→党委书记→共享审核

6.通讯费报销单

适用场景：本单据适用于公司现职处级管理人员、驾驶员报销公务移动手机通讯费；注意事项：办公场所的固定电话、宽带网络等通信费用通过【通用报销单】提报。

通讯费报销单审批流程：经办人员→业财初审→部门→分管领导→财务部→经营副总经理→公司负责人→党委书记→共享审核

7.通用报销单

适用场景：本单据适用于员工报销除业务招待费、差旅费、会议费、培训费、通讯费之外的其他员工费用。注意事项：由于公司目前尚未单独建立工会账套，工会经费报销使用通用报销单。

①通用报销单审批流程（除工会经费、年薪制外）：经办人员→业财初审→车间→部门→分管领导→经营副总经理→财务部→公司负责人→党委书记→共享审核

②通用报销单审批流程（工会经费）：经办人员（车间工会主席）→业财初审→部门→分管领导→经营副总经理→财务部（加签到党群部）→党群部（加签到工会主席）→工会主席→公司负责人→党委书记→共享审核

③通用报销单审批流程（年薪制）：经办人员→业财初审→指派单位负责人/党委书记→财务部→经营副总经理→单位负责人→党委书记→共享审核

④工会发票流程（取得工会营业执照）：经办人员→车间工会主席→工会副主席→工会业财初审→财务部→工会主席→共享审核

（三）1万元以下的发票审批流程，由党委书记授权单位负责人审批。

第五条 财务共享线下发票审批流程

（一）职工租房报销：租房员工→车间→部门→分管领导→综合部→人力资源部→业财初审→经营副总经理→公司负责人→党委书记

（二）食堂业务报销：经办人员→综合部→业财初审→经营副总经理→公司负责人→党委书记

第六条 常规经济业务（无特殊原因）一次性全额开票、全额入账，禁止多次操作，违者扣经办人员绩效工资100元/次；工程类按月度进度开票入账，维保类按月或季度开票入账。

第三章 资金支出管理

第七条 本办法所称资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和银行电子承兑汇票（以下简称“票据”）。

第八条 本办法资金管理包括资金预算管理、资金收支管理。

第九条 公司资金预算管理严格遵循“以收定支、严控支出、确保重点”原则。

（一）年度资金预算

公司依据年度经营、投资及融资预算编制年度资金预算，经公司审议后报集团公司审定。

（二）月度资金预算

月度资金预算管理，执行公司《财务管理办法》第九章月度资金预算管理相关规定。

第十条 财务共享线上资金支出审批流程：

（一）资金支出包括付款申请单、预付款申请单、退客商缴纳保证金、向客商缴纳保证金、押金退款单、借款申请单及各项费用报销（已在本办法第四条第二项中予以说明），具体说明如下：

1.付款申请单

适用场景：本单据适用于公司挂账付款，包括（1）采购业务付款；（2）服务类（含维修、劳务等）业务付款；（3）代收代付性质付款；（4）投资活动付款（购建资产、投资支付款等）；（5）融资活动付款（归还银行借款、归还财务公司借款、归还融资租赁款、归还集团借款）。

2.预付款申请

适用场景：本单据适用于公司预付款情形，包括（1）签订合同后商品未验收入库的预付款项情形；（2）签订合同后商品已验收入库但未收到发票支付款项情形；（3）ETC、加油卡对公预付充值；（4）预付对公会议费、培训费等情形。注意事项：办理预付款支付业务时，须同步上传合同或相关报告，并将对应纸质资料提交至财务部，方可启动付款流程。

3.退客商缴纳保证金

适用场景：本单据适用于公司退下游供应商或上游客户保证金，包括投标保证金、履约保证金、质量保证金、安全保证金、环保保证金、企业农民工工资保证金等。注意事项：办理客商保证金退还业务时，经办部门提交外部单位出具到期退款函并将纸质资料交至财务部，方可启动退款流程。

4.押金退款单

适用场景：本单据适用于公司退还内部员工、外部单位、外部个人缴纳的各类押金，包括进厂证押金、识别卡押金、餐卡押金、其他押金等。注意事项：办理押金退还业务时，须上传公司开具的押金收据原件，并将对应纸质资料提交至财务部，方可启动付款流程。

5.员工借款单

适用场景：本单据适用于员工用于公司业务的紧急借款及备用金借款。

上述各项资金支付审批流程：经办人员→车间→部门→分管领导→业财初审→经营副总经理→财务部→公司负责人→党委书记→共享审核

（二）1万元以下的资金支出由党委书记授权党委负责人审批。

第十一条 资金支出审批。审批人员根据经总经理办公会审议通过的月度资金预算进行审批；对于月度预算外的资金审批，须经公司主要领导同意后，方可审批，同时挤占经办部门其他资金的支出。

第十二条 财务部月末需对当月资金预算及执行情况实施闭合式管理，严格监督各项经济业务审批的合理性、合法性、真实性与完整性，及时出具书面分析报告，以此加强公司货币资金的管理。

第十三条 财务部在加强资金管理基础工作完善制度；定期进行账户的核对、清理及资金盘点工作；严格票据的保管、使用、销毁及银行预留印鉴的管理，进一步强化关键环节的风险控制。

第四章 附则

第十四条 本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件9《发票、资金支出管理办法》同时废止。

附件7

2026年差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面落实国有企业厉行节约过紧日子有关要求，依据《皖北煤电集团公司关于印发差旅费管理办法的通知》（皖北煤电财务〔2024〕234 号）等文件要求，结合本公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称差旅费用是指公司职工因公到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助（伙食补助和市内交通补助）等。

第三条 严格执行集团公司下达的差旅费预算，坚持“务实，节俭，高效”的原则，统筹管理差旅费的使用，加强费用分解和使用过程管控，确保差旅费支出预算严格受控。

第二章 审批管理

第四条 为强化公务出差管控、严控差旅成本，工作人员出差前需在财务共享平台提交《出差申请单》，完整填报出差人员、事由、地点、时间。

工作人员出差需借取备用金的，需在财务共享平台提交《借款单》，完整填报借款人、所属单位、借款类型、金额及借款说明。借款限额按公式计算：人均借款额度＝往返交通费＋行程天数×300元/天＋其他必要费用。

第五条 差旅费报销要求：

（一）经办人员如实取得合法票据。票据信息准确，内容完整，涉及发票的原则上应取得增值税专用发票。

（二）经办人员办理出差事项结束，需在财务共享平台提交《差旅费报销单》，电子影像中附发票，外出培训或参加会议的，需附培训或会议文件。

第三章 交通费、住宿费和补助报销规定

第六条 出差人员按照以下规定乘坐交通工具，凭据报销，超标准、超范围费用自理。

| 职级 | 火车 | 高铁动车 | 轮船 | 飞机 | 其他交通工具 （不含出租车） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处级 | 硬席 | 二等座 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
| 其他人员 | 硬席 | 二等座 | 三等舱 | 经济舱 （事前审批） | 凭据报销 |

公司领导陪同集团领导视察、调研、检查等，可按集团领导所乘交通工具等级陪同乘坐。同时需履行出差审批程序。

其他人员因公务紧急需乘坐飞机或乘坐飞机票价明显小于乘坐其他交通工具的，需在《出差申请单》中说明，经事前审批，未经批准乘坐飞机的按出差报销标准规定执行。

出差途中所发生的订票费、手续费、小件寄存费、退票费等在不超过票面金额的20%范围内凭据报销。

乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以报销交通意外保险一份。

第七条 住宿费报销规定

工作人员出差住宿报销标准详见《西北能化公司差旅住宿费标准表》（附表1）。

住宿费在规定标准内凭票据实报销，超标准部分一律由个人承担。

参加会议、短期培训等出差活动，统一安排食宿，依据经审批的会议、培训通知及接待单位的正规发票报销。

因处理紧急公务（抢险救灾、安全生产事故等突发事件）、参加旗、市及以上政府部门组织的集体公务活动且统一安排住宿、出差目的地举办大型活动导致住宿价格大幅上涨等特殊情况的，须经公司主要领导同意审批后可据实报销差旅费。

第八条 伙食补助和交通补助报销规定

交通补助省内30元/天，省外50元/天；伙食补助100元/天。

出差期间就餐、交通报销票据和伙食、交通补助不可同时享受。报票无补助（报票每人不超过100元/天），补助不报票。

伙食补助和交通补助按规定计算。按出差日历天数计算补助，或者在补助标准内报销途中餐费和交通费。

以下情况不予计发相应补助

（一）参加集团公司外部会议、短期培训（1个月内）等出差活动，如统一安排食宿，只计发交通补助，不计发伙食补助，往返当天按差旅费报销管理规定计发交通补助及伙食补助。

（二）去集团公司所属省内（内蒙古自治区内）单位学习、培训、会议、调研、检查等活动，不发放伙食补助及交通补助；去集团公司省外（内蒙古自治区外）单位出差，予以报销往返途中的伙食费用，报销金额不超过每人100元/天，或按标准给予补助。

第九条 招聘院校毕业生及退役军人等可报销从毕业学校、居住地、集团公司至公司单程交通费。

第十条 出差人员在出差期间，非工作需要而开支的费用，均由个人自理，非工作需要而产生的行程不计补助。

第十一条 参加集团公司会议、培训后休假的，或休假期间出差的，不予报销休假期间单程差旅费。

第四章 监督检查

第十二条 严肃财经纪律，如发现在差旅费报销中弄虚作假， 损公肥私，将依照有关规定追究相关部门及人员责任。

第五章 附则

第十三条 本办法由公司财务部负责解释。

第十四条 本办法自印发之日起执行。原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件10《差旅费管理办法》同时废止。

附表：1.西北能化公司差旅住宿费标准表

2.差旅发票票样

附表1

西北能化公司差旅住宿费标准表

单位：元

| 序号 | 地区 | 住宿费标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处级干部 | 其他人员 |  |
| 1 | 北京市 | 650 | 650 |  |
| 2 | 天津市 | 380 | 330 |  |
| 3 | 河北省 | 350 | 300 |  |
| 4 | 山西省 | 350 | 300 |  |
| 5 | 内蒙古 | 350 | 300 |  |
| 6 | 辽宁省 | 350 | 300 |  |
| 7 | 大连市 | 350 | 300 | 7-9 月份价格上浮 20% |
| 8 | 吉林省 | 350 | 300 |  |
| 9 | 黑龙江省 | 350 | 300 | 7-9 月份价格上浮 20% |
| 10 | 上海市 | 650 | 650 |  |
| 11 | 江苏省 | 380 | 330 |  |
| 12 | 浙江省 | 400 | 350 |  |
| 13 | 宁波市 | 350 | 300 |  |
| 14 | 安徽省 | 350 | 300 |  |
| 15 | 福建省 | 380 | 330 |  |
| 16 | 厦门市 | 400 | 350 |  |
| 17 | 江西省 | 350 | 300 |  |
| 18 | 山东省 | 380 | 330 |  |
| 19 | 青岛市 | 380 | 330 | 7-9 月份价格上浮 20% |
| 20 | 河南省 | 380 | 330 |  |
| 21 | 湖北省 | 350 | 300 |  |
| 22 | 湖南省 | 350 | 300 |  |
| 23 | 广东省 | 450 | 400 |  |
| 24 | 其中：广州 | 650 | 650 |  |
| 25 | 深圳市 | 650 | 650 |  |
| 26 | 广西 | 350 | 300 |  |
| 27 | 海南省 | 350 | 300 | 11-2月份价格上浮 30% |
| 28 | 重庆市 | 370 | 320 |  |
| 29 | 四川省 | 370 | 320 |  |
| 30 | 贵州省 | 370 | 320 |  |
| 31 | 云南省 | 380 | 330 |  |
| 32 | 西藏 | 350 | 300 | 6-9 月份价格上浮 50% |
| 33 | 陕西省 | 350 | 300 |  |
| 34 | 甘肃省 | 350 | 300 |  |
| 35 | 青海省 | 350 | 300 | 6-9 月份价格上浮 50% |
| 36 | 宁夏 | 350 | 300 |  |
| 37 | 新疆 | 350 | 300 |  |

附表2

差旅发票票样

（一）动车电子发票：（买方名称为公司名称）

（二）飞机电子发票（买方名称为公司名称）

（三）住宿发票（购买方名称为公司名称）

根据住宿报销要求：住宿费发票须备注入住人员信息（如某*人、几间、几晚、单价、所在城市等）

附件8

2026年固定资产管理办法

- 总则

第一条 为加强固定资产管理，提高固定资产运营质量和效益，根据集团公司固定资产管理暂行办法规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的有形资产，主要包括房屋、建（构）筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、仪器仪表、生产管理用具等。

第二章 组织机构及职责

第三条 成立固定资产管理领导小组

组  长：党委书记/董事长、副总经理（主持工作）

副组长：纪委书记、副总经理、工程师

成  员：副总师、设备管理部、生产技术部、调度指挥中心、安全监管部、综合部、财务部、经管物资部、销售采购部、纪委、人力资源部为成员。

领导小组办公室设在财务部，负责日常工作。

（一）固定资产领导小组主要职责，负责审议年度工程投资计划、审议固定资产报废鉴定报告；指导监督固定资产管理；协调解决固定资产管理重要事项。

（二）经管物资部负责固定资产的投资管理，包括年度固定资产投资计划汇总编制、上报工作，年度固定资产投资实施情况统计、上报工作及增补固定资产投资上报工作；负责厂区内房屋、建（构）筑物管理；负责固定资产的招标管理，负责固定资产报废上报、报废处置工作。

（三）销售采购部负责设备采购，以及管辖范围内固定资产的登记与维护管理。

（四）设备管理部负责厂区内设备、装置组织验收、建账，设备图纸与技术资料收集整理，设备维修及组织报废鉴定工作。

（五）生产技术部、安全监管部、纪委、人力资源部、综合部，负责管辖内设备、装置的保管、保养、使用、统计工作。

（六）财务部负责建立健全公司固定资产管理办法、固定资产核算，建立固定资产卡片（确保账、卡、物一致），组织清查盘点及建立固定资产报废台账。

- 第三章 固定资产购建

第四条 每年10月，各部门结合生产经营需求编制部门年度工程计划报经管物资部；经管物资部结合各部门上报计划汇总编制公司年度工程计划，报公司经理办公会审议，通过后再报集团公司审议；集团审议通过后，公司各部门按该计划履行相应程序后组织实施。

第五条 购建固定资产验收合格且达到预定可使用状态时需转资，归属部门建固定资产台账、财务部建固定资产卡片；需办理产权的不动产，由综合部按规定到政府主管部门办理产权登记。

- 第四章 固定资产核算

第六条 固定资产计价

（一）购置的固定资产计价包括实际支付的购买价款、运杂费、包装费、安装成本、保险费和无法抵扣的税金等，从国外购置固定资产入账价值还应包括购入过程中发生的手续费、佣金以及无法抵扣的关税等；

（二）自制、自建的固定资产按达到预计可使用状态前发生的必要成本计价；

（三）在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原固定资产账面价值，以及改建、扩建而使该项固定资产达到预定可使用状态前发生的支出，扣减改建、扩建过程中发生的变价收入后计价；

（四）接受投资者投入的固定资产，按投资时各方确认的价值（合同、协议）或评估值及其运输费、保险费等相关费用计价；

（五）盘盈的固定资产，按同类固定资产的重置价进行计价；

（六）经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值及其实际发生的运杂费、安装费等相关费用计价；

（七）其他形成的固定资产按《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定计价。

第七条 固定资产折旧

（一）固定资产计提折旧执行年限平均法，按月计提折旧，折旧年限按集团公司当期财务核算政策执行；

（二）按照国家有关规定提取专项资金购置或建造的固定资产，按《企业会计准则》等规定核算。

第八条 固定资产减值准备

（一）每年年末，对固定资产逐项进行检查，固定资产可收回价值低于其账面价值的，应当计提减值准备，确认资产减值损失；

（二）固定资产减值测试标准及减值核算等，按《企业会计准则第8号—资产减值》规定执行。

- 第五章 固定资产运营

第九条 按照“谁管理，谁负责”的原则，管理部门应建立健全固定资产管理台账，记录固定资产类别、价值、使用、维修、报废等情况，及时掌握固定资产状况、增减变动等信息。

第十条 固定资产清查

（一）财务部每年至少组织一次固定资产清查盘点工作，查清固定资产数量和固定资产状况，保证固定资产账、卡、物相符；

（二）固定资产清查中发生盘盈、盘亏时，应查明原因，形成处理意见，报公司办公会审议。盘盈按经理办公会意见进行处理；盘亏按《皖北煤电集团公司资产损失财务核销工作规则》执行。

第十一条 闲置固定资产管理

（一）除备用、维修、改装、特种储备、抢险救灾必备外，固定资产超过 6 个月未使用的视为闲置；

（二）管理部门应建立闲置固定资产清单，制订盘活利用或处置方案，按决策权限履行相应的审批程序后实施；

（三）无法盘活利用的闲置固定资产，通过市场化方式处置变现。

- 第六章 固定资产报废

第十二条 固定资产报废，应遵循“逐项鉴定、分级审批、最大利用、最小损失、集中处理”的原则。符合下列条件之一的，可申请报废。

（一）折旧年限和已计提折旧均达到规定要求，无继续使用价值的；

（二）国家和地方政府、行业政策强制淘汰的；

（三）属技术淘汰且不适于继续使用，或耗能高、效率低，

产品质量技术指标已达不到使用要求的；

（四）因自然灾害等原因，已严重损毁且无修复使用价值的；

（五）主要结构陈旧，破损严重，经大修亦不能恢复其功能或已无修复使用价值的；

（六）确因改扩建或安全生产需要拆除的，且拆除后又无修复使用价值的；

（七）房屋建筑物年久失修，损坏严重，有倒塌危险的，或由于政府或企业规划要求阻碍交通等原因需拆除的。

第十三条 固定资产报废处置程序。

根据集团公司相关文件规定，公司成立固定资产报废处置领导小组，负责公司固定资产报废鉴定、上报及处置工作。对于特殊固定资产可聘请外部专家参与固定资产鉴定工作。鉴定完成确认报废的固定资产，由管理部门编制固定资产报废申请报告上会审议，审议通过后，统一由经管物资部上报集团公司，集团公司审议通过后，经管物资部按照集团公司相关规定对报废的固定资产进行处置。

第十四条 本办法由公司财务部负责解释。

第十五条 该办法自印发之日起施行。《固定资产管理办法》西北能化财﹝2023﹞26号同时废止。

附件9

2026年工程管理办法

第一章 总则

第一条 为加强西北能化公司工程管理，规范管理流程，明确管理责任，提高工程管理水平，控制工程造价、保障工程质量、防范经营风险，依据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规及《皖北煤电集团公司工程项目管理办法》（皖北煤电规划〔2025〕59号），结合公司实际，特制定本办法。

第二条 工程项目管理主要涵盖工程项目立项、计划、设计、合同、开工、监理管理、质量控制、安全控制、进度控制、竣工验收、造价管理、工程款支付、档案管理、检查考核等过程。

第三条 本办法适用于本公司建筑物构筑物新建、改扩建（含安全、技改、环保等）的建筑工程，设备安装工程，设备管道清洗清理，脱硫塔等构筑物设施的防腐保温、建筑物维修、脚手架搭设，锅炉喷涂浇注料等零星维修工程及自营工程。

第二章 组织机构

第四条 西北能化公司工程项目管理领导小组（以下简称“领导小组”）由董事长（党委书记）、总经理任组长，分管各专业工程项目副总经理任副组长，各专业副总及相关部门负责人为成员。主要职责包括：

（一）领导和协调工程项目管理工作，组织拟定公司工程项目管理有关制度；

（二）协调工程项目立项、计划、设计、合同、造价、验收等过程管理中的重大事项；

（三）定期召开重点项目调度会议，协调解决建设过程中存在的问题，督促项目建设；

（四）组织工程项目管理专项检查，对工程项目的实施情况进行考核；

（五）组织对 EPC 总承包工程（交钥匙工程）等概算进行审查。

工程办是工程管理业务主管部门，在分管工程业务负责人的领导下组织开展工程项目管理相关工作。

第五条 职责分工

（一）工程办

1.负责修订和完善公司工程项目管理制度；

2.负责土建、安装类、设备类（ 除办公设备）工程项目申报计划的审核；

3.上报年度工程建设计划、年度工程实施计划及工程调整计划；

4.组织对土建、安装类工程的工程量清单及控制价进行审查；

5.监督工程项目的日常管理，包括立项、设计、施工等环节的协调与监督，负责组织工程项目专项检查及竣工验收；

6.负责竣工结算初审、工程款支付；

7.填报工程计划月度完成情况，编制上年度工程计划完成情况报告；

8.协调解决工程项目实施过程中存在的问题，对工程项目的实施情况进行考核；

9.根据公司需要，上报集团公司选定的工程造价咨询第三方机构进行工程量清单及控制价编审并接收成果性文件等业务；

（二）综合部

1.负责办公设备、车辆购置等项目计划的初审和立项；

2.负责督促项目实施单位对施工档案整理、搜集、归档；

（三）生产技术部

1.负责生产类项目工程项目计划的初审和立项。

2.负责生产类项目的设计审查及实施过程中的日常监督管理；

3.负责分管范围内工程项目实施的工程进度、造价、安全、质量管理及竣工验收等。

（四）设备管理部

1.负责设备类项目工程项目计划的初审和立项。

2.负责设备类项目的设计审查及实施过程中的日常监督管理；

3.负责分管范围内工程项目实施的工程进度、造价、安全、质量管理及竣工验收等。

（五）安全监管部

1.负责安全、培训、消防类工程项目计划的初审和立项；

2.负责安全、培训、消防类工程项目方案设计审查、日常监督管理；

3.负责工程项目安全设施设计审查及实施过程中的安全、质量、文明施工的监督、检查；

4.参与竣工验收。

（六）销售采购部

1.负责销售类工程项目计划的初审和立项；

2.负责销售类工程项目方案设计审查、物资、设备购置方案审查的日常监督管理；

3.负责分管范围内工程项目实施的工程进度、造价、安全、质量管理及竣工验收等；

4.负责工程项目甲购物资、设备类的进场验收。

（七）纪委办公室

1.负责工程管理过程中出现的各类违规违纪问题的举报、调查。

（八）财务部

1.负责工程项目的资金拨付与年度工程预算资金总额控制；

2.参与竣工验收。

（九）人力资源部（党群部）

1.负责自营工程工资拨付。

第三章 工程计划管理

第一节 立项管理

第六条 工程项目立项应遵循“必要性、可行性、经济性”原则，常态化开展工程项目立项入库工作。

第七条 项目实施单位根据安全生产需求，在全年度范围内均可开展下一年度拟建工程项目立项入库工作。项目立项后进入工程项目管理系统项目库，作为编制年度工程建议计划的依据。

第八条 项目实施单位于每年 11 月 1 日前完成下年度拟建工程项目立项入库工作。

第二节 计划申报

第九条 工程项目建议计划的编制

项目实施单位必须合理地写明项目实施原因，项目实施的必要性，准确计算工程量及工作量，单项投资超 50万的工程需编写预算或可行性研究报告。

第十条 项目实施单位拟报工程项目按照投资金额大小，履行分级审批程序：

（一）单项工程投资在1000万元以上工程项目，由公司董事会审议决定，且需前置公司党委会研究讨论；

（二）单项工程投资在1000万元以下500万元以上的工程项目，由公司总经理办公会审议决定，且需前置公司党委会研究讨论；

（三）单项工程投资在500万元以下300万元以上工程项目，经分管领导审核后，由公司总经理办公会审议决定；

（四）单项工程投资在300万元以下100万元以上工程项目，由公司相关专业部室审查后，由公司总经理组织相关领导审议决定；

（五）单项工程投资在100万元以下50万元以上工程项目，由公司相关专业部室审查后，由公司分管领导审批；

（六）单项工程投资在50万元以下工程项目，部门审核后，由公司分管领导审批。

第十一条 工程计划实施

年度工程计划经集团公司规划发展部下达后 10 日内，项目实施单位负责明确工作目标、关键节点、责任人等，编制实施计划，报工程办审核，并经公司内部决策后，在工程项目管理系统内填报。项目实施单位应科学合理地设置关键节点目标任务，严格组织落实。严禁计划外工程，未列入计划的工程项目不得实施。

第十二条 工程计划调整

（一）工程计划调剂

工程办在年度计划指标内根据实际需要，可对未实施的工程计划项目、资金结余的项目进行动态调整，履行公司内部决策程序后从工程项目管理系统内申报。

1.单项工程投资 50 万元以下的工程项目， 由集团公司业务主管部门组织审查，出具审查意见，由集团公司规划发展部列入工程计划并办理批复；

2.单项工程投资 50 万元以上 200 万元以下的工程项目，由集团公司专业副总师组织相关部门审查，由集团公司总经理召集会议审议后，由集团公司规划发展部列入工程计划并办理批复；

3.单项工程投资 200 万元以上的工程项目不予调剂。

（二）工程计划的增补、核减

1.工程办通过 OA 办公系统行文上报集团公司，并履行工程计划决策程序；

2.单项工程投资 50 万元以下工程项目原则上不予增补。

3.单项投资50万元以下的工程项目核减，经项目实施单位部门审核后报分管领导审批，由工程办通过工程管理系统上报集团公司进行工程计划季度调整；

4.单项投资50万元以上的工程项目核减，经项目实施单位分管领导审核后报公司经理办公会审议审批，由工程办通过工程管理系统上报集团公司进行工程计划季度调整。

第十三条 工程计划完成情况报告编制

每月5日前，工程办通过工程项目管理系统填报工程计划月度完成情况，每年1月份编制上年度工程计划完成情况报告，报集团公司规划发展部。

每月23日前，项目实施单位按照年度工程计划实施节点上报工程项目进度（电子版、纸质版资料）至工程办；由工程办通过工程项目管理系统填报工程计划月度完成情况，每年1月份编制上年度工程计划完成情况报告，报集团公司规划发展部。

第四章 投资控制

第一节 设计管理

第十四条 工程项目设计包括项目方案设计、初步设计、施工图设计、安全措施设计。

第十五条 设计单位可通过西北能化招投标管理办法确定

第十六条 工程设计审查

（一）依法必招或企业必招工程项目，由公司各专业职能部室初审，各专业副总工程师组织审核后，按照集团公司工程项目管理办法，报集团公司专业副总师审查确认，必要时可外聘专家或委托咨询机构；

（二）其他工程项目，由项目实施单位审查确认。

第十七条 工程项目初步设计、重大工程方案设计经审查批准后，方可组织施工图设计、编制工程量清单及控制价（施工图预算）。施工图设计应严格控制在审定的投资概算内，严禁超工程量、超标准设计。

第二节 工程造价管理

第十八条 根据集团公司工程造价控制标准，采用集中会审、委托第三方机构的方式，对工程造价进行事前、事中、事后控制。

第十九条 项目实施单位是工程造价管理的责任主体，负责各阶段工程造价的控制和日常管理工作。

编制可行性研究报告时，项目实施单位应根据建设规模、建设标准、估算指标、安全技术经济一体化相关要求和其他相关规定，编制投资估算。

第二十条 工程办应依据初步设计的内容、概算指标和相关规定编制设计概算。

（一）依法必招工程初步设计概算由集团公司组织审查，必要时可聘请外部专家参与。其他工程由工程办组织审查。

（二）项目实施单位按批准的初步设计及概算组织实施，不得擅自扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准、改变功能要求。

第二十一条 施工图设计完成后，工程办应编制工程量清单及控制价（施工图预算），并严格控制在批准的初步设计概算以内。建设工程工程量清单及最高投标限价由经管部物资部工程办编制，必要时按相关规定委托造价咨询机构编制，依法必须招标项目由集团公司规划发展部负责审核。

第二十二条 加强甲供材管理。项目实施单位应严格材料采购、入库验收、移拨出库（清包时领料出库）、登记入账等审批手续，支付工程进度款时应扣回甲供材料款。

第二十三条 规范材料价格审批。项目实施单位应建立材料价格询价定价机制，履行材料价格审批手续。对大宗材料、装饰材料、安装主材及新型材料，实施前必须进行市场调研。

第二十四条 工程项目按“竣工一个、验收一个、结算一个”的要求进行竣工结算。工程办负责对工程结算初审后，报集团公司规划发展部审核。竣工结算应按规定表格样式编审，加盖编制人员资格章、编制单位公章（预算专用章），审查及校核人员资格章、审核部门公章（预算专用章）。

第二十五条 竣工结算资料必须齐全、符合要求，包括但不限于：工程合同，招投标文件、中标承诺，开工报告、竣工验收证书，施工图、会审记录、竣工图，设计变更和检查验收记录，施工组织设计和技术安全措施，工作联系单、工程量详单、工程签证费用审批表、工程签证确认单、材料价格审批表、施工单位项目经理考勤记录。

第二十六条 工程竣工验收合格后，项目实施单位应要求施工单位在 28 天内编制竣工结算书，提交符合要求的结算资料。工程办按以下时限要求完成初审：单项工程竣工结算报审金额为 500 万元以下的，20 天内完成；500万元以上、2000 万元以下的，30天内完成；2000万元以上、5000万元以下的，45天内完成；5000万元以上的，60天内完成。初审完成后，上报集团公司规划发展部审核。

第二十七条 工程造价计价选用的定额及取费标准

一般土建、安装工程计价采用工程所在地现行工程造价计价依据；化工、电力工程等计价采用现行的相应行业计价依据。

第三节 工程变更及签证管理

第二十八条 工程变更是指工程施工过程中为保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改。工程变更按技术经济影响程度的不同，分为一般工程变更、较大工程变更和重大工程变更。

（一）一般工程变更：是指修改范围较小，未影响工程结构、未改变设计功能或用途，单次工程变更投资增加额在合同价款的5%以下且在 30 万元以下的变更；

（二）较大工程变更：是指设计修改范围较大，未影响工程结构、未改变设计功能或用途，单次工程变更投资增加额在合同价款 5%以上、10%以下，或单次工程变更增加额在 30 万元以上100 万元以下的变更；

（三）重大工程变更：是指设计修改范围大，影响工程结构、改变设计功能或用途，改变了初步设计审查确定的建设规模、工程设计方案、技术标准及地质条件发生重大变化的设计变更，单次工程变更投资增加额在合同价款 10%以上，或单次工程变更增加额在 100 万元以上的变更。

第二十九条 工程变更按照变更提出主体的不同，分为以下三类：

（一）由设计单位提出的设计变更；

（二）由项目实施单位提出的变更；

（三）由施工单位提出的变更。

第三十条 工程变更提出单位备齐相关原始资料，工程变更联系单、变更工程量清单、工程变更费用审查表经项目实施单位工地代表审查后，履行以下审批程序：

一般工程变更由公司分管工程领导组织审批；

较大工程变更由公司集体研究确定；

重大工程变更必须重新履行原设计审查程序。

依法必招工程项目发生重大变更，公司集体研究后，通过OA办公系统行文，提出变更申请，附变更的原因、变更的内容及图纸等资料，能准确计算出工程量和变更的金额，报集团公司审批。

第三十一条 工程变更管理实行变更金额累计计算、分级审批的方式，当工程变更累计增加额达到合同价款5%或10%后，新增变更需按照较大工程变更或重大工程变更履行审批程序。工程变更按管理权限批准后，方可组织实施。

第三十二条 工程签证的种类：

（一）隐蔽工程签证、地质变化签证、停电停水及窝工影响签证等；

（二）因项目实施单位原因造成的返工处理签证、材料运距超合同约定签证等；

（三）项目停工、缓建造成的人员机械损失签证，采用大型机具措施签证等。

第三十三条 工程签证办理的原则：

（一）规范性：涉及工程造价调整内容的工程签证，必须经工程造价管理人员会审，严禁以请示、报告、工作联系单代替工程签证；

（二）及时性：要及时，讲求时效，工程签证必须在事由发生 7 天内办理完毕；发生隐蔽工程时，必须在实施下一步工序前办理隐蔽签证；

（三）完整性：经办人员字迹清晰，签证内容真实完整，发生费用索赔的工程签证，索赔定性明确、理由充分。

第三十四条 工程签证办理必须满足以下条件之一：

（一）合同内明确约定办理工程签证；

（二）合同中工程量清单未包含而实际发生的施工内容；

（三）施工图纸、工程变更所确定的工程内容以外的项目；

（四）施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容；

（五）因项目实施单位原因增加的其他费用项目。

第三十五条 不予办理的工程签证：

（一）合同或协议中工程价款包干的内容；

（二）发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除事项；

（三）施工单位原因造成的停工、窝工损失；

（四）施工单位违规操作或工作失职造成的停水、停电和安全事故损失；

（五）施工单位为创品牌工程增加的费用；

（六）虚报工程内容增加的费用；

（七）施工单位应承担的风险费用；

（八）因施工单位责任增加的其他费用项目；

（九）与合同约定无关的新增工程；

（十）其他不符合办理工程签证的情形。

第三十六条 施工单位根据项目实施单位要求，及时如实填写工作联系单、工程量详单、工程签证费用明细表，报项目实施单位批准，并根据审核意见实施。施工完毕验收合格后，办理工程签证确认单，批准的工程签证费用明细表方可作为结算依据。

第三十七条 工程签证，事前应由项目经理提出申请（ 两单一表），报项目实施单位及工程办审核。施工过程中通过照片、视频等方式做好记录，全面、真实地反映施工情况，事毕及时办理工程签证验收手续。各类工程签证，项目实施单位相关审核人员签证后，报工程办签字认可，经分管工程领导批准，方可作为竣工结算的依据。

第三十八条 工程签证管理实行增加金额累计计算，根据增加额比照工程变更管理权限履行审批程序。

第三十九条 工程结算时，施工单位应向项目实施单位提供所有工程签证文件，有下列之一的签证按无效签证处理：

（一）未经项目实施单位、工程办及分管工程领导审签的；

（二）工程签证工程量与实际不符，有涂改现象的；

（三）以信函、请示、报告、业务联系单替代工程签证的；

（四）未签工程量的；

（五）未经价格审批程序直接签价格的；

（六）提供复印件的；

（七）其他签批手续不符合集团公司和公司管理规定的。

第四十条 工程发生变更及签证的，须依时间顺序在工程项目管理系统中录入并上传审批审核的相关资料。

第四十一条 工程变更及签证导致合同变化的，须按合同管理相关规定，办理合同变更手续后，方可进行工程变更或签证。

第四节 自营工程管理

第四十二条 鼓励项目单位实施自营工程，根据集团公司下达的工程计划，各项目实施单位申请，经公司分管领导及总经理审批后，报工程办，编制年度自营工程计划。

第四十三条 自营工程结算：自营工程利润、社会保险费、住房公积金、税金不计取，人工、材料、机械按规定计算。

第四十四条 自营工程竣工验收合格后，应及时办理结算审计。审计后的自营工程人工费作为专项资金，由公司人力资源部协调集团劳资部拨付工资。项目单位按照公司工资分配管理办法进行分配。

第四十五条 自营工程施工管理参照公司零星工程施工程序执行

第五章 现场管理

第一节 质量控制

第四十六条 项目实施单位监督施工单位（包括监理单位）建立质量管理体系，组建项目管理机构，配齐管理人员，明确工程质量管理目标。在物资采购、储存、验收、领用，施工过程质量自检、互检、专检，隐蔽工程验收，以及涉及结构安全和主要使用功能的抽查检验等环节建立质量管控制度，落实岗位责任制。

第四十七条 项目实施单位应组织设计单位（勘察单位）、施工单位、监理单位、公司相关部门进行图纸会审、设计交底。

第四十八条 项目实施单位要加强对施工单位的监管：

（一）根据投标文件和合同约定，督促施工单位按要求配备项目经理及项目管理机构其他成员，核查相关任命文件；

（二）检查建筑工人实名制是否落实到位、是否依法参加工伤保险；

（三）检查项目经理、专职安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况；

（四）检查安全生产教育培训的开展情况；

（五）检查工程安全技术交底情况；

（六）检查施工组织设计的编制审核及落实情况；

（七）检查专项施工方案的编制审核及落实情况；

（八）检查文明施工专项方案的编制审核及落实情况；

（九）对项目经理、安全人员、技术人员考勤；

（十）检查项目专职安全管理员每天在施工现场开展的安全检查记录；

（十一）检查施工日志、工程质量自评报告和工程施工总结；

（十二）严格按照相关法律法规，履行项目经理更换程序，更换后的项目经理不低于原投标时项目经理的资质。

第四十九条 施工单位根据工程项目特点，界定重点工序和关键工序，明确其质量控制点及控制措施。下列因素应作为质量控制点重点控制：

（一）施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程；

（二）对下道工序的施工质量有重大影响的工序、部位或对象；

（三）施工中的薄弱环节，质量不稳定的工序、部位或对象；

（四）采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；

（五）施工条件困难、技术难度大的工序或环节；

（六）容易出现质量通病的部位。

第五十条 施工单位应编写施工组织设计，重要的分项（专业）工程必须单独编制专项施工方案，施工组织设计或专项施工方案经施工单位质量、安全等技术部门会审，经技术负责人和项目经理审核批准后，报总监（项目实施单位负责人）审核签认批复。施工条件发生变化，施工单位应及时修订施工组织设计或专项施工方案，经总监（项目实施单位负责人）审核签认批复后执行。项目单位负责人在签批时，应按规定组织专业技术人员共同审核。

第五十一条 严格工程质量阶段验收

（一）施工过程中，施工单位按计划和工程质量验收标准，分步骤、分阶段进行质量检查与验收。每道工序完成后应进行检查，并向监理单位报验，未经监理单位检查验收，不得进行下道工序施工；

（二）检验批在施工单位自检合格后，由专业监理工程师（项目实施单位负责人）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收；

（三）分项工程在施工单位自检合格后，由专业监理工程师（项目实施单位负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收；

（四）分部（子分部）工程质量在施工单位自评合格后，由总监（项目实施单位负责人）组织施工单位项目经理和技术、质量负责人等进行验收。地基与基础分部工程的验收，勘察、设计单位项目负责人和施工单位项目经理、技术、质量部门负责人均应参加；主体结构分部工程的验收，设计单位项目负责人和施工单位项目经理、技术、质量部门负责人均应参加。

第五十二条 工程质量监督和认证由项目实施单位向当地政府质监部门申请质量监督与认证。

第五十三条 按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，项目实施单位督促施工单位按规范程序对建筑材料、建筑构配件、设备等进行检验，检验应当书面记录和专人签字，未经监理工程师（项目实施单位负责人）签字，不得在工程上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工。

第五十四条 施工单位对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在监理（项目实施单位）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

第二节 安全与环境管理

第五十五条 项目实施单位是工程建设项目现场安全、环境管理的监管责任主体；承包单位是工程项目建设的安全、环境责任主体。

第五十六条 安全设施、环保设施坚持与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”原则。

第五十七条 工程项目的一切施工活动安全管理按照公司安全管理相关制度执行。须与施工单位签订安全生产管理协议，实行“一工程一协议”。

第五十八条 项目实施单位要求施工单位应当建立健全现场文明施工管理体系，明确职责分工，压实管理责任。

第五十九条 施工前，施工单位应制定文明施工专项方案，报项目实施单位和项目总监审批后实施。内容包括围挡封闭施工、入口“五牌一图”、施工场地场容场貌、材料堆放、临时设施、现场安全防护与消防保卫、环境保护、工完场清及治安管理等内容。

施工前，施工单位应编制施工安全技术措施，经公司安全、技术负责人审查批准，对所有施工人员进行交底并签字确认。

项目实施单位和监理单位按有关规定监督执行。

第六十条 建筑施工工地扬尘治理应符合“六个百分之百”要求，做到工地现场整洁有序。

第六十一条 项目实施单位、监理单位及上级部门发现安全隐患和违反文明施工问题，应填写“现场检查笔录”，限期整改。项目实施单位、监理单位、施工单位均应建立问题的排查、登记、整改、验收台账。

第六十二条 加强工程项目安全技术交底。

（一）施工前，施工单位项目部技术人员应将分部分项工程有关安全施工的技术要求向施工班组、作业人员进行安全技术交底，安全管理人员应参加安全技术交底；

（二）安全技术交底必须以书面形式进行，并经交底双方签字确认。

第六十三条 强化重大危险源的管理

施工单位根据承建工程施工范围和特点，在工程施工前，对施工现场可能出现的危险因素进行辨识、评价，对重大危险源登记建档公示，建立管理台账。

第六十四条 强化专项施工方案的落实

对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、人工挖孔桩工程、模板工程、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、爆破工程、建筑幕墙安装工程、钢结构安装工程、施工现场临时用电及其他危险性较大的工程，施工单位必须编制专项施工方案，并附必要的计算书。经项目经理审批、总监理工程师（项目实施单位负责人）签字确认后，由现场技术负责人、专职安全员监督实施。

第六十五条 建立安全检查、验收制度。

（一）项目经理组织工程技术人员、安全管理人员等会同项目总监理工程师（项目实施单位负责人）进行每周不少于一次的全面安全检查；

（二）对重点环节和重点内容进行重点监控，严禁随意变动经过审查的专项施工方案；

（三）定期对重大危险源的安全措施进行检查、验收，对有重大危险源的施工作业，须有专职安全生产管理人员和监理人员进行现场监督。

第六十六条 加强对施工现场的监管

（一）检查“三宝”使用是否规范到位，“四口”和“五临边”是否有可靠防护措施；

（二）危险性较大的分部分项工程施工时，是否按批准的专项施工方案施工，是否按规定安排现场技术负责人、专职安全员现场监督；

（三）施工起重吊装专项工程，是否划定安全作业范围、设置明显的警示标志、设专人实行全过程监护；

（四）施工现场临时用电是否安全。要求必须采用 TN-S 系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机、一箱、一闸、一漏”的要求；

（五）施工现场动火是否有审批手续和相应的监护措施；

（六）施工单位项目经理及其他安全技术管理人员是否在施工现场进行监督，监理单位总监及其他监理人员是否在施工现场监管；

（七）认真填写施工管理日志，详细如实反映每日的工程施工情况及检查记录。

第六十七条 施工过程中发生安全事故，现场有关人员应立即向西北能化公司调度指挥中心汇报，西北能化公司启动应急救援预案，组织现场抢险救护，防止事故扩大。

第六十八条 西北能化公司对项目实施单位的安全、环境管理，执行西北能化公司安全、环保管理相关规定。

第三节 施工人员管理

第六十九条 施工单位现场管理人员包括：项目经理、项目安全生产管理人员以及其他专业现场管理技术人员。在签订施工合同时，按投标文件承诺及在合同中约定该工程的管理团队。

第七十条 落实项目经理责任制。项目经理是项目安全生产的第一责任人，对项目的安全生产全面负责。

第七十一条 项目经理、专职安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。项目经理和专职安全管理人员的安全资格证书原件实行押证管理；特种作业人员（建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工和经省级主管部门认定的其他特种作业人员）证书原件应存放现场以备查验，做到人、证相符。

第七十二条 建筑工人实行实名制管理制度。施工单位与招用的建筑工人应依法签订劳动合同或订立用工书面协议，对建筑工人进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记后，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。

第四节 监理管理

第七十三条 下列工程项目应实行监理

（一）需政府部门核准或备案的工程项目；

（二）安全改造中央预算内资金、安全生产专项资金项目中需外委施工的重大工程；

（三）其他需要监理的工程项目。

第七十四条 监理单位的主要责任

（一）审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、

施工质量保证体系和安全保证体系，并监督实施；

（二）抽查、核验工程使用的建筑材料、构配件及设备的数量和质量；

（三）采取旁站、巡视、平行检验等方式监控工程实体质量；

（四）隐蔽工程验收、监督检查工程质量；

（五）核查施工技术资料、参与建设工程的竣工验收；

（六）其他需要监理的内容。

第七十五条 工程办对监理的管理

（一）制定监理管理制度，对监理工作进行监督管理，督促监理单位，按要求组建项目监理机构，核查相关任命文件；

（二）查验总监、总监代表（若配）、监理工程师的执业资格，并核查其是否承担本次监理工作之外的其他工作；

（三）检查监理规划的编制与审批程序；

（四）检查监理实施细则的编制内容及审批情况；

（五）配备总监代表时，检查是否经监理单位法定代表人同意，检查总监对总监代表的授权是否超出范围；

（六）负责对总监、监理工程师考勤，不按时出勤的，依据合同约定视违约情况扣减监理费用，对不能胜任监理工作的，要求监理单位及时更换，因监理原因造成经济损失的，应依据合同向监理单位索赔；

（七）检查监理日志、监理月报、工程质量评价报告和工程监理工作总结；

（八）检查是否按规定履行总监变更程序，更换后的总监不低于原投标时总监的资质。

第七十六条 监理单位应当按照下列程序实施工程建设监理：

（一）组建监理机构，确定监理人员，编制工程建设监理规划并提交项目实施单位；

（二）按照工程建设进度分专业编制工程建设监理细则；

（三）按照监理细则进行建设监理；

（四）参与工程竣工验收，编制建设监理总结；

（五）建设监理业务完成后，向项目实施单位提交工程建设监理档案资料。

第七十七条 工程项目实施监理前，工程办应当将委托的监理单位、监理内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限，书面通知被监理单位。总监理工程师应当将其监理机构组成人员姓名及授予监理工程师的权限等事项，书面通知被监理单位。

第七十八条 工程建设监理过程中，施工单位应当按照与西北能化公司签订的工程建设合同规定接受监理单位监督管理，按照监理单位的要求及时提供必要的资料。

第七十九条 监理工程师发现工程设计不符合工程建设质量标准、设计规范或者合同约定的质量要求时，应当报告西北能化公司要求设计单位改正。

监理工程师认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标 准或者合同约定的，有权要求施工单位改正，并出具书面通知。

第八十条 监理单位应对建设工程关键部位或关键工序等实行旁站管理。

（一）旁站管理的范围：涉及建设工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序；隐蔽工程的隐蔽过程；建筑材料的见证取样、送样；新技术、新工艺、新材料、新设备实验过程；建设工程委托管理合同规定的应旁站管理的部位和工序；

（二）监理单位应组织编制旁站管理方案，明确旁站管理人员及职责、工作内容和程序、需旁站的工程部位、工序，同时通知施工单位；

（三）对需要旁站管理的部位和工序，施工单位应在施工前24小时书面通知项目单位，项目实施单位或监理单位应根据旁站管理工作方案安排旁站管理人员在预定的时间内到达施工现场。

第八十一条 监理单位应督促施工单位根据工程的特点和施工合同规定的工期要求编制施工总进度计划。总监理工程师负责批准实施，并制定相应的进度控制措施。

第八十二条 总监理工程师应当组织专业监理工程师及时审查施工单位报送的施工进度计划，并对进度计划签署意见后报送项目单位。未聘请监理的，由项目单位负责人负责组织审查。

第八十三条 监理单位对进度计划的实施情况特别是关键线路的实施情况应实时跟踪检查，及时记录实际进度情况，若发现实际进度偏离计划要求时，应通过例会、专题会、监理通知等手段及时督促相关单位采取相应的改进措施。

第八十四条 监理单位按要求如实记录监理日志，项目单位应及时收集整理有关影响工程进度方面的资料，为公正合理处理工程延期问题提供依据。

第六章 进度控制

第一节 开工管理

第八十五条 工程项目在完成建设相关手续的审批，签订工程合同、安全协议，组织施工图纸的审查交底，完成施工组织设计的审批，在施工现场满足开工条件（三通一平）后办理开工报告，组织工程开工。工程开工实行开工申请分级审批制度，批准后方可组织施工。

（一）合同金额 1000 万元以下的土建工程和 500万元以下的安装工程，施工单位编报开工报审表，实行监理的，须经总监理工程师批准、加盖公章，报项目实施单位分管领导签字、加盖公章生效；

（二）合同金额 1000 万元以上的土建工程，500 万元以上的安装工程，由项目实施单位分管领导签批报公司总经理审核审批、加盖公章生效，后经公司工程办7日内通过工程管理系统上传报集团公司安全监察局、资产财务部、规划发展部及相关专业部门会审批准（详见附件 1《工程开工申请表》）；

（三）需集团公司向省级及以上政府部门申请开工备案的项目，项目实施单位在项目基本具备开工条件后，行文上报规划发展部审查，经集团公司领导小组组长或副组长同意后，行文上报政府部门。

其他工程项目，由项目实施单位根据安全生产需要，编排实施计划，控制工程进度。

第八十六条 工程开工须满足以下条件：

（一）符合国家相关要求；

（二）已列入年度工程计划；

（三）工程施工承包合同、安全协议已经签订，安全培训已完成；

（四）施工图设计已经审查，并进行了现场交底，能满足施工需要；

（五）单位工程施工组织设计及施工安全技术措施已经编制完成并经审批；

（六）工程场地环境满足施工需要；

（七）应具备的其他条件。

第二节 进度管理

第八十七条 项目实施单位应依据实施计划，做好工程项目的设计、招标、合同签订等相关工作，制定项目进度控制措施。按合同约定，要求施工单位编制施工进度计划（包括施工总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划等分级进度计划），确定工作内容、工作顺序、起止时间和衔接关系，控制实施进度。

第八十八条 项目实施单位、监理单位负责检查和监督进度计划的实施，定期（月、旬、周）和不定期召开现场进度协调会议。

第八十九条 工程项目进度计划制定后，未经批准不得调整。若项目建设期间发生因不可控制因素或项目单位原因导致进度变化的，施工单位提出申请，项目实施单位、监理单位组织审查确认。工期顺延应在发生可顺延因素后 7 天内办理完成。发生工期延误的，项目实施单位应会同监理单位、施工单位按合同约定，及时办理工期相关手续。

第九十条 对年度计划的重点关注工程项目，工程建设工期滞后时，项目实施单位应分析原因，制定相应措施，保证实现工期目标。工程办按职责权限对工程进度进行督促，对计划的完成情况进行监管。

第三节 工程合同管理

第九十一条 项目实施单位根据招投标文件、图纸、施工方案等与合同有关的资料，编制合同文本，组织相关部门进行合同会审会签。项目实施单位签订合同时，必须约定保障农民工工资支付的条款。

第九十二条 项目实施单位须将所有工程合同在开工前上传工程项目管理系统备案。对合同标的额在500万元以上的工程合同必须经集团公司审查。

第九十三条 其他未尽事宜执行公司合同管理相关规定。

第四节 竣工验收

第九十四条 工程竣工验收按照工程投资规模，实行分级负责。

依法必招的、专项补助资金及重点关注工程项目由项目实施单位报集团公司验收；依法必招限额以下的工程项目由项目实施单位负责组织验收。

第九十五条 工程项目竣工验收依据：工程合同；适用项目建设的相关法律法规、标准和规范；集团公司相关规定；工程项目设计文件等。

第九十六条 工程项目竣工验收条件

（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

（二）施工单位对工程质量进行了检查，提交了经项目经理和施工单位负责人签署的工程竣工报告；

（三）委托监理的工程，监理单位出具了工程质量评估报告，未实行监理的，项目单位出具工程质量评估报告；

（四）有勘察、设计单位签署的质量检查报告；

（五）有完整的技术档案和施工管理资料；

（六）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

（七）有施工单位签署的工程质量保修书；

（八）其他相关文件。

第九十七条 工程项目验收：分自验、初验、竣工验收三个阶段。

（一）自验

工程项目完工后，施工单位对工程质量和工程资料进行检查，确认符合设计文件及合同要求后，向项目实施单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。

（二）初验

需集团公司组织验收的工程由项目实施单位组织初验。初验合格后，工程办向集团公司申请竣工验收。

（三）竣工验收

由西北能化公司负责竣工验收的工程，由项目实施单位组织初验，初验合格后，由工程办组织勘察、设计、施工、监理单位进行竣工验收。由集团公司负责竣工验收的工程，工程办向集团公司申请竣工验收。

第七章 零星工程管理

第九十八条 零星工程涵盖厂区防腐保温、脚手架、零星土建、锅炉喷涂、锅炉浇注料、气化炉炉砖安拆、管道设备清洗工程。涉及食堂烟道清理、化粪池清理、卫生间便池疏通等后勤工作一律不在零星工程范围内。

所有零星施工项目必须有请示报告。

第九十九条 现场勘察。在零星工程联系单下发前，工程办组织相关部门或属地车间、施工单位，依据报告勘查现场，确定工程量，由项目实施单位或施工单位提出安全施工方案，审核后下达施工联系单。

第一百条 施工联系单。原则上一报告一施工联系单，或因同类型作业，可能多报告一施工联系单；对所有审批报告与施工联系单统一编号、存档（包括电子台账、纸质版）。一报告多项工程量，工程量明细由属地单位分管领导签字确认。

第一百零一条 材料进场验收。材料进场后，工程办组织属地车间检验材料的品牌、型号、规格、数量、质量和外观，核查材料出场验收记录、质量保证书等；根据材料现场检验核查的实际情况如实填写材料进场验收记录表。

第一百零二条 隐蔽工程验收。施工单位提出申请，由工程办组织属地车间、施工单位进行质量验收，对验收不合格的下发整改通知单，并监督施工单位按时整改。隐蔽工程验收不合格的严禁进行下一道工序的施工。施工单位未按要求提出隐蔽工程验收申请直接进入下一道工序施工的，立即下发整改通知并按合同约定处罚。

第一百零三条 竣工验收。工程完工后，由施工单位向工程办提出申请，由工程办组织工程项目属地单位、施工单位共同验收。原则上工程完工一个验收一个，现场确定工程量工程内容并做好记录，整理后及时完成验收单的签字手续；零星工程未经验收，不得拆除。

第一百零四条 材料价格。施工单位采购的工程材料价格必须经过甲方审批确认，当地建设行政主管部门发布的信息价有的材料执行信息价，信息价没有的材料，工程办组织工程管理人员、采购部门、财务等相关部门市场考察调研，出具考察报告并签字确认。

第一百零五条 工程结算。工程结算资料必须齐全，包括：工程合同、招投标文件、中标承诺；开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收证书；施工图、图纸会审记录、竣工图；设计变更、检查验收记录；施工组织设计和技术安全措施；工作联系单、工程现场签证单、工程材料价格审批表等工程相关资料。费用标准执行2017序列《内蒙古自治区建设工程费用定额》（含2021版修缮定额），在规定的费率标准内计取。综合工资单价最高限额执行人工土方工98.02元/工日，一般建筑工112.35元/工日，装饰工127.05元/工日，安装工114.89元/工日。

零星工程、小型工程原则上当年工程当年结算，工程按“竣工一个、验收一个、结算一个”。签订年承包合同的施工单位工程款支付按季度工程进度审批款的80%支付。施工单位在工程验收后三个月内完成工程结算的报送。

第八章 相关管理

第一节 工程款支付

第一百零六条 工程办是工程款支付的责任主体。

第一百零七条 工程款包括预付款、进度款、结算款、质量保证金。

一般情况下，不支付工程预付款。

涉及抢险救灾、采用不可替代的专利或者专有技术、进口设备等确需支付的，项目实施单位通过预排资金计划上报分管领导审核，审核通过后报财务部汇总报总经理办公会，经总经理办公会审批通过，按照资金计划支付工程预付款。工程实行预付款的，合同双方应根据合同通用条款及价款结算办法的有关规定，在合同专用条款中约定支付工程进度款时扣回预付款的比例和时间。工程预付款不超过合同价30%，承包单位须提供银行保函等担保方式。

工程进度款应依据工程进度划线和经审核的进度预算进行支付。工程划线的形象进度必须与当期实际进度相符。

工程完工后，达到合同约定支付比例后，不再进度划线，待工程审计后，按合同约定支付工程尾款。扣留的质量保证金待质保期满后支付。

质保期满后，按国家相关规定返还质量保证金前，工程办应组织工程质量（竣工）验收。经验收合格后，且工程所有的档案资料已按规定向综合部移交，方可返还质量保证金。

工程进度款支付按照工程办初审金额的80%支付进度款。待集团审计部审计结束，扣除质保金，付清剩余工程款。支付须经项目实施单位负责人签字，分管领导审核，公司总经理、党委书记审批后财务方可支付。

第一百零八条 项目实施单位应督导施工单位按劳动合同或用工书面协议约定，通过工资专用账户按月足额将工资直接发放给建筑工人；也可在合同中约定，由项目实施单位在支付进度款时，通过工资专用账户按月足额将工资发放给建筑工人。

项目实施单位应在工程招投标文件及工程合同内明确要求施工总承包单位实现对建筑工人实名制管理、签订劳动合同或用工书面协议、建立建筑工人工资支付专户等保障建筑工人工资支付条款。

项目实施单位应督导施工单位按照工程合同健全完善上述信息，经验收合格后，方可开工。其中，建筑工人工资支付专户由施工单位开设，报属地政府相关工程监管部门备案，相关资料应妥善保存备查。

第二节 工程审计

第一百零九条 工程审计是指对建设项目从投资决策到竣工决算各阶段业务管理活动的合法性、合规性进行审查和评价活动，对工程计划、设计、招投标、合同、施工、验收、付款情况以及工程竣工结算价款的全过程审计，按《皖北煤电集团公司工程审计管理办法》（皖北煤电审计〔2023〕56号）执行。具体流程如下：

（一）工程计划设备购置类施工项目，工程竣工验收后项目实施单位报送结算至工程办初审，初审后由项目实施单位负责人报集团相对应专业部室审核，审核结束后报送集团审计部终审。

（二）工程计划土建、安装类施工项目，工程竣工验收后项目实施单位报送结算至工程办，工程办初审后报集团规划发展部审核，规划发展部审核结束后报送集团审计部终审。

（三）零星工程（除招标确定单价的项目）竣工验收后，工程办初审后报集团审计部终审。

第三节 档案信息管理

第一百一十条 推进工程项目管理系统全过程信息化管理，项目实施单位应及时录入相关过程资料，实现过程管理规范化。

第一百一十一条 项目实施单位应按照公司档案管理相关规定，负责工程资料的收集整理，工程结束后，勘察设计、监理、施工等单位提交相应的资料，由项目实施单位统一管理，待收集整理完成后提交公司综合管理部档案室（纸质版原件）、工程办（纸质版原件、电子版）。

第九章 监督考核

第一百一十二条 西北能化公司对计划工程项目、零星工程、自营工程实施全过程考核，考核结果纳入绩效工资。

第一百一十三条 工程计划项目考核

（一）入选年度工程计划项目，未完成立项资料（可行性研究报告、设计方案、必要性说明等）签批手续，扣减项目负责人500元/项、项目单位部门1000元/项绩效工资；

（二）立项资料签批手续完成后，未按时间节点在工程管理系统中完成立项数据入库、上传资料，扣减项目负责人500元/项绩效工资；

（三）立项数据完备，编制年度工程建议计划，未按集团公司时间节点（以集团公告为准）要求编制、上传资料（经理办公会审议纪要、签字版年度工程建议计划表），扣减工程办500元绩效工资；因项目单位立项数据未及时入库造成编制不及时，扣减项目负责人500元/项绩效工资；被集团公司通报查处的，扣减项目负责人及相关单位1000-2000元/项绩效工资；

（四）集团公司下发年度工程计划10日内（以集团公告为准），项目实施单位通过工程管理系统明确项目实施时间节点（设计审查、工程量清单及控制价审查、计划招标、合同签订、开工时间、竣工时间）。未在规定时间内完成计划节点填报（项目启动信息），扣减项目负责人500元/项绩效工资；

（五）年度工程计划项目（含重点工程计划项目）实施节点完成后，按照工程管理系统既定计划节点考核。未在规定时间内完成相关资料报送（报送时间为每月23日之前），扣减项目负责人500元/次绩效工资；

（六）依据工程管理系统模块功能，从设计审查直至项目评价，项目单位每完成一个节点上传相关签批原件扫描资料（如设计审查、工程量清单及控制价审查、合同备案、安全协议、施工组织设计审查、开复工、进度计划、竣工验收等），未完成资料上传，扣减项目负责人500元/次绩效工资；

（七）工程现场管理考核参照《皖北煤电集团公司工程管理办法》（皖北煤电规划〔2025〕59号）第一百二十一条（二）规定，每违反一条扣减项目负责人500元绩效工资；被集团公司查处的，扣减项目负责人及相关单位1000-2000元绩效工资；

（八）项目实施单位工程计划的完成项目数量与项目实施单位工程计划总项目数量的比值（工程计划项目完成率）未达到 85%，扣减项目实施单位部门1000元绩效工资；

（九）项目实施单位完成项目的实际资金与对应项目计划金额的比值（工程计划资金偏差率）低于 90%时，扣减项目负责人500元/项绩效工资；

（十）项目实施单位年度内项目单位工程计划调整的数量与年初下达的工程计划项目数量的比值高于3%，扣减项目实施单位部门1000元绩效工资；

（十一）未按审计程序报送工程结算，考核相关报送部门1000元/项绩效工资。

第一百一十四条 零星工程考核

（一）零星工程施行一报告一联系单形式，未有联系单施工单位擅自施工的扣减施工单位1000元/次工程；未报告属地车间私自安排施工单位施工的扣减车间主任500元/次绩效工资；

（二）工程施工方案一经审批，施工单位不得擅自改变工程内容、提高工程标准、扩大工程范围。确实需要变更的，应重新通过立项审批程序予以确认，否则由此增加的工程造价，工程办不予结算且扣减（1000-5000元）/次工程款；

（三）施工作业前一天下午四点半前，施工单位报送经属地车间确认的作业计划至工程办，作业计划未经报备严禁施工，否则将扣减施工单位（1000-5000元）/次工程款。作业计划一经属地车间确认、报备至检修作业群不得擅自更改，杜绝计划外零星工程，未经工程办核准，属地车间擅自删减作业计划，将扣减（500-1000元）/次绩效工资，特殊情况除外，例如恶劣天气、外部检查等；

（四）零星工程施工期间属地车间必须全程配备安全监护人员，如无例外不得擅自离岗，一经查实将扣减500元/次绩效工资，施工单位同样适用；

（五）零星工程作业前（依据上班时间早上八点起始），属地车间最迟在两个小时内完成票证办理、安全技术交底，否则将扣减属地车间200元/次绩效工资；

（六）临时抢修的零星工程，经部门、分管领导同意后，可电话联系工程办，经工程办核准后由属地部门负责人或车间主任签发临时联络函，三日内补正式经领导批准的报告。未经工程管理人员核准，参照（一）进行处罚；若临时抢修零星工程补立报告公司主要领导审批程序中断或废止，该单项零星工程由属地部门/车间自行承担相关问题；

（七）零星脚手架工程施工完成后三日内须经属地单位、工程办、安全监管部、施工单位共同进行安全验收。未经共同安全验收合格，属地单位擅自使用的，将扣减属地单位1000元/次绩效工资。施工单位通知各相关部门进行脚手架安全验收，必须半个小时内到达指定地点验收，无故迟到、推脱的，扣减200元/次绩效工资。

第一百一十五条 自营工程考核：参照第一百一十三条零星工程考核（一）、（二）（四）（五）。

第一百一十六条 施工单位考核：违反本办法第五章现场管理相关条例，将扣减施工单位（1000-5000）/次工程款。

第一百一十七条 监督问责：参照《皖北煤电集团公司工程管理办法》（皖北煤电规划〔2025〕59号）第一百二十三条执行。

第十章 附则

第一百一十八条 办法中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

第一百一十九条 本办法由西北能化公司工程办负责解释。

第一百二十条 本办法自印发之日起施行。西北能化经管〔2025〕2号附件11《2025年工程管理办法》同时废止。

附表：1.工程开工申请表

2.工程项目资料清单

3.工程管理流程图

附表1

| 工程开工申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |
| 项目名称： |  |  |  |  |  | 单位工程名称： |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划类别 |  |  | 计划开竣工日期： |  |  |  | 实际开工日期： |  |  |
| 计划工程量： |  |  | 计划资金 ： 万元 |  | 批准施工工程量： |  |  | 批准施工图预算： 万元 |  |
| 工程技术特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划发展部 |  |  |  |  | *****部（签章） |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 资产财务部（签章） |  |  |  |  | 矿区质监站（签章） |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 填报单位（公章）： |  |  |  |  | 负责人： |  |  | 填表人： |  |

填表说明：

1.项目名称是指计划下达的系统工程名称，如选煤厂改造、瓦斯抽放系统等。

2.单位工程名称填写组成系统的矿建、土建、安装主要工程，如主厂房、瓦斯抽放泵站电控设备安装等。

3.计划类别填写基建、技术改造、维简、大修、安全费用、技术开发等。

4.工程技术特征填写以下内容：

土建工程：房屋结构特征如砖混、框架，基础结构特征如钢筋砼条形基础，基础埋深，墙体特征，楼地面做法，屋面防水做法，内外墙装饰做法，门窗特征，水、电、暖、卫、通讯等配置特征，特殊装饰要求等。

5.本表适用于合同金额 1000 万元以上的土建工程，500 万元以上的安装工程

安装工程：主要设备规格型号、台件数量，管路、线缆规格长度，敷设方法等。

| 计划工程开工申请表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 工程计划类别 |  |  |
| 计划开工日期 |  | 计划竣工日期 |  | 实际开工日期 |  |
| 工程技术特征 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 申请单位（签章） | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 核准单位（签章） | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表适用于除合同金额 1000 万元以上的土建工程，500 万元以上的安装工程以外的工程

附表2

工程项目资料清单

（一）依据性文件材料

1.立项申请报告批复

2.上级批文

3.可行性研究报告

4.兴建工程报建表

5.红线图

6.建设工程规划许可证

7.建筑工程施工许可证

8.公安消防设计审核意见书

9.建设工程质量监督注册表

10.环境影响报告书

11.防雷装置设计核准书

12.建设工程施工图审查合格书

13.建筑节能设计审查备案表

14.勘察合同

15.设计合同

16.中标通知书（招投标文件）

（二）基础文件材料

1.选址报告

2.地质勘探报告（包括地质图）

3.建设工程规划管理定点标桩、验线测量记录册

（三）监理文件

1.监理合同

2.监理规划

3.监理实施细则

4.监理月报中的有关质量问题

5.工程开工/复工报审表

6.工程暂停令

7.质量事故报告及处理意见

8.监理工作总结

9.工程质量评估报告

（四）施工文件材料

A.建筑工程

1.施工合同

2.图纸会审记录

3.设计变更通知单

4.施工组织设计或施工方案

5.开工报告（包括停工、复工通知）

6.单位工程坐标定位测量记录

7.工程基线复核表

8.地基基坑（槽）开挖/回填施工记录表

9.桩施工工艺试验记录表及桩施工记录表

10.基础相关检测报告

11.各种原材料、构件、半成品质量合格证以及混凝土、 砂浆配合比通知单及试验报告12、建筑物的沉降观测记录表

13.建筑物的垂直度测量记录表

14.隐蔽工程质量验收记录表

15.各种施工检查记录表

16.工程事故报告及事故分析处理记录

B.给排水、电气、采暖、电梯、通风、空调、智能、

燃气、节能工程

1.施工合同

2.图纸会审记录

3.设计变更通知单

4.施工组织设计或施工方案

5.开工报告（包括停工、复工通知）

6.设备、产品质量合格证和检验报告

7.设备安装记录

8.设备运行记录

9.隐蔽工程检查记录

10.施工工程检查记录

①电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端

等测试记录

②楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录

③变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录

④给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、

严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试 验记录⑤电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录 ⑥电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告

（五）竣工文件材料

1.竣工总平面图（按 1:200 比例绘制，包括建筑物平面坐标位置，室内外地坪标高，地下管线的走向坡度、管径、材质、埋深及砂井、化粪池的型号或尺寸、埋深，构筑物的坐标等，与建筑物的四至关系）

2.竣工工程立面照片（五寸 10×12 ㎝）两张过塑，（过塑前在正面标注工程名称）

3.工程竣工验收申请表

4.分部工程质量验收记录

5.单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

6.单位（子单位）工程安全资料核查及主要功能抽查

记录

7.单位（子单位）工程观感质量检查记录

8.单位（子单位）工程质量竣工验收记录

9.竣工总结

10.勘察文件质量检查报告

11.设计文件质量检查报告

12.防雷装置检测验收合格证

13.防雷装置检测报告

14.建筑工程消防验收意见书15、工程竣工测量复核图

16.建筑工程项目规划、环境验收表

17.电梯验收检验报告

18.民用建筑工程室内环境质量检测报告

19.涉及地基基础和主体结构的安全和建筑节能设计变

更情况一览表

20.工程竣工验收报告

21.工程竣工验收备案表

22.工程结算书

23.建设工程竣工验收档案认可证

（六）竣工图

全套工程竣工图

物资采购篇：

文件10

附件10

2026年煤炭采购管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司煤炭采购的管理，规范煤炭采购流程，降低采购成本，拓宽煤炭采购渠道，结合公司实际，制定本办法。

第二章 管理机构及职责

第二条 销售采购部为煤炭采购部门。负责与长期合作煤矿签订煤炭采购合同及费用结算工作；负责与煤炭运输单位签订煤炭运输合同及运输费用结算工作；负责按公司生产需求组织煤炭进厂，保证公司正常生产用煤；负责煤炭供应商管理，从源头把好煤炭质量关；负责煤炭到货数量及费用统计，向财务部提供周、月度煤炭采购资金计划及报表；负责收集煤炭价格信息，根据市场变化，及时向公司提供决策依据。

第三条 调度指挥中心负责进厂煤炭日常计量管理，对销售采购部提供的煤炭进厂数量进行复核，确保计量数据的准确性和连续性；负责对煤炭进厂后进行取样、检测并及时向销售采购部等相关部门提供煤炭质量分析报告和数量计量单据等相关数据资料；负责配合销售采购部等相关部门处理有关煤质纠纷和计量纠纷。

第四条 生产技术部负责进厂煤炭的及时安全接收、卸车、储存、转运等相关工作；负责向经管物资部、销售采购部等相关部门提供日常、月度各类煤炭库存情况、煤炭消耗等相关数据资料。

第五条 财务部负责按公司审定的资金预算，安排煤炭采购资金的支付与负责对煤炭到货计量及费用的复核；组织生产技术部、销售采购部等相关单位每月定期和不定期对煤炭库存进行盘点，并编制煤炭库存盘点表，核实盘盈盘亏原因，提供煤炭生产消耗、库存、采购量等相关信息。

第三章 计划管理

第六条 生产技术部根据年度（月度）生产计划和煤炭消耗定额编制煤炭需求计划，报公司审定。

第七条 销售采购部根据公司年度（月度）煤炭需求计划，结合煤炭实际库存，煤矿资源的供应情况、运输发运情况、煤炭市场价格趋势等相关信息，向财务部报送年度（月度）煤炭采购资金计划，向合作煤矿送达年度（月度）煤炭采购计划。

第四章 煤炭采购流程

第八条 销售采购部根据煤质厂控指标和年度需求量选择适合的矿源，并与其签订年度购买合同；

第九条 煤炭采购原则：优先采购长期合作煤矿，当长期合作煤矿达二家以上时，首选煤炭性价比高的合作煤矿采购；为满足公司生产日使用量、与其他煤矿合同关系，适当采购符合生产要求的其他煤矿煤炭。

第十条 当遇到外部煤炭市场资源紧张、运输困难、极端天气等特殊情况导致厂内煤炭库存处于警戒线以下时，为确保公司正常生产用煤，经公司分管领导、总经理批准后，销售采购部实施煤炭紧急采购方式，通过购买周边煤场的、符合我公司生产用煤标准的煤炭，确保公司安全生产。

第十一条 煤炭采购资金的支付根据煤炭库存和生产实际，以及各矿源出矿价和煤质，编制每批次煤炭采购计划表，经部门领导审核、分管领导同意、总经理审批后执行。见附表（各矿煤质、预付款余额、建议采购数量、出矿单价、运费、需要支付金额等）。

第十二条 采购计划按照公司煤炭采购计划领导小组每日召开的专题会议以及煤炭性价比测算结果，讨论决定执行。

第五章 定价、计量与结算

第十三条 煤炭采购价格由两部分组成：煤炭单价和煤炭运输单价。

煤炭单价以选定的煤矿调价函或紧急采购报告批准的价格为准；

煤炭运输单价是以通过招标确定的公路运价下浮比例，结合国能互通能源产业互联网平台公布的鄂尔多斯煤炭公路运价指数和指定煤矿运距计算煤炭运输单价。

第十四条 煤炭运输单价按月调价，每月根据上月10日、20日、30日国能互通能源产业互联网平台公布的鄂尔多斯煤炭中（短）途公路运价算术平均数，以招标确定的下浮比例和运距计算煤炭运输单价。

第十五条 煤炭计量以指定煤矿出矿磅单为准，到厂过磅计量在3‰以内的为运输合理损耗，超过3‰由运输公司承担，从运输费用中直接扣除。

第十六条 销售采购部为煤炭采购合同的履行部门，定期与煤炭供应单位核实煤炭采购价格和过磅计量数据，经双方确认后，煤炭供应单位开具增值税发票，销售采购部负责按照财务系统要求，办理煤炭增值税发票入账工作。

第十七条 销售采购部为煤炭运输合同的履行部门，定期与煤炭运输单位核实国能互通能源产业互联网平台公布的鄂尔多斯煤炭公路运价指数、煤矿运距和过磅计量数据，经双方确认后，煤炭运输单位开具增值税发票，销售采购部负责按照财务系统要求，办理煤炭运输增值税发票入账工作。

第十八条 销售采购部根据大宗物料系统磅单统计编制煤炭月度供应报表。煤炭月度供应报表一式两份，经司磅站、财务部复核后，一份交财务部，一份留档备查。

第六章 煤炭质量、验收、检验管理

第十九条 煤炭质量指标

执行《西北能化公司关于制定2026年内控工艺指标、产品质量与原材料指标的通知》要求

（一）动力煤质量指标（以收到基计）：收到基低位发热量＞4000卡（唐家会动力煤＞3950卡）、灰分≤30%、水分≤14.5%、硫含量≤1%。

（二）原料煤质量指标（以收到基计）：收到基低位发热量5500±200卡、灰分≤7.5%、水分≤20%、硫含量≤1%、灰熔融性流动温度（FT）＜1260℃。

第二十条 煤炭验收采样程序

（一）煤炭进厂后，调度指挥中心质检中心应采用煤质快速分析仪进行采样、检测，煤质主要指标合格方可卸煤。每日对同一矿源收集的样品进行常规分析。

（二）调度指挥中心质检中心进行煤炭取样时，须严格按照国家制定的相关煤炭采样、制样管理规定和我公司进厂煤炭采样、制样管理规定进行，所取煤样须具有代表性，采样后由调度指挥中心质检中心分析人员制样、分样、留样、分析，确保煤样分析化验结果能准确代表煤炭的实际质量。

（三）分析人员应按GB474-2008《煤样的制备方法》对煤样进行制备，并留足封样。进厂煤炭只保留一个样品。留样瓶或封存袋上要粘贴封样标签，标签上应注明取样日期、取样地点、样品名称、封样人姓名等内容，并贴紧留样瓶或封存袋封口，样品名称应与分析报告单一致。建立留样登记记录。封样保存期为2个月。任何单位启封留样须经调度指挥中心批准后方可进行。

第二十一条 质量检验

（一）质检中心工作人员应按现行有效的煤炭试验方法标准，对制备的煤样进行分析检验，建立煤炭分析数据台账，保存煤炭分析数据记录。

（二）质检中心工作人员在取样分析完成后，及时将检验结果通过西北能化煤炭群通知销售采购部等相关部门；根据需要将分析纸质报表一式两份签字盖章报销售采购部。

（三）有下列情况之一时，须进行二次取样：

1.进厂煤炭一次取样分析合格，但在卸煤作业中发现有上下分层，夹杂有煤矸石或杂物的情况；

2.煤炭运输单位对一次检验结果持有异议并提出复检要求的；

（四）二次取样工作程序：

1.由生产技术部、销售采购部等相关单位人员到现场共同二次取样。如发生煤炭运输单位对一次检验结果持有异议并提出复检要求的情况需要二次取样时，销售采购部通知生产技术部、煤炭运输单位等相关单位三方人员到现场共同二次取样。

2.二次取样时，如需要煤炭运输单位参加时，由销售采购部负责通知煤炭运输单位到场。煤炭运输单位在24小时内不能到厂参加取样，可通过微信发函的方式确认由销售采购部和生产技术部共同进行二次取样，否则视为认同二次取样检验结果。

3.销售采购部、生产技术部、煤炭运输单位人员到场后，调度指挥中心质检中心检验人员在听取销售采购部、煤炭运输单位意见的基础上，按照国标要求确定采样位置。取样后出具分析结果。销售采购部、生产技术部、煤炭运输单位共同对煤样进行封样备查。

（五）销售采购部负责比对分析化验结果（化验结果的传递方式、要求时间与第一次采样相同）。若二次采样分析结果与一次采样分析结果差异在合理范围内，可按一次采样的分析结果进行计算。如超出合理范围，则按二次采样分析结果进行计算。

（六）销售采购部、生产技术部、煤炭运输单位任何一方对二次分析结果仍持异议，由异议方报告调度指挥中心，经其认可后，由生产技术部再次取样并封样，会同销售采购部、煤炭运输单位送政府质检部门分析裁定。过失方对由此而造成的影响卸煤作业、滞车损失负责。

第二十二条 煤炭接收。

煤炭采购是根据煤矿提供的煤质检验报告及我公司现场采样分析后的检验报告单为基准进行的，以预付款为主的采购方式，煤炭出矿无法办理退货程序。

合格煤炭接收：生产技术部负责将合格的煤炭，按生产需求，及时办理煤炭入仓的相关工作；

不合格煤炭接收：经煤质在线检测不符合进厂标准的、现场采样分析仍不合格的煤炭，质检中心应立即通知调度指挥中心，由调度指挥中心通知销售采购部暂停采购该煤种；已进厂或在途的该煤种，由调度指挥中心按照西北能化销售（2023）120号《关于煤质验收的管理规定》协调卸车。

第七章 监督与考核

第二十三条 对煤炭运输单位的考核，由销售采购部根据质检中心提供的煤炭指标结果，经查实存在换煤、加水等危害公司用煤安全的行为，由销售采购部按照合同约定进行考核计算，考核计算结果报部门负责人、分管领导审核，通知煤炭运输单位执行。

第二十四条 根据煤炭供应矿点的开发、煤炭采购过程中节约的成本，视贡献额度上报公司申请绩效奖励；对确因工作疏忽，造成煤炭供应不足，甚至减产、停产的，给予适当的经济或行政处罚。

第二十五条 煤炭采购相关人员如有和长期合作煤矿、煤炭运输单位相互勾结，获取不正当利益，损害公司利益的行为，一经查实，解除劳动合同，触犯法律的移交司法机关处理。

第八章 附则

第二十六条 本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件13《煤炭采购管理办法》同时废止。

附表：批次煤炭采购计划表

| 批次煤炭采购计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿名称 | 上次检测煤炭主要指标 |  |  |  | 上次余额 （万元） | 采购量 （吨） | 出矿价 （元/吨） | 运费 （元/吨） | 到厂价 （元/吨） | 计划付款 （万元） | 备注 |
|  | 发热量 | 灰分 | 全水 | 灰熔点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理： |  |  | 分管领导： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 制表： |  |

附件11

2026年物资供应管理办法

第一章 总则

第一条 为加强西北能源化工有限责任公司（以下简称西北能化公司）物资供应管理，规范物资供应行为，降低物资采购成本，根据皖北煤电经管〔2024〕239号文《皖北煤电集团公司物资供应管理办法》及皖北煤电经管〔2025〕205号文《皖北煤电集团公司关于印发进一步规范物资供应管理工作实施意见的通知》，并结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法是公司除煤炭以外的所有生产及辅助物资、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购。

第三条 本办法术语解释

（一）物资：企业生产运营过程中因安全、生产、经营等所需的原（辅）材料、燃料、设备和备件等。

（二）采购人：依据职能分工承担采购任务的法人或组织，在招标投标活动中称为招标人。

（三）供应商：为采购人提供货物的供货商，在招标投标活动中称为投标人。

（四）非依法必须招标项目：法律规定必须进行招标之外的、可采用招标方式进行，执行法律一般性条款；也可采用其他方式进行的采购项目。

（五）集中采购：区别分散采购，针对同类、功能相近或关联标的，进行捆绑采购的组织管理形式。

（六）电子采购平台：通过网络技术进行信息交换与传递，并为企业采购管理、交易、监督提供软件系统支撑的电子商务系统。

第二章 组织机构及职责分工

第四条 西北能化公司成立物资供应领导小组，总经理任组长，副总经理及总工程师为副组长，各副总师及部门负责人为成员的领导小组，主要职责包括：

（一）负责物资计划审查、审批以及过程实施、监督等相关工作；

（二）审议供应管理重大事项，提交经理办公会审定；

（三）协调物资供应工作中的重大事项。

物资供应领导小组下设办公室，办公室设在销售采购部，销售采购部部长任办公室主任。

第五条 职责分工

（一）经管物资部职责

1.负责组织审核物资供应管理制度；

2.负责监督、指导物资供应活动；

3.负责物资需求计划的统计和平衡利库，组织公司月度采购计划的审核；

4.负责达到本公司招标管理办法限额以上物资采购招标事宜；

5.负责对接集团公司物资编码的审核和增补；

6.负责物资的仓储管理，统计到货后长期未领用的闲置物资并预警；

7.参与物资调查处理质量、价格和服务纠纷。

（二）销售采购部职责

1.负责初拟、审核并落实公司物资供应管理等相关制度；

2.负责公司月度采购计划的审核，编制物资采购月度计划；

3.负责组织物资采购前期调研和市场分析工作，完善物资的计划价和采购周期。

4.负责物资采购计划的落实，物资采购供应商的确定，物资采购合同的起草、签订和执行；

5.组织物资到货的验收，对已验收合格的物资，负责对接供应商开具发票并办理入账；原则上货到验收合格后三个月内完成入账工作；同时在集团公司物资供应系统上传验收及合同等相关资料。

6.根据采购计划编制年度（月度）资金预算；

7.对采购的重点物资建立使用质量反馈机制；

8.负责公司供应商管理；

9.负责受理采购物资供应商的投诉；处理公司物资采购过程中的质量、价格等纠纷。

（三）财务部职责

1.负责审批物资采购资金需求计划，审查和监督物资采购资金预算执行情况；

2.负责对物资采购资金使用情况进行监督检查；

3.负责物资供应的发票入账、价款结算和资金支付；

4.负责采购物资的暂估工作。

（四）生产技术部职责

1.编制本部门及下设各车间的年度物资需求计划。

2.指导和协调下设各车间月度物资需求计划申报，负责化工药剂、工艺阀门、专用工具、日常材料，工程材料、技改材料以及大修材料等物资需求计划的申报、审核等；并提供采购物资技术要求；

3.参与物资采购评定、到货验收等工作；

4.参与采购物资的质量、价格、服务问题的反馈，对供应商的评价工作。

（五）设备管理部职责

1.编制本部门及下设各车间的年度物资需求计划。

2.指导和协调下设各车间月度物资需求计划申报，负责备品备件、仪表阀门、电气材料、专用工具、检测报警仪器，工程材料、技改材料以及大修备件等物资需求计划的申报、审核等；并提供采购物资技术要求；

3.参与物资采购评定、到货验收等工作；

4.参与采购物资的质量、价格、服务问题的反馈，对供应商的评价工作。

（六）调度指挥中心职责

1.编制本部门及下设各车间的年度物资需求计划。

2.负责质检中心的药剂耗材、检测仪器备件以及公司三防、四防的月度物资需求计划的申报、审核等；并提供采购物资技术要求；

3.参与物资采购评定、到货验收等工作；

4.参与采购物资的质量、价格、服务问题的反馈，对供应商的评价工作。

（七）安全监管部职责

1.编制本部门的年度物资需求计划。

2.负责劳动保护、环保、消防、安防材料以及安全整改材料等月度物资需求计划、审核等；并提供采购物资技术要求；

3.参与物资采购评定、到货验收等工作；

4.参与采购物资的质量、价格、服务问题的反馈，对供应商的评价工作。

（八）综合部职责

1.负责办公耗材等物资需求计划的申报；并提供采购物资技术要求；

2.参与物资采购评定、到货验收等工作；

3.负责采购物资的质量、价格、服务问题的反馈，参与对供应商的评价工作。

4.办公用品的保管、发放等工作；

5.负责物资采购合同用印管理及合法合规性审查；

6.负责物资采购合同档案管理。

（九）纪委职责

负责组织查处物资供应活动中的违规行为和违纪行为；参与物资调查处理质量、价格和服务纠纷。

第三章 物资计划管理

第六条 物资采购计划以月度计划为主，增补计划、紧急计划为补充的管理模式。

（一）年度计划是依据往年材料消耗规律、当年物资需求预测、年度全面预算等编制的物资计划。

（二）月度计划是根据月度生产作业计划和日常消耗水平及设备维护需要编制的物资计划。

（三）增补计划是因生产情况等发生变化，对月度计划做必要补充而编制的物资计划。

（四）紧急计划是遇到突发事故、应急抢险等影响安全生产的情形而编制的物资计划。

增补流程：经单位主要负责人、分管领导、总经理审批后报销售采购部；增补计划限应急材料和领导临时安排的施工材料。

第七条 物资计划的审核、审查

（一）各单位严格以生产任务为依据，以月度物资预算为基础，编制月度物资需求计划；各车间上报的物资计划首先由本部门预审后报分管领导审核，签字确认。每月20日前各单位上报物资需求计划，25日前经管物资部仓库人员完成需求计划的平衡利库，30日前销售采购部完成需求计划的预算（新物资要进行市场询价）并编制物资需求计划的预算表，次月5日前召开公司层面物资需求计划审查会，会议由总经理主持，副总经理及总工程师逐项审查，次月7日前销售采购部采购人员根据审查会要求编制完成采购计划并汇总报经营副总经理、总经理签字后执行采购任务。

（二）公司实行物资专业化管理，谁使用、谁出账原则。劳动保护用品统一由安全监管部统一审查、申报计划、对各单位进行审批；易耗品统一由所属部门审查、申报计划、对领用进行审批；统一由所属部门审查、申报计划、对领用进行审批；配件统一由设备管理部审查、申报计划、对领用进行审批；仪器仪表统一由仪表车间审查、申报计划、对领用进行审批；电气物资由电气车间审查、申报计划、对领用进行审批；三防四防等应急物资由调度指挥中心审查、申报计划、对领用进行审批。上级安全检查整改物资统一由安全监管部审查、申报计划，对领用进行审批。

（三）各部门在编制物资需求计划时，对物资须准确详细提供物资编码、名称、规格、型号、数量、相关技术参数、预计使用时间等详细内容，对指定厂家实行单一来源采购方式的物资采购，且要经分管领导、主要领导审定或物资审查会审定。

（四）各单位申报物资计划时应充分考虑本单位安全生产实际情况；如因计划上报不准确、漏报等因素导致影响安全生产的，其责任由申报单位自行承担。

（五）物资使用部门提出的未使用过的新设备、新物资，必须经公司有关主管部门和总工程师对其性价比认真审核签字后，方可上报。办公及家电用品的采购，必须经公司董事长批准，方能采购。

第八条 物资计划监督管理

（一）各单位计划报送后，不得重复申报。发现错报，或因生产工程变化较大，需要变更需求计划时，在未采购前用料单位应及时以书面形式向销售采购部报送变更计划，若已到货或已签订供应合同，销售采购部联系供货厂家协调，经协调无效所造成的损失由计划上报单位承担。

（二）各单位要及时与销售采购部联系材料采购情况，因计划失效等原因，无故重复申报计划的，扣除该单位负责人及物资上报人员每人各 50 元绩效工资。

（三）各单位因计划报送不准确，导致物资积压（6个月以上）甚至报废的，造成的损失由计划上报单位承担。仓库每月要统计物资积压情况，发现日常物资及设备标准配件超过三个月无动态物资每项扣部门50元，设备专用配件发现超过六个月无动态物资每项扣部门100元（进口备件除设备更新不再使用情形外，无论到场时间长短均不被认定为长期闲置物资）。

（四）严禁各单位替外协单位出票领料，一经查实，除追回所领物资外，对责任单位主要领导及责任人按照物资原值进行处罚。造成资产流失的送交纪委，依法追究责任。

第四章 物资采购管理

第九条 销售采购部是公司物资采购的责任部门，负责组织物资的采购活动，对采购前供需情况、采购成本等要素进行综合分析后，形成的总体采购策略。同一时期内物资类别、市场资源、潜在供应商等因素完全相同的物资，应编制在一个采购方案内，不得化整为零。

第十条 物资采购方式分为招标和非招标方式。招标采购方式包括公开招标、邀请招标；非招标采购方式指招标采购方式以外的其他采购方式。物资采购应当以公开采购为主，包括公开招标、公开询比、经公示的单一来源采购等。

第十一条 招标采购。采用招标方式集中采购的物资，具体执行公司《招投标管理办法》。

第十二条 非招标采购。合同估算价未达到西北能化公司招标规模标准或达到招标规模标准，但符合下列条件之一的，可以采用非招标采购方式；公司物资非招标采购方式分为询比价、竞争性谈判、单一来源、电子商城采购和线下市场比价采购，优先采用公开询比价的采购方式。

（一）单笔合同估算价在30万元以下或虽超过30万元但不具备招标条件的，原则上优先通过“优质采”平台公开询比价采购；对参与优质采平台报价供应商不足三家，或虽然满足三家以上但其中原厂家或地区总代理仅愿意线下报价的，可采用优质采平台和线下报价相结合的形式比价采购。

（二）月度物资采购计划中指定生产厂家或设备专用配件，供货渠道单一的采购项目，在优质采平台邀请原制造或配套单位单一来源采购。生产厂家未在优质采平台注册的，可以通过线下方式询价。

（三）当优质采发布后无单位报价或报价明显高于市场价，以及生产急需，优质采询价周期无法满足时，可采用市场询价和网上购物平台采购。

第十三条 询比采购应按照以下程序进行

（一）符合下列条件的，可采用询比采购：

1.能够准确提出采购需求和技术要求；

2.采购标的物的技术和质量标准化程度较高；

3.市场潜在供应商有 3 家及以上，能够形成充分竞争。

（二）编制采购文件。询比价是指通过优质采平台公开发布采购信息，符合资格条件的潜在供应商均可参与报价的采购方式；由销售采购部编制公开询比文件。询比文件主要由技术部分和商务部分组成。技术部分包括技术指标、规格型号、供货范围等；商务部分包括采购需求、供应商资格、报价须知、合同条款以及评审标准与方法等。

（三）发布公告。询比文件通过“优质采”平台发出，从询比公告及采购文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止，一般不得少于3日，需到现场测量、咨询技术要求等，不低于5个工作日（遇节假日顺延）。

（四）组织评审小组。由销售采购部组织3人或3人以上的单数组成评审人员。按照采购文件规定的评审方法或电子采购平台设置的审核流程，对供应商提交的响应文件进行评审排序，推荐成交候选供应商。

（五）确定成交供应商。采购人在电子采购平台或指定媒体进行公示，公示期一般不少于 3 个工作日，公示无异议的，向成交供应商发出成交通知书。

（六）询比失败处理流程。提交响应文件的供应商只有2家时，销售采购部在履行采购方式转换审批程序后，可以继续进行采购活动，也可以采取相应完善措施后重新组织采购。提交响应文件或最后报价的供应商只有 1 家时，终止采购活动，采购单位应当履行采购方式转换审批程序，实施单一来源方式采购；也可以采取相应完善措施后重新组织采购。

（七）询比价多家单位实质响应后不允许修改为单一来源方式采购。

第十四条 竞争性谈判应按照以下程序进行：

（一）符合下列条件之一的，可采用竞争性谈判方式采购：

1.采购标的物技术复杂或性质特殊，采购方不能准确提出采购需求，需与供应商谈判后研究确定；

2.采购需求明确，但有多种实施方案可供选择，采购人需通过与供应商谈判确定实施方案；

3.市场供应资源缺乏，符合资格条件供应商只有 2 家；

4.采购由供需双方以联合研发、共担风险模式形成的原创性商品或服务。满足合格条件的潜在供应商只有 2 家；

5.国家或公司规定的其他情形。

（二）编制采购文件。由销售采购部编制竞争谈判采购文件。谈判文件应当明确谈判程序、采购内容、合同条款及格式以及评定成交的标准等事项。

（三）发布公告。谈判文件通过“优质采”平台发出，从谈判公告及采购文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止，一般不得少于3日，需到现场测量、技术咨询的，不低于5个工作日（遇节假日顺延）。

（四）组织评审小组。由销售采购部组织3人或3人以上的单数组成评审人员。

1.初步评审。谈判小组根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项对供应商资格进行审查、对响应文件的响应性进行评审。

2.谈判。谈判小组与所有通过初步审查并实质性响应采购文件要求的供应商逐一进行谈判。

3.谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价或最终方案。

4.推荐候选成交供应商。谈判小组根据采购文件要求和评审标准，对供应商最后报价或最终方案情况进行评审排序，推荐候选成交供应商。

5.编写评审报告。谈判小组根据谈判情况和评审结果编写评审采购报告。采购报告应经谈判小组全体成员签字。

（五）确定成交供应商。按照采购文件规定公示成交候选供应商。在响应文件有效期内向成交供应商发出成交通知书，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

（六）谈判失败处理流程。提交响应文件或最后报价的供应商只有1家时，终止采购活动，经采购单位履行采购方式转换审批程序后，实施单一来源方式采购；也可以采取相应完善措施，重新组织采购。

第十五条 单一来源采购应按照以下程序进行：

（一）符合下列条件之一的，可采用单一来源采购方式：

1.因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购；

2.需采用不可替代的专利或者专有技术；

3.原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，需向原供应商采购，否则将影响施工或者功能配套要求；

4.因必须保证与原采购项目一致性或者服务配套要求，需要继续从原供应商处添购的；

5.有效供应商有且仅有1家；

6.采购标的只能从某供应商获得，或者某供应商拥有与采购标的相关的专属权，不存在其他合理选择或替代物，也不可能使用其他任何采购方式的；

7.销售采购部根据材料需求计划审核会意见，对单一来源采购，可以直接向设备制造单位进行采购，由相关分管领导在定价上签字确认；

8.计划外物资申请需单一来源采购的，均应在采购前由使用部门提出申请，经分管领导、总经理批准后方可实行单一来源采购方式。

第十六条 电子商城采购指对部分通用性较强、高频次、重复性采购的物资，按照集团公司相关规定在优质采皖煤商城进行采购，不足情况下可以从淘宝、京东等主流电子商城的比价采购。

第十七条 物资采购质量管控

（一）各部门应严格依据国家或行业相关标准规定，结合现场实际，合理确定产品的质量要求。

（二）采购询价文件、采购合同等文件中，应明确质量技术要求、质量验收标准、质量保证金，以及质量违约、质量事故索赔等条款。

（三）设备及备品配件的质检工作由使用部门组织相关技术人员，根据国家标准、产品合格证、材质证明书、图纸要求等进行验收。对现场无法验收的设备要在安装时或投运后跟踪验收。

（四）对其他零星、低值、易耗物资验收人员均应按照相关要求核查，确保资证齐全。

（五）建立《物资采购质量情况反馈单》制度。使用单位若发现领用的物资存在质量问题，应填写《物资采购质量情况反馈单》，报送销售采购部按制度进行处理。

（六）采购物资质量问题一经确定，由销售采购部负责与供货商交涉，立即办理修复、更换、增补及索赔事宜。造成我公司损失的，按公司相关责任追究处罚。

第十八条 物资采购合同签订、归档

（一）合同应在采购文件规定的响应有效期内以及中标或成交通知书发出之日起30日内签订。

（二）采购合同的条款要符合《中华人民共和国民法典》的相关要求，标的物的规格型号、数量和验收要求必须在合同内完整体现。

（三）销售采购部在订立物资采购合同时，原则上应货到后付款。如确需预付款的，必须报公司分管领导审核，经总经理批准，预付款一般情况下不超过合同总额30%。

（四）订立大型设备、阀门、管件等物资的采购合同时，应包括质保金条款，质保金数额不得低于货款的10％，特殊情况不低于5％。

（五）销售采购部应完整、准确、及时归档采购档案。采用电子采购平台采购的项目，应当将采购资料进行电子归档和纸质档案。

第十九条 下列情况视为违规或违法行为：

（一）未经批准流程，私自计划外采购物资的；

（二）未经公司定价流程，私自确定供应单位和采购价格的；

（三）未按公司合同管理规定流程签订合同的；

（四）私自收受回扣和贿赂的；

（五）泄露公司采购物资价格机密，给公司造成损失的；

（六）用料单位对所报采购物资不领用造成经济损失的；

（七）货款支付中给公司造成资金损失的。

第二十条 对有前条行为之一的，公司将视情节轻重，给予下列处罚：

（一）造成经济损失的，赔偿损失；

（二）有非法所得的，责令其将非法所得上缴公司财务；

（三）对直接责任人员和部门主要负责人给予经济处罚或行政处分。情节严重的，移交司法机关追究刑事责任；

（四）以上处罚可以并处。

第五章 物资验收管理

第二十一条 验收成员由销售采购部采购员、库管员、使用车间、生产技术部、设备管理部等相关人员组成，验收办公室设在销售采购部，负责联系卸货、通知验收人员等物资验收日常工作。

第二十二条 物资验收方式

坚持“谁验收、谁负责”的原则，建立健全物资质量验收责任制。

（一）配件、药剂、电气、仪表、工艺、劳保以及车间专用等物资到货后，由采购人员、仓库人员、使用单位分项、分类别、分使用单位或管理单位联合共同验收制度。

（二）所有物资一律执行到货后验收，明确验收结论，合格的给予入库，及时办理验收手续，不合格的仓库一律拒收。仓库保管员须及时如实填写物资到货记录。

第二十三条 物资验收时限

（一）物资到货后须及时验收，由销售采购部采购业务员组织相关人员对到货物资进行共同验收；若验收小组人员因特殊原因无法到达现场，由所属部门安排替补人员到场验收，保证验收手续能够及时履行。

（二）原则上一般物资验收时限为1个工作日，大宗物资验收时限为2个工作日。验收合格后，仓库保管员要在2个工作日内办理入库。因入库前需强制检验或有异议需核实等原因不能及时办理验收入库的，待检测合格或核实相关异议后及时办理验收入库。

第二十四条 物资验收的要求

（一）验收人员依据采购订单，按照合同、技术协议（规格书）中规定的型号、质量及配置等要求，查验实物外观、配置、品牌及参数是否完整、检验报告、质量证明书、资证及有效期、尺寸（重量）等，及时办理验收手续。使用部门对检验报告、质量证明书、安全标志、其他资证等验收资料存档。

（二）对于涉及工业产品生产许可证、特种设备制造许可证、制造计量器具许可证、特种劳动防护用品安全标志证书、危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证等资证的，要求供应商提供加盖公章的书面资证复印件，验收时要优先查看验收，资证不齐全不得继续验收。

（三）对于入库前须强检及检测的物资，采购及使用单位验收人员要在入库前按规定取样、封样、送样流程，送有资质的检测检验机构进行检测检验，检测检验合格后办理入库手续，保管员建立强检及检测物资台账，对检测检验报告存档。

（四）对于直达使用现场的物资，需到现场验收；对于未见实物或未经验收或验收未通过而直接交付使用现场的物资，不得擅自办理验收手续。

（五）验收入库的时间节点以物资到公司为准，验收人员不得未到货先办理验收手续。

（六）对于出现明显质量问题或与相关资质、技术要求不符的物资，验收人员可直接做出拒收处理，由销售采购部联系供应商做退货处置，并纳入供应商诚信体系档案。

（七）对于重要的、技术性较强的物资到货验收，验收时有疑问的，可以申请相关技术主管部门、公司相关部门参加，进行联合验收，需要供应商参与验收的，销售采购部联系供应商现场参与验收，确保验收物资合格。

（八）对于实际到货物资数量超出采购订单数量的，超出部分原则上不予办理验收手续。因特殊原因超量的，在超量限定范围内，须经公司领导同意后，方可办理验收手续，按实际数量结算，并在验收记录上注明。

（九）社会物流所送物资，无供应商等相关信息的，仓库保管员及时通知销售采购部，销售采购部联系相关业务人员，获取相关信息后立即与其他验收人员一起按规定验收。

（十）采购物资的质量、价格、数量问题，由销售采购部负责牵头组织处理；存在重大分歧和异议的，视情况上报公司主要领导或提交经理办公会审议协助处理。

第二十五条 物资验收责任追究

发生下列情形之一的，视情节轻重，扣除相关责任人50-500元绩效工资，造成问题的追究相关责任。

（一）采购物资到货后未及时进行验收的，超出验收时限的，考核相关人员50元/次。

（二）验收人员无正当理由未能及时到达验收现场或故意拖延验收时间的，考核200元/次。

（三）超出采购订单数量的物资，未经批准给予办理验收手续的，考核相关人员300元/次。

（四）其他违反验收相关规定的，根据情况进行处罚，情节严重的由公司纪委追责。

第六章 仓库物资管理

第二十六条 仓库标识管理

（一）库区的布局必须做到全面规划，因地因物制宜。按使用功能划分库内区域，以方便物资的收发操作和盘点。

（二）仓库布局要合理，图牌配备要齐全，做到库区有编号、架位有标牌。设置待验收区。对存在问题不能及时验收入库的物资，一律存放在待验收区。

（三）库管员应结合库房示意图和物资编码，对物资分区分类摆放，严禁对入库物资随意摆放。

（四）验收合格的物资，库管员应认真核查物资的名称、规格型号和数量，确保各项物资标识如物资名称、规格型号、物资编码齐全完好。

第二十七条 物资入库、领用、出库管理

（一）库管员应在2个工作日内在公司物资管理系统做好入库手续。

（二）公司材料实行谁使用、谁出账原则，领料员应提前在物资管理系统填写领料单，领料单应注明具体使用用途，各专业部门按职责审批，物资出库必须有审批完成的领料单。

（三）由于生产急需领用物资，仓库可以先发放，各部门必须在 3个工作日内补齐领料手续，否则推迟一天扣50元绩效。

（四）物资发放时，保管员应认真核对领料单中物资编码、名称、规格型号、数量等信息；

（五）库管员清点好待出库物资后移交领料员后应及时在公司物资管理系统做好出库。

第二十八条 仓库物资盘点管理

（一）物资盘点分为月度盘点和年度盘点。

1.仓库库房内物资月度盘点由仓库主管、库管员结合收发存进行实地抽查盘点，形成盘点表、盈亏分析报告。

对于药剂、柴油等直达使用现场的物资，需到现场验收，由属地车间保管，并建立备查账，月底25日作为结账日，由仓库、采购、财务、属地车间等人员共同现场盘点、签字。

2.在每年年底须完成一次全面盘点，由采购人员、财务部、仓库人员进行物资盘点，并签字；形成盘点表、盈亏分析报告上报公司分管领导审核，经相关审批手续后进行账务调整。

3.修复入库物资、长期（含基建及技改）无动态物资，仓库要统一存放、保管，并建立备查账。

第二十九条 物资结账管理

（一）库管员应使用公司规定的账簿与表单，确保仓库管理工作的完整性和连续性，为公司财务部提供成本核算、经营活动分析与监督凭证；

（二）库管员应每月25日进行结账，账簿、表单与财务部门进行校对；

（三）库管员应做好每月的库存余额、月度入库、月度出库报表。

第三十条 仓库安全管理

（一）仓库应建立健全安全管理制度，定期进行安全和消防检查，排除安全隐患；

（二）物资装卸、堆垛、上架（下架）过程中，应注意轻拿、轻放；

（三）物料储存应遵循“防水、防火、防压”的原则。上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。

（四）易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。

（五）危险化学品和易燃易爆品要进入指定区域，对于有特殊要求储存的材料备件和化学品，应严格按照要求进行分开储存，严禁混存。危险物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放”。

（六）定期对仓库各级人员进行安全教育，增强安全意识和安全防火基本素质。

第七章 物资编码

第三十一条 所有物资实行统一编码管理。物资编码遵循准确性、严肃性、系统性的原则，按物资分类有序编排。物资名称及规格型号优先采用国家或者行业的标准命名。

第三十二条 各使用部门（车间）梳理常用物资编码，规范物资名称、规格、材质等核心信息，负责物资编码的使用和新编码的申请，经管物资部负责新物资编码的审核并对接集团相关部门调整和封存物资编码。

第八章 物资管理责任追究

第三十三条 物资管理活动必须依法依规组织进行，任何单位和个人不得以任何理由、采取任何方式干扰物资供应活动，有以下违规或违纪行为，依规依纪进行责任追究：

（一）不按规定程序采购的；

（二）影响采购工作公平、公正的；

（三）未按规定对失信供应商进行处置的；

（四）以不正当的手段干扰或影响物资供应工作的；

（五）以权谋私、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要或索贿、受贿的；

（六）无正当理由，终止采购、不执行或不公正执行物资采购结果的；

（七）采购文件或技术规格书标明特定供应商，或无正当理由排斥潜在供应商的；

（八）计划不准确、采购不及时等严重影响安全生产或项目建设的；

（九）违反法律法规、集团公司规定和西北能化公司规定的其他行为。

第三十四条 责任追究程序

（一）任何单位和个人均有权对物资供应活动中的违规违纪行为进行举报和投诉。

（二）公司纪委负责受理违规、违纪行为举报工作，依照有关规定进行调查处理。

（三）物资供应活动中的有关单位、有关部门或有关人员发生违规、违纪行为的，依规依纪进行责任追究；涉嫌违法的，依法追究法律责任。

第九章 附则

第三十五条 本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件3《材料管理办法》、附件6《物资验收管理办法》、附件14《物资采购管理办法》同时废止。

附件12

2026年甲醇及副产品销售管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司产品销售工作，降低经营风险，有效掌握市场信息，开拓市场，维护公司与客户之间的关系，及时为客户提供满意的服务，实现我公司产品销售利益最大化，特制定本办法。

第二条 本办法适用于西北能化公司所有产品销售。

第二章 管理机构及工作职责

第三条 公司成立产品销售领导小组，组长：公司总经理，副组长：经营副总经理，成员：经营副总师、经管物资部、销售采购部、财务部等相关负责人。

第四条 产品销售领导小组工作职责：

（一）制定公司产品销售政策及规章制度；

（二）制定公司销售目标，确定年度销售计划；

（三）对产品销售价格、销售量及客户需求预排量进行确定；

（四）对销售费用预算及销售合同进行审定；

（五）对产品市场营销全过程进行管控。

第五条 销售采购部为公司产品销售工作管理部门，具体工作职责：

（一）按照公司年度生产经营计划编制产品月度销售计划；

（二）提供产品定价依据及市场情况分析，以便公司产品销售领导小组对销售价格和销售量进行决策；

（三）甲醇下游终端客户招标采购的投标报价。

（四）签订产品销售及送货到厂的运输合同；

（五）办理提货手续及产品销售货款回收；

（六）做好产品销售各类核对、统计报表及台账登记；

（七）客户的接待和管理工作，建立客户动态评价机制；

（八）市场调研、新客户的开发工作；

（九）按审批意见处理产品售后服务相关事宜。

第三章 销售模式

第六条 公司产品主要有以下销售模式：

（一）针对以甲醇为原料的生产厂家的直销模式，包括参与其招标采购的投标竞价销售模式；

（二）针对贸易商的散销模式；

（三）在国内专业网站公开拍卖的模式；

第四章 销售流程

第七条 甲醇定价以公司竞拍或周边大型甲醇企业竞拍中标价格为参考，实行销售前召开销售定价会议，由销售采购部对上游生产、库存、下游市场需求情况及园区甲醇生产企业销售价格，在公司定价会上提出销售价格、销售量的建议及依据，确定当日的甲醇销售价格、计划销售量，报公司产品销售领导小组（定价会）审定。经审定后的销售价格、计划销售量，交销售采购部执行。

第八条 销售采购部根据市场变化，适时开展甲醇公开竞价销售、线下销售和预销售工作。

公开竞价销售是以当日市场行情变化进行的甲醇销售工作，在竞价前20分钟在甲醇网上发布竞价公告并进行公开竞价销售，以竞拍平台定标结果，结合当日市场状况及甲醇库存情况，签订甲醇销售合同。根据当日行情变化，可适当调整具体竞价公告发布时间。

线下定价销售是当日根据市场行情或周边大型甲醇企业竞拍中标价格为参考，结合产品库存等情况适时开展的销售工作。

预销售是按照本周价格预收款、下单、提货，待下周第一次定价会议确定销售单价和计划销售量后，按照新确定的销售单价签订合同并最终结算。

第九条 鉴于甲醇客户资源相对稳定，为增加客户的黏性，提高销售工作效率。采取与客户签订年度长协合同，日常订货签订周订单的合同模式。

第十条 副产品：杂醇、硫磺、硫酸铵、硫酸钠、氯化钠等产品定价。销售采购部根据生产技术部提供的副产品库存量及库容合理确定销售批次及销售量，提前发布竞价公告并委托“化多多”销售管理平台进行公开竞拍销售。拍卖底价根据上一期成交价格或周边企业近期成交价格确定，每一次流拍，底价降幅控制在50元，同一产品每天最多公开竞拍二次。

第十一条 合同签订。销售采购部在与客户签订合同之前，应对客户的危化品经营许可证、营业执照等资质情况进行严格审查。尽可能使用我公司制定的格式合同，并严格履行公司合同签订审批流程。

第十二条 合同执行。合同签订后严格按照合同条款执行，对于无法在合同期内完成提货的客户按合同规定收取未提取货物延期仓储费用。但因不可抗力因素（如：雨雪极端天气造成道路封闭、国家法定节假日或国家举行重大活动期间因道路运输管理导致道路封闭、非计划停车、突发生产事故、承运工具严重故障、国家政策严重变化、停车检修、重大自然灾害等原因）导致提货延期，经销售采购部核实，报公司产品销售领导小组讨论同意后，免收延期仓储费。

第十三条 货款回收。销售采购部本着先打款后发货的原则，务必使产品销售后的货款100%顺利回收。如遇特殊情况需延迟付款，必须经公司产品销售领导小组研究决定并办理相关手续后方可执行。

第十四条 电子提货流程：销售合同（或订单）签订后，销售采购部根据合同数量及单价在大宗物料平台上制作提货单，财务部在收到款项后，在该平台上审核并录入收款金额，客户即可看到订单，并在该平台对应订单上填报提货车号及司乘人员信息，司乘人员到厂后即可用身份证签到、进场、过磅、装车、打印纸质磅单等。

第十五条 结算。合同执行完毕并核对无误后，销售采购部制作合同结算单，与客户进行核对，核对无误后双方盖章留存扫描件，并出具增值税发票开具申请单，经财务部门审核后，给予开具产品增值税专用发票。

第十六条 对账。销售采购部每月根据客户打款金额及开票数量，核算期初余额、本期发生额、期末余额，并与客户、财务部门核对一致，盖章确认留存扫描件。

第十七条 销售采购部应做好各类产品的销售报表及台账（包括合同台账、每月产品销售报表等）的编制、登记、存档、备查等管理工作。

第五章 奖罚

第十八条 在销售工作中，对开拓终端、长协客户，销售价格高于园区内同类企业的，视创效大小给予适当奖励。

第十九条 在销售工作中，对未按期完成计划销售量，在合同签订、收款、下单、报表编制等环节，存在明显失误，视造成损失大小，给予相关责任人适当处罚问责。

第二十条 销售相关人员如有和客户相互勾结，获取不正当利益，损害公司利益的行为，一经查实，解除劳动合同，触犯法律的移交司法机关处理。

第六章 附则

第二十一条 本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件15《甲醇及副产品销售管理办法》同时废止。

附件13

2026年招投标管理办法

第一章 总则

第一条 为规范西北能化公司工程、货物和服务招投标活动，依据皖北煤电经管【2024】132号招标投标管理办法，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于西北能化公司工程、货物和服务的招标采购活动。

本办法所称工程包括工程以及与工程建设有关的货物、服务。其中，工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

本办法所称货物是指企业生产运营过程中所需的原（辅）材料、燃料、设备、备件等。

本办法所称服务是指除工程和货物以外的其他采购项目， 包括咨询服务、评估服务、法律服务、审计服务、设备维修、技术开发、租赁服务、运营维护等

第二章 组织机构

第三条 成立公司招投标管理领导小组

组  长：党委书记/董事长 、总经理

副组长：分管副总经理  总工程师

成  员：副总师、各部门部长、车间主任等人员

领导小组下设招标工作办公室（简称招标办），招标办设在经管物资部；人力资源部（党群部）负责组织人员对评标过程进行监督。

第四条 招标领导小组职责

（一）对招标投标活动实行宏观管理，根据年度计划批准的项目和资金落实情况，确定招标采购和非招标采购项目及招标项目的方式和评标原则；

（二）负责指导、协调招投标活动，依法对招投标活动进行监督检查；

（三）负责审议招标投标管理有关制度，对招投标有关议题进行决策；

（四）对特别项目的招标，领导小组成员可以直接参与并负责招投标活动的全过程；

（五）负责审批邀请招标项目和谈判采购项目，应当签署意见；

第五条 招标办职责

（一）贯彻集团公司招投标管理制度。负责拟订西北能化公司招标管理办法等有关制度，依法依规开展招标活动；

（二）受理招标申请，负责组织编制招标审查，发布招标公告；组织开标、评标、中标公示、公告；

（三）负责组织项目申请部门、评审等人员处理投标人异议或质疑；

（四）负责招标项目资料的整理与归档；

第六条 监督职责

（一）负责监督招标投标管理制度的贯彻落实；

（二）负责监督招标投标活动的合法性、合规性，现场监督开标评标；

（三）对参加招标投标活动人员的违规行为进行制止并上报招投标领导小组问责；

（四）参与招标投标异议、质疑、投诉和举报有关事项的处理；

第七条 招标项目申报责任部门，对报送的招标资料负责，履行下列职责：

（一）参与制定招标投标管理办法等有关制度。

（二）审定招标项目的技术规格书或工程项目书（工程量清单）及主要参数、配置、方案设计、图纸等，并对审核和审定的科学性、合理性负责。具体为：

1.生产技术部负责审定化工工艺、技改、催化剂、添加剂（材料）、大修等申报的技术规格书或技改工程项目书、设计图纸等其他相关事宜；

2.设备管理部负责审定各类设备、备件以及委外维修、大修等技术规格书或工程项目书、设计图纸等；以及电气、仪表车间范围的供用电、通信、网络、自动化设备（材料）等申报的技术规格书或机电安装工程项目书、设计图纸等其他相关事宜；

3.安全监管部负责审定安全环保设备、安全培训、危废固废处置及其它相关事宜的技术规格书或安全环保工程项目书等相关事宜；

4.综合部负责审定相关劳务、食堂等服务性项目招标意见书等其他相关事宜；

5.销售采购部负责审定年度物资招标采购计划及物资招标申请，测算招标物资区间价格等其他相关事宜；未达到招标范围的物资采购，由采购人员进行比议价工作；

6.工程管理人员负责审核工程计划，组织审核工程类工程项目书以及全公司工程预算、参与验收等工作；

7.其他项目采购由申报单位负责审定各自职责范围内的技术规格书或工程项目书、工程量清单等。

（三）负责招标项目申报，参与审查招标文件；

（四）负责招标投标过程与资质、技术、图纸、安全等采购申请书相关内容的澄清、异议、质疑及投诉处理；

（五）负责合同签订与履行过程的实施和管理；

（六）合同签订后移交经管物资部招标办一份原件，项目归档使用。

（七）负责按照招标文件要求收取及退还履约保证金。

第三章 招标范围

第八条 公司的工程、货物和服务采购项目，达到规定的规模标准，必须进行招标。任何部门和个人不得将必须进行招标采购的项目化整为零、设定不合理暂估价、以涉密项目、应急项目名义等方式规避招标，不得以相关理由进行“明招暗定”“先建后招”虚假招标。

属于特殊情形，拟不进行公开招标的，由项目（采购）单位提出申请，经招标领导小组批准，可以进行邀请招标或谈判采购；但不得将特殊情形之外的项目通过集体决策、会议纪要、函复意见、备忘录等方式，违规转为非招标采购方式。

第九条 上条所称达到规定的规模标准，必须进行招标的采购项目，分为下列两类。

（一）符合集团公司招标的项目，应上报集团公司进行招标，由经管物资部按照公司要求报集团公司招标中心。

1.施工（土建、安装等）工程单项概算或单项合同估算价在50万元人民币以上的；

2.原（辅）材料、燃料、设备、备件等货物的采购，单项概算或单项合同估算价在50万元人民币以上的；

3.咨询服务、评估服务、审计服务、法律服务、租赁服务以及勘察、设计、监理、技术开发等服务的采购，单项概算或单项合同估算价在30万元人民币以上的；

4.运营维护、设备维修单项概算或单项合同估算价在50万元人民币以上的；

5.重复性采购项目或不同实施主体的同类采购项目主要指单一货物或同一名称、同一品种货物（原辅材料、燃料、设备、备件等）的采购，上年度采购总额在50万元人民币以上的。

（二）符合以下标准，由西北能化公司组织招标。

1.施工（土建、安装等）工程单项概算或单项合同估算价在30万元人民币以上50万元人民币以下的；

2.原（辅）材料、燃料、设备、备件等货物的采购，单项概算或单项合同估算价在30万元人民币以上50万元人民币以下的；

3.运营维护、设备维修单项概算或单项合同估算价在30万元人民币以上50万元人民币以下的；

4.咨询服务、评估服务、审计服务、法律服务、租赁服务以及勘察、设计、监理、技术开发等服务的采购，单项概算或单项合同估算价在20万元人民币以上30万元人民币以下的；

5.上年度物资采购金额在30万元人民币以上50万元人民币以下的；

6.上年度物资采购金额在30万元人民币以下的，由销售采购部实施。

第四章 招标项目和方式

### 第十条 招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

第十一条 需进行招标的项目出现下列情形之一的，由项目（采购）单位提出申请，报招标领导小组副组长及组长签批同意后，可以邀请招标：

（一）确因技术比较复杂、有特殊要求或受自然环境限制等原因，只有少量潜在投标人可供选择的；

（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大；

（三）国家法律规定的其他情形；

（四）其他经招标领导小组批准的项目。

申请单位应当推荐不低于3个合格的邀请单位，并提供邀请单位的相关资质和联系方式。

第十二条 需进行招标的项目，出现下列情形之一的，由项目单位提出申请，报招标领导小组副组长及组长签批同意后，可以组织相关人员进行谈判采购：

（一）需要采用不可替代的专利或专有技术的；

（二）涉及抢险、抢修、救灾，情况紧急无法招标的；

（三）公开招标连续两次招标失败的；

（四）潜在投标人低于3家的；

（五）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的，包括从主机厂或主机配套厂采购部件、配件的，以及需要原供应商或原生产厂对设备或系统进行升级、改造、维修的；

（六）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的；

（七）国家规定的其他情形；

（八）其他经招标领导小组批准的项目；

项目申请单位应提供邀请单位的相关资质和联系方式。

第十三条 未达到招标规模标准的采购项目，可以采用非招标采购方式实施。非招标采购方式包括询比、竞价、竞争性谈判和单一来源等。

第十四条 公司招投标活动采用电子招投标，实现发布招标公告公示，完善开标、评标固定场所，配备监控设施，对开标、评标活动实行全过程监控。逐步实现发布招标公告公示、下载招标文件、提交投标文件、开标、评标、异议澄清补正、文件归档等全流程电子化。

第五章 招标、开标、评标与定标

第十五条 公司实行招标项目负责制。为保证采购项目如期完成，申请单位应当明确招标项目负责人，准确编制项目招标申请及采购需求。

第十六条 项目申请单位编制的招标申请及采购需求等资料应包含完整、准确、清晰的项目需求，按照标准化、通用化的原则编制，并对提报的招标资料负责。招标项目申请应当包括但不限于下列内容：

（一）招标项目需实现的功能或者目标；

（二）招标项目需执行的国家相关标准、行业标准或者其他标准规范；

（三）招标项目需满足的质量、安全、相关参数、配置等要求的技术规格书，或者工程建设项目的工程项目书、方案设计、施工图纸或工程量清单等；

（四）明确的需求清单，包括标的物的数量、交付或者实施 的时间、地点和验收标准，对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标标准和方法，以及最高投标限价；拟签订合同的主要条款；

（五）合理设置支持科技创新、节约能源资源、生态环保等方面的要求和条件；

（六）项目如需设置最高投标限价，需编制价格组成说明，并经车间负责人、部门负责人、分管领导签字审核。

（七）其他技术、服务等要求。

第十七条 上列内容需经业务单位、分管副总经理审批，应按照下列要求附审批意见：

（一）设备类项目，设备设计图纸、技术方案及具体采购要求等由设备管理部主要负责人、分管副总经理签批。

（二）工程类项目，基础设计及技术方案等由项目部门负责人、分管副总经理、工程技术人员、总工程师签批。

（三）生产性材料类项目，由申请管理单位主要负责人、分管副总经理签批，销售采购部并出具区间参考价和建议。

（四）其他通用类物资、服务等采购由所属部门主要负责人、分管副总经理签批。

（五）重大项目和技术复杂项目经公司会议研究决策后，由副总经理或总经理组织相关业务管理部门对项目单位编制的方案进行审查确定后，方可进入招标程序。

第十八条 编制技术标准和要求必须遵循下列原则

（一）科学合理、全面反映使用需求的原则。严禁盲目提高标准、性能和精度，避免带来功能浪费和不必要的资金支出。

（二）公平竞争、不得出现歧视性内容的原则。技术要求和标准不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应商的技术要求和标准才能准确或清楚地说明招标项目的技术要求和标准时，则应在参照后面加上“或相当于”字样。

第十九条 业务单位递交的招标项目申请，应当根据实际需要，综合考虑下列招标所需时间，及时、准确、完整地报送招标项目申请，上报集团公司招标项目需求时至少要提前4个月（按接收招标申请书时间算起），上报公司招标项目需求时至少要提前2个月（按已接收招标申请书时间算起），以免耽误正常的安全生产经营工作。

1.依法必须招标项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止，不少于20日；

2.达到西北能化公司招标规模标准的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于10日；

3.因项目单位在招标申请书及技术规格书等相关资料设置不合理条款，经招标办审核建议修改后，项目单位仍不修改相关条款导致多次流标或集团招标中心不予受理，影响项目进度的，扣减项目负责人绩效200元、部门（车间）绩效500元，由公司追究相关单位责任。

4.招标申请书审查并反馈需修订的条款（含集团招标中心和职能部门），公司招标办下发招标审查回执函，项目申报部门3日内报送修订意见和相关证明资料，对招标相关条款项目申请单位不变更、不说明，影响项目进度的，扣减项目负责人绩效100元、部门（车间）绩效200元，由公司追究相关单位责任。

5.项目单位未按时间要求履行招标程序，造成合同延期扣减项目部门（车间）绩效1000元处罚；对部门之间相互推脱等影响制度执行进行联责同等处罚，公司视问题严重情况将进行追查、追责，并对相关人员进行处罚。

第二十条 招标办受理项目招标申请。对于拟采用邀请招标的申请，出现下列情形之一的，招标办可以予以退回，或要求申请单位加以完善：

（一）受邀投标人不足 3 个的；

（二）受邀投标人不满足投标资格条件的；

（三）受邀投标人被列入暂停、停止投标资格或失信企业名单的；投标人有相互关联的；

（四）影响招标实施的其他情形。

第二十一条 制定评标方法和标准必须遵循下列原则

（一）公开、公平、公正原则。评标方法和标准应当对所有投标人一视同仁，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容；

（二）科学评估、质量优先、价格合理的原则；

（三）以客观事实为依据的原则。评分细则应以客观存在为评分依据，明确规定各评标因素在各种具体客观情况下的得分值；

（四）明确具体、方便评审的原则。评分细则切忌繁琐，不得将无法审定的事实作为评分依据；

（五）严格控制自由裁量权的原则。评分细则中严禁出现“由评标委员会成员根据某某情况酌情打分”等字样，对确实难以用客观依据量化、细化的评分因素，应将评标委员会成员的自由裁量权控制在最小范围内；

（六）避免与国家有关规定相抵触的原则。

第二十二条 评标方法一般采用综合评估法或经评审的最低投标价法。

（一）综合评估法，按照招标文件规定的中标候选人数量，选择投标文件能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）经评审的最低投标价法，按照招标文件规定的中标候选人数量，选择投标文件能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标人为中标候选人的评标方法。一般适用于具有通用的技术、性能标准或对标的物的技术、性能没有特殊要求的项目。

评审因素的设定应当与标的物的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、售后服务等，且应当细化和量化到相应区间，并设置各区间对应的分值。

第二十三条 招标办根据招标项目申请及技术要求，编制招标文件，及时发布公告。

招标公告应当载明招标人的名称和地址、联系方式、招标项目的名称、内容、范围、规模、实施地点和时间、投标人资格条件要求及必须提供的证明文件要求、提交投标文件的截止时间和方式、评标方法以及获取招标文件的时间和方式、受理异议的联系人和联系方式等事项。邀请招标的项目，由向审查合格的邀请单位发出投标邀请书，投标邀请书参照招标公告的内容发出。

第二十四条 对于潜在投标人在阅读招标文件或者踏勘现场中提出的疑问，申请部门要给予解答，对招标项目技术要求和标准等方面所作的更改要给予澄清、补充、修改的内容应当作为招标文件的组成部分。

投标人在提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容应当作为投标文件的组成部分。

投标人的投标文件应当按照招标文件的要求加盖投标人印章，并由其法定代表人或者其委托代理人签署后，按照要求进行密封和标注，在提交投标文件的截止时间前，送达指定的投标地点、邮箱或提交电子招标投标平台。

第二十五条 有下列情形之一的，招标办应当拒收投标文件：

（一）超过截止时间送达的；

（二）未按招标文件要求密封和标志的；

（三）采用资格预审办法招标的，未通过资格预审申请人提交的；

（四）采用邀请招标的，不是所邀请的投标人提交的；

（五）法律法规规定的其他情形。

第二十六条 招标办应当按照招标文件指定的时间和地点或发出招标文件的电子招标投标平台公开开标或者解密、唱标。现场开标的，投标人自主选择参加；实行电子开标的，所有投标人应当在线参加。参加开标会所有人员应当自觉遵守会场纪律。

第二十七条 招标办应当在开标前24小时以内组建评标委员会及监督成员。评标委员会成员应为5人以上单数，其中技术、经济或者法律等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；对于通用产品、原材料等采用经评审的最低投标价法进行评标或者谈判项目，评标委员会成员应为3人以上单数；评标具体人员由分管副总经理、副总师或部门负责人审定，招标办对评标人员进行考评。

注：日常考评中，评标人员出现上述考评中不当行为一次的，招标监督人员现场应予以口头警告；情节严重的，上报问责，并扣减绩效200元/次。见附件5《评标人员考评表》

第二十八条 评标由评标委员会负责。评标委员会成员应当客观、公正、勤勉地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。任何单位和个人不得干预、影响评委评标和评标结果。评标委员会主任由评标委员会成员自主推荐1名评委担任，评标委员会主任负责组织与协调评标委员会工作。

评标委员会应当按照招标文件制定的评标方法和标准，对投标文件进行客观、公正地评审和比较：

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，应当停止评标工作。招标办做出书面记录，项目申请单位对相应条款进行变更，招标办按照变更申请修订招标文件，重新招标。

（二）评标委员会对投标文件进行形式、资格、响应性审查， 投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，未能作出实质响应的投标，应当予以否决；

（三）评标委员会可以要求投标人以书面形式对投标文件中含义不明确的内容以及明显文字或者计算错误做必要的澄清、说明、补充或者修改。但是澄清、说明、补充或者修改不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（四）投标人的报价可能影响履约的异常低价的，评标成员应当要求投标人以书面形式作澄清或说明，并提供必要的证明材料。投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会可以否决其投标；

（五）评标委员会发现投标人有串通投标等其他方式弄虚作假投标的，应当否决该投标人的投标；

（六）评标委员发现投标人投标资料弄虚作假的，或法律法规和招标文件规定的投标无效的情形，应当否决该投标人的投标。

（七）评标委员会发现投标人违反《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》（国资发改革[2008]139号）相关规定的，应当否决该投标人的投标。

第二十九条 首次招标发布招标公告后，如出现以下情形之一，应当重新招标：

（一）购买招标文件的潜在投标人少于3个的；

（二）按时递交投标文件的投标人少于3个的；

（三）递交投标文件的投标人不少于3个的，经评审、所有投标人均不符合招标文件要求的；

（四）递交投标文件的投标人不少于3个，经评审、仅有1个投标人或2个投标人满足招标文件要求，但投标报价明显与市场价格不相符或高于概算（预算），不适宜继续评标的。

首次招标失败后，项目采购单位对招标相关条款是否变更并形成书面报告并签字，3日内报送招标办。无书面报告招标办不得组织重新招标。

第三十条 招标中如出现按时递交投标文件的投标人不少于3个的，经评标委员会评审，仅有1个投标人或2个投标人满足招标文件要求，且投标报价符合市场价格和项目概算（预算），评标委员会可以继续评标。

第三十一条 重新招标后，出现递交投标文件的投标人少于3个的，可以再次招标；也可以由评标委员会宣布终止招标程序，在履行采购方式转换审批程序后，按照原招标文件约定以及递交投标文件的所有投标人实际数量，选择转换实施竞争性谈判或单一来源，其结果仍按照招标结果进行管理和统计。经评审有效投标人为2个的实施竞争性谈判，有效投标人为1个的实施单一来源谈判。

竞争性谈判或单一来源谈判应当以项目申请书和投标文件为基础，最终价格原则上不得高于标的物概算（预算）和市场价格。

第二次招标后，出现递交投标文件少于3个的，

第三十二条 公司组织招标项目出现前条规定的情形采取其他采购方式时，由项目（采购）单位提出采购方式变更申请，报招标领导小组副组长及组长签批同意后，交招标办组织实施。当时不能完成签批手续的，在3个工作日内补充完善手续。

第三十三条 评标委员会完成评标后，应当提出书面评标报告，如实记载评标内容，依据招标文件或国家规定确定中标候选人或者推荐不超过3个中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员、监督人员签字。评标委员会成员不超过总人数三分之一的对评标报告不签字但又不说明理由的，视为同意评标报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议时，应当按照少数服从多数的原则作出结论。但评标委员会成员对技术等方面提出具有实质性影响的异议或者出现重大分歧意见，应当暂停并封标，报招标领导小组审批，待相关情况确认后，再继续评标。

第三十四条 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的。

（二）分项评分超出评分标准范围的。

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标办发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告招标领导小组。

第三十五条 参加开标、评标活动的人员不得泄露投标文件和评审、中标候选人的推荐等与开标、评标活动有关的任何情况，不得将评标过程中涉及的资料或者数据信息等带离评标区域。

第三十六条 开标、评标过程中使用的文件、表格，连同评标报告等资料由招标办负责收集、整理、存档和归档。

第三十七条 评标结束后，应在发布招标公告的媒介上对中标候选人以符合规定的方式及时进行公示，公示期不得少于3日。公示期截止，没有异议的，依据招标文件或国家规定确定中标人，发布中标公告，并向中标人发出中标通知书；同时通知未中标的投标人。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供履约担保，被查实存在影响中标结果的违法行为，或者公示期间产生相关问题导致中标候选人资格取消，可以根据评标委员会推荐的中标候选人排名顺序确定中标人，也可以重新组织招标。

第三十八条 中标人应当在接到中标通知之日起，10日以内领取中标通知书；逾期不领取的，视为放弃中标。

中标人应当在接到中标通知之日起，中标人应当自领取中标通知书之日起30日以内，与招标方签订合同；逾期不签订的，视为放弃中标。但因招标方造成的推迟除外，需有项目分管领导签署原因说明。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可以取消其中标资格，没收其投标保证金，一年内不允许参加本企业招标项目。

项目采购单位和中标人应当按照招标文件、中标人的投标文件、澄清函和中标通知书及时订立书面合同（含技术协议）。所订立的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作出实质性修改，不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

项目单位应当30日内与中标方签订合同，超期扣减部门绩效2000元、项目负责人绩效500元，加强合同履约过程的实施和管理，防止违法违规行为发生。

招标文件要求中标人交纳履约保证金的，中标人应当交纳；拒绝交纳的，视为放弃中标。

第六章 招标收费

第三十九条 向中标人收取的中标服务费，按照集团公司[2024]132号招投标管理办法附表8规定标准收取。用于发放评委评审费及招标活动中的费用支出，其中评审费评标委员会组长每次按150元，组员每次按100元。

第四十条 招标活动中费用支出项目主要包括：招标文件及其附件印刷费用、会务费用、评委费用、培训费用等。各项费用支出总额应控制在所收取的总费用内，不得超支。

第七章 投诉与处理

第四十一条 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可在应当知道之日起10日内向公司招标办投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应包括以下内容：

（一）投诉人名称、地址和有效联系方式；

（二）被投诉人名称、地址和有效联系方式；

（三）投诉事项的基本事实；

（四）投诉诉求和主张事项；

（五）有效线索和相关证明材料。

第四十二条 有下列情形之一的，不予受理：

（一）投诉人不是所投诉招标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，无法查证的；

（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过投诉时效的；

（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

（六）投诉事项应先提出异议，没有提出异议，已进入诉讼程序的。

第四十三条 公司应当自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起 30个工作日内作出书面处理决定。对于上级部门转交的投诉件，以收到该转交投诉件为收到投诉书之日算起。投诉处理可以进行必要的调查、核验和取证等，所需时间不计算在处理时限内。

第四十四条 公司招标办会同监督组织、项目申请单位，根据调查和取证情况，对投诉事项进行审查，审查结果上报公司招投标领导小组按照下列规定作出处理决定：

（一）投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，应当予以驳回，投诉人1年内不准参加公司招投标活动。

（二）投诉情况属实，招标投标活动确实存在违法行为的，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法规、规章作出处罚。

第四十五条 公司对投诉进行调查处理时，相关部门和人员应积极配合，如实提供所要查阅的音像和文字、图表等资料。

第八章 责任追究

第四十六条 项目（采购）部门、有关管理部门及参加招投标活动的工作人员必须严格保守招投标活动中的秘密，坚持公开、公平、公正原则。

第四十七条 项目申请单位和参加招标投标活动的工作人员有下列违规违纪行为之一的，依规进行处理：

（一）将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）未经规定审批同意，将必须进行招标的项目未进行招标，或者将必须公开招标的项目未进行公开招标的；

（三）泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况、资料；

（四）与投标人串通招标或者在招标投标活动中弄虚作假造成不良后果的；

（五）不按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立合同，或者与中标人另行订立背离合同实质性内容的其他协议的；

（六）利用职权谋取私利、收受贿赂的；

（七）严重影响招标投标活动正常开展的其他违规违纪行为。

第四十八条 投标人有下列违规违纪行为之一的，视情况可以取消中标资格、解除或终止履行合同，扣除投标保证金等，在备选投标人信息库中标记取消投标资格，一年内不允许参加本企业招标项目；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）投标人在投标截止后撤销投标文件的；投标人之间串通投标，或者投标人与项目单位、人员串通投标的；

（二）弄虚作假，以行贿等非法手段谋取中标的；

（三）投标人和招标人相互勾结进行不公平竞争的；

（四）被确定中标后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不按要求签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（五）未按照招标文件的要求实施，与投标承诺严重不符并拒不改正的；

（六）擅自将中标的工程项目转包或者违反规定进行分包的；

（七）捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行诬陷投诉的；

（八）违反法律法规规定的其它情形。

第九章 附则

第四十九条 本办法规定副总经理签批的，如副总经理调离或未任命前，由分管副总师签批。

第五十条 西北能化公司招标投标管理办法未尽条款，可以依据集团公司〔2024〕132号文执行。

第五十一条 本办法自下发之日起开始施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件16《招投标管理办法》同时废止。

附表：1.招标范围和规模标准一览表

2.西北能化公司邀请招标申请表

3.西北能化公司谈判招标申请表

4.招标项目变更采购方式审批表

5.评标人员考评表

6.人员推荐表

附表1

招标范围和规模标准一览表

| 报集团公司招标 | 规模标准（单项合同估价算价） | 西北能化公司招标 | 规模标准（单项合同估价算价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工（矿建、土建、安装等）工程 | ≥50万元 | 施工（矿建、土建、安装等）工程 | ≥30万元 |
| 原（辅）材料、燃料、设备、备件等货物 | ≥50万元 | 原（辅）材料、燃料、设备、备件等货物 | ≥30万元 |
| 咨询服务、评估服务、法律服务、审计服务、租赁服务等，以及勘察、设计、监理、技术开发等服务 | ≥30万元 | 咨询服务、评估服务、法律服务、审计服务、租赁服务等，以及勘察、设计、监理、技术开发等服务 | ≥20万元 |
| 运营维护、设备维修 | ≥50万元 | 运营维护、设备维修 | ≥30万元 |
| 重复性采购项目或不同实施主体的同类采购项目主要指单一货物或同一名称、同一品种货物（原辅材料、燃料、设备、备件等） | ≥50万元 | 重复性采购项目或不同实施主体的同类采购项目主要指单一货物或同一名称、同一品种货物（原辅材料、燃料、设备、备件等） | ≥30 万元 |

附表2

西北能化公司邀请招标申请表

年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概算金额 |  |  | 项目负责人 |  |
| 工 期 |  |  | 联系电话 |  |
| 项目简介：（招标内容、范围及标段划分）： |  |  |  |  |
| 拟邀请投标单位名称、联系人、联系方式及邮箱： 1. （注：邀请投标单位推荐不少于三家） |  |  |  |  |
| 单位负责人签字： 部门盖章： |  |  |  |  |
| 审 批 意 见 | 分管副总经理审批意见： （请选择，勾选） 同 意 □ 签 字： 不同意 □ 日 期： |  |  |  |
|  | 招标领导小组组长审批意见： （请选择，勾选） 同 意 □ 签 字： 不同意 □ 日 期： |  |  |  |
| 附：1.受邀单位资质证件复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证复印件（需加盖单位公章）；申请书及技术规格书等资料。 |  |  |  |  |

附表3

西北能化公司谈判招标申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概算金额 |  |  | 项目负责人 |  |
| 工 期 |  |  | 联系电话 |  |
| 项目简介（招标内容、范围及标段划分）： |  |  |  |  |
| 拟单一来源单位名称、联系人、联系方式及邮箱： |  |  |  |  |
| 原因：（请选择，勾选） □1.需要采用不可替代的专利或者专有技术的； □2.涉及抢险、抢修、救灾，时间紧无法招标的； □3.潜在投标人低于3家的； □4.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的，包括从主机厂或主机配套厂采购部件、配件的，以及需要原供应商或原生产厂对设备或系统进行升级、改造、维修的； □5.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的； □6.公司依法能够自行建设、生产或者提供的； □7.国家规定的其他情形； □8.其他经招标领导小组批准的项目。 □9.其他需要说明： |  |  |  |  |
| 单位负责人签字： 部门盖章： |  |  |  |  |
| 审 批 意 见 | 分管副总经理审批意见： （请选择，勾选） 同 意 □ 签 字： 不同意 □ 日 期： |  |  |  |
|  | 招标领导小组组长审批意见： （请选择，勾选） 同 意 □ 签 字： 不同意 □ 日 期： |  |  |  |
| 附：1.受邀单位资质证件复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证复印件（需加盖单位公章）；2.申请书及技术规格书等资料。 |  |  |  |  |

附表4

招标项目变更采购方式审批表

填报日期：

| 申报单位 |  |  | 计划类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 计划或预算金额 |  | 万元 |
| 原申请采购方式 |  |  | 现申请变更采购方式 |  |  |
| 申请理由 | （陈述变更采购方式的理由，可以以附件形式附后） |  |  |  |  |
| 项目采购单位意见 （盖章）： |  | 业务申请人（签字）： 日期： |  | 部门负责人意见（签字）： 日期： |  |
| 分管副总经理审核意见 | 日期： |  |  |  |  |
| 招标领导小组领导审批 | 日 期： |  |  |  |  |

附表5

评标人员考评表

评标项目：                                                                评标日期：  年  月  日

| 序号 | 日常考评内容 | 评审人1 | .... | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参加评标、评审活动，迟到、早退影响招标的（扣5分） |  |  | 1.日常考评周期为每年元月1日起至12月31日。 2.年度考评得分为90分及以上的，考评结果为“优秀”；年度考评得分为90分以下60分（含）以上的，考评结果为“合格”；年度考评得分为60分以下的，考评结果为“不合格”，暂停一年评标资格，并通报批评。 |
| 2 | 不按招标室规定存放通讯工具、评标中乱接打电话的（扣5分） |  |  |  |
| 3 | 不参与评标、评审活动又不及时请假（扣5分） |  |  |  |
| 4 | 评审过程中不得临时更换评委或允许其他人员进入评标室（扣5分） |  |  |  |
| 5 | 无故拖延评标、评审时间（扣5分） |  |  |  |
| 6 | 无正当理由拒绝在评标、评审报告上签字（扣5分） |  |  |  |
| 7 | 不配合对评标、评审结果的异议、质疑、投诉等事项答复（扣5分） |  |  |  |
| 8 | 将评标、评审过程中涉及的资料或数据信息带离评标评审区域（扣5分） |  |  |  |
| 9 | 评标、评审结论被复议且发现有明显失误（扣10分） |  |  |  |
| 10 | 对应当否决的交易要约文件，不提出否决意见（扣5分） |  |  |  |
| 11 | 未按交易要约邀请文件规定的标准和方法评标、评审（扣10分） |  |  |  |
| 12 | 暗示或者诱导投标人作出澄清、说明（扣10分） |  |  |  |
| 13 | 评标评审过程中，擅自离开评标区域的（扣5分） |  |  |  |
| 14 | 评审人员未及时发现投标人存在围标串标行为（扣10分） |  |  |  |
| 15 | 其他不客观、不公正履行评标、评审职责的行为（扣10分） |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

附表6

| 人员推荐表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 评审时间 |  |  | 评审地点 |  |
| 推荐评委 |  |  |  |  |
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 推荐人 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 监督人员 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

附件14

2026年合同管理办法

第一章 总则

第一条 为加强合同管理，规范经营行为，防控经营风险，维护公司合法权益，依据皖北煤电法务〔2024〕240号皖北煤电集团公司合同管理办法，结合企业实际，制定本办法。

第二条 办法所称合同是指企业为实现一定的经济目的，与其他主体订立的各类设立、变更、终止权利义务关系的协议。

第三条 本办法所称合同管理包括合同签订前期的尽职调查、商谈洽谈、草拟、审查、履行、争议解决、变更终止、终结归档等全过程的管理。

第四条 合同涉及对公司有重要影响的秘密，应当就该秘密的保密事项进行约定。

第五条 合同按内容、金额分重大合同与一般合同两类进行管理。

重大合同包括：兼并重组、对外投资与合作、股权抵押与质押、产权转让；重大资产抵押与质押、重大资产报废与处置、经营性资产对外出租与出借；融资、担保合同；经营场所租赁、土地租赁、征迁安置合同；100万元以上的技术服务、咨询合同；300万元至500万元以下建设工程合同、购销合同；500万元及以上建设工程合同、购销合同由公司初审、上报集团公司法务部复审；其他对企业安全生产经营有重大影响的合同。

正常煤炭采购和产品销售按煤炭采购和产品销售管理办法执行，不属于重大合同范畴，属于一般合同。

一般合同包括：重大合同以外的其他合同。

第二章 管理机构及职责

第六条 公司法定代表人代表公司订立合同、处理合同事务，对合同事务有最终决定权。法定代表人可以授权他人订立合同、处理合同事务。

第七条 公司领导班子和其他成员根据法定代表人授权订立合同，协助法定代表人处理分管范围的合同事务。

第八条 各单位根据职能负责办理相关合同事项：

（一）经管物资部负责防腐保温土建类工程、废旧物资处置、邮寄服务等职责范围内合同起草、组织会审、签订，建立合同台账；

（二）销售采购部负责物资采购合同（含煤炭）起草、组织会审、签订，建立合同台账；负责销售合同起草、组织会审、签订，建立合同台账；

（三）生产技术部负责设计、技改工程等职责范围内合同起草、组织会审、签订，建立合同台账；

（四）安全监管部负责危废、培训、体检、消防、环境检测等职责范围内各项合同起草、组织会审、签订，建立合同台账；

（五）设备管理部负责加工、维修、维保、检测、安装等职责范围内的合同起草、组织会审、签订，建立合同台账；

（六）财务部负责付款方式、质保金、发票、合同涉税事项的审核核定；负责履约保证金的收缴及返还，合同价款的支付等；

（七）综合部负责后勤保障服务、食堂等职责范围内的合同起草、组织会审、签订，建立合同台账；负责合同盖章前的授权、审批的合规性审查；合同专用章加盖、健全合同台账、资料归档的管理；

（八）各申请单位为合同主办单位，负责合同谈判、审核、履行，办理合同变更、解除等事项；

（九）合规办负责拟定合同管理制度，对公司合同涉及商务条款的进行审查，提出风险防控建议；审核符合企业目的及合规性要求违约责任、纠纷处理方式的确定；

（十）合规负责人统一协调处理决策、指导所属单位加强合同管理。

第九条 各单位在合同订立前根据业务和职责确定承办部门（执行部门），由承办部门负责合同的前期准备、磋商谈判、合同文本起草、合同签订、合同履行及纠纷解决等事宜，职责包括：

（一）研究合同必要性和可行性，提出可行性及风险防控方案；

（二）组织开展合同相对方背景调查，运用国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国政府采购网等信息平台对合同相对方的主体资格、资信情况、授权委托、履约能力、诉讼及执行风险等情况进行调查；

（三）组织开展合同磋商、洽谈，起草、初审、修改合同文本；

（四）负责合同文本送审、报批，落实合法合规性意见；

（五）负责协调、跟踪合同履行，评估合同风险，采取风险防控措施，对合同履行中发生的纠纷和发现的问题进行调查、处理、报告，提出综合应对方案；

（六）负责合同资料的整理、移送归档、清理等工作；

（七）协助合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼和申请强制 执行；

（八）其他合同管理工作。

第十条 各单位合同执行部门（承办部门）是根据其职责处理具体合同事项的部门，职责包括：

（一）正确执行合同，评估合同风险，采取风险防控措施；

（二）办理在执行合同过程中需出具的材料；

（三）报告合同履行中发生的纠纷和发现的问题；

（四）其他与执行合同有关的工作。

第三章 授权管理

第十一条 法定代表人代表企业订立合同、处理合同事务，对合同事务有最终决定权。法定代表人可以授权他人订立合同，处理合同事务。

第十二条 下列人员有权代表企业订立合同：

（一）法定代表人；

（二）经法定代表人书面授权的受托人。

第十三条 受托人的权限由《授权委托书》注明。受托人应在授权范围内勤勉、审慎履行职责，因此产生的结果由企业承担。未经授权人同意，受托人不得转委托。

第十四条 重大合同按合同业务内容原则仅授权与相应分管副总经理签订；一般合同按合同业务内容和涉及金额可授权合同承办部门部长或副部长签订合同；融资保险合同、捐赠合同和劳动用工合同由法人代表签订。

第十五条 重大合同在签订前由受托人组织合同涉及各相关专业部门实行集中会审，做好审查记录；一般合同由受托人自行决定采用集中会审或审查会签方式进行审查。各专业部门要对合同涉及本专业的合同条款进行审核、修订及确认，对合同其他内容条款也可提出审查意见。

第十六条 法定代表人授权他人订立合同的，用印前应当审查《授权委托书》。

第十七条 禁止未经授权的任何部门、个人以企业的名义对外订立合同。禁止企业任何部门以部门的名义订立合同。

第四章 尽职调查、起草、初审

第十八条 合同承办部门负责组织开展与合同有关的尽职调查，尽职调查的基本要求：熟悉与业务相关的法律法规政策，了解行业现状、业务背景；核实对方资质、资格；核查对方及投资人、控制人是否与企业党员领导干部存在特定关系，核查确定对方及交易条件的方式是否合规；评估对方信用、能力；核实有关资料的真实性、合法性；核实标的物权属、范围、数量、质量、负担；评估风险，必要时提出风险防控建议；重大合同（向金融类机构融资借款的合同除外）应当撰写尽职调查报告并在报告上签名；其他需要开展的工作。

第十九条 合同承办部门起草合同一般应包括以下条款：合同主体名称、住所地等基本信息；标的、数量、质量、价款或者报酬、税率；合同主体的权利和义务履行期限、地点和方式；违约责任及赔偿损失的计算方法；合同变更、解除、终止条件；解决争议的方法；生效条件、订立日期等。

不同类型合同应结合具体特点和要求，就核心要素、关键条款作出详尽规定。

第二十条 合同承办部门对重大合同或法律关系复杂的合同应当组织相关部门会审后形成合同文本，重点审查技术的可行性、经济的合理性、风控措施的有效性等方面。

（一）技术可行性审查由申请部门、技术主管部门等负责，主要审查以下内容： 1.合同项目是否符合法律法规、规章及有关政府部门的批准文件； 2.合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范； 3.合同价款的确定是否符合企业有关规定；  4.合同条款是否具有可履行性； 5.技术主管部门认为应当审查的其他内容。

（二）经济合理性审查由申请部门、投资、财务、经管、销售采购等部门负责，主要审查以下内容：1.合同条款是否符合国家财经法规和企业财务管理规定； 2.合同约定事项是否符合经济效益原则，合同经济条款是否合理； 3.合同项目是否履行企业相关决策程序及财务预算，应当招标的是否按规定完成招投标程序； 4.合同支付条款是否合理、可行； 5.是否存在涉税风险或税务筹划空间； 6.有关主管部门认为应当审查的其他内容。

（三）风控措施有效性审查由申请部门、技术、投资、财务、经管、法务、合规等部门负责，主要审查以下内容：对方主体资格、资质、信用状况、履约能力； 2.对方提供资料、标的物的真实性、合法性保障； 3.合同所涉技术、货物、服务的知识产权是否侵权； 4.合同项目风险分担条款是否公平合理； 5.合同项目验收、检验条款是否具有操作性； 6.合同权益受侵害是否有针对性条款等予以法律保护； 7.有关主管部门认为应当审查的其他内容。

第二十一条 各单位合规人员开展合同合法合规性审查的内容主要包括：1. 合同主体是否适格；2.合同条款是否完整、形式是否合法； 3.合同内容是否存在无效、被撤销或其他法律风险； 4.合同权利和义务、违约责任和争议解决条款是否明确、妥当； 5.合同订立程序是否符合法律法规、规章、规范性文件等规定； 6.合同是否减损合法权益，如违法损害国家、集体、第三人的合法权益； 7.按规定需要报经备案、登记或批准的，是否已经备案、登记或批准； 8.根据拟订立合同实际应当审查的其他内容。

第二十二条 公司合规部门审查合同应当核查送审资料，对合法合规性给予明确意见，针对合同风险提出防控建议。合同承办部门应当根据合法合规性审查意见，进一步与合同对方沟通协商，对合同文本做针对性修改完善。合同承办部门对合法合规性审查意见有异议的，应及时沟通，必要时报公司合规负责人协调处理。

第二十三条 已审查重大合同仍存在疑问的，可以提请集团公司法务部协助审查，同时附送合同有关资料及前期审查意见。

第五章 合同签订、履行、变更及解除

第二十四条 实行合同会审制，由承办单位负责联络组建，会审侧重合同履行的适当性和可行性，合同履行的合法性和合规性。由分管领导或分管副总带领各成员单位按照各自职责审核合同相关内容。

合同内容主要包括但不限于：合同主体资格资质、合同标的、数量、质量（技术要求）、税率、合同价款及支付方式、履行期限、地点和方式、验收标准、双方权利义务、违约责任、争议解决方式等内容。

第二十五条 送签合同时应当向法定代表人或法定代表人授权决定合同事务的人报告合同目的、尽职调查、权利义务、审查意见及落实情况。

第二十六条 订立合同应当经法定代表人授权，同时加盖企业合同专用章；加盖印章应当符合约定，多页合同应当同时加盖骑缝章。

第二十七条 未经审查的合同不得订立。禁止倒签合同。未订立书面合同，但因应急、抢险等实际发生合同成立、履行事实，确需完善合同形式及约定有关内容的，应当报法定代表人决定。

第二十八条 当合同主体、内容、履行方式发生变更时，由合同执行单位按合同签订流程办理变更手续，以防范风险。

第二十九条 合同执行部门（承办部门）在合同履行情况下应遵循以下原则：

（一）严格审查合同约定的履行实质条件是否具备，所需要的凭证是否齐全和真实有效；

（二）严格查验合同对方办理人员是否有权代表合同对方，是否持有有效授权文件；

（三）严格查验合同对方人员是否与合同、投标文件中明确的项目负责人等关键人员一致，是否存在违法分包、转包的情况；

（四）没有先后履行顺序的合同，双方应当同步履行。在对方履行之前或对方履行不符合约定时，应拒绝其相应的履行要求；

（五）有先后履行顺序的合同，合同对方应当先履行而不履行或履行合同不符合约定的，应当暂停履行合同；

（六）严格按照授权权限处理合同事务。

第三十条 合同履行过程中，出现下列情形之一的，合同执行部门应当提出对策或建议，在法务合规部门的指导下，及时采取应对措施，最大程度避免或减少损失：

（一）出现不可抗力、情势变更等情形，可能影响合同正常履行的；

（二）己方因客观原因无法履行合同义务的；

（三）合同依据的法律法规、规章、政策修改或者废止， 可能影响合同正常履行的；

（四）对方财产状况恶化、转移财产、丧失商业信誉、被纳入失信被执行人名单、被处以重大行政处罚、丧失或者可能丧失履行能力的；

（五）对方存在已实际违约或预期违约情形的；

（六）其他可能影响合同履行的情形。

第三十一条 合同发生纠纷，合同执行部门应自纠纷发生之日起三日内向分管领导报告，通报法务合规部门，并及时查明事实，并收集相关资料，包括合同纠纷的起因、合同的履行情况、违约情 形、损害后果、违约行为与损害结果之间的因果关系及免责事由等，组织相关部门评估合同纠纷可能产生的不利后果，研究制定综合应对方案，提出化解方法，维护权益、减少损失。

第三十二条 解决合同纠纷，应成立由合同执行部门的分管领导牵头，法务合规负责人配合，合同承办部门、法务合规部门等参加的风险处置工作小组，主动与合同对方协商、沟通，能够通过和解、调解等方式解决的，及时订立书面协议；经充分沟通协商，仍无法达成一致意见的，应当在法定期限内，采取向具有管辖权的人民法院起诉，或者根据合同的约定向仲裁机构申请仲裁等方式维护合同权益。

第六章 合同登记、备案、归档管理

第三十三条 合同订立后，合同管理主管部门应当向档案室送存以下合同资料（劳动合同除外）：

（一）合同项目批准文件、尽职调查报告、可行性研究报告、风险评估报告、项目建议书、意向书及上级批复文件；

（二）招标投标文件，合同谈判备忘录、纪要和有关合同往来的信函、传真、图表、电子邮件、电话记录；

（三）合同磋商记录、合同文本送审稿、合同原件；

（四）专业部门会审意见、合法合规性审查意见；

（五）合同变更、终止、解除所签订的协议；

（六）风险处置情况说明；

（七）其他与合同有关的资料。

第三十四条 合同文档的查阅、复制、外借应履行审批手续。借阅人涂改、伪造、销毁、丢失的应承担行政或法律责任。

第三十五条 将合同原件列为秘密级文件，任何人不得对外公开，特殊情况需经董事长/总经理签字审批方可对外公开。履行完毕后的合同长期保存于档案室。

第七章 监督、考核

第三十六条 在合同管理中，具有下列情形之一的，视情节及后果，给予责任人组织处理或党纪政务处分：

（一）尽职调查疏忽大意或隐瞒重大不利事实，提供的资料、报告严重失实，导致合同出现重大风险或造成损失的；

（二）未履行审查程序订立合同的；

（三）未按合法合规性审查意见订立合同的；

（四）倒签合同的；

（五）应发现而未发现合同违法违规问题，导致重大风险或造成损失的；

（六）订立合同前隐瞒重大不利事实或重要资料，导致重大风险或造成损失的；

（七）丢失、损毁合同资料，因此出现重大风险或造成损失的；

（八）在合同签订环节，擅自变更合同条款的；

（九）未经批准不执行合同，因此出现重大风险或造成损失的；

（十）擅自放弃合同权益的；

（十一）不及时主张合同债权，导致诉讼或仲裁时效经过的；

（十二）未按规定报告、处理合同纠纷，造成新的损失发生或风险扩大的；

（十三）索要、收取对方或第三人财物的；

（十四）与对方或第三人恶意串通，损害企业合法权益的；

（十五）失职被骗造成损失的；

（十六）受委托人履行职责有过错，出现重大风险或造成损失的；

（十七）受委托人超越授权权限处理合同事务的；

（十八）其他违反本办法的行为。涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

第八章 附则

第三十七条 本办法规定副总经理、总工程师签订的，如副总经理、总工程师调离或未任命前，由分管副总师签订。

第三十八条 本办法适用公司各类业务合同，未尽事宜，参照集团公司合同管理办法执行。

第三十九条 本办法自印发之日起施行，原西北能化经营〔2025〕2号西北能化公司2025年经营管理与监督考核实施意见中附件17《合同管理办法》同时废止。

附件15

2026年合规管理若干规定

为推动西北能化公司合规管理工作，加快提升依法合规经营管理水平，着力打造法治国企，有效防控合规风险，保障企业持续健康发展，根据西北能化公司办〔2022年〕124号合规实施细则（试行）、西北能化公司办〔2022年〕134号合规委员会议事规则等合规工作的基础上，制定2026年合规管理日常工作若干规定，具体如下：

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“强内控、防风险、促合规”为目标。筑牢“三道防线”切实发挥制度对规范流程、提高效率、防控风险，提升公司合规管理水平。

二、工作原则

（一）坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。

（二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门，实现上下贯通。

（三）坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，明确业务单位及职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。

（四）坚持务实高效。建立健全符合企业实际的合规管理架构，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理。

三、主要目标

（一）体系更加健全。形成与公司发展情况、业务复杂程度，架构完整、层级清晰、运行高效的合规管理体系。

（二）机制运行顺畅。合规风险识别、合规审查、合规检查、合规考核等关键流程实现常态化。

（三）风险有效管控。重大合规风险事件得到有效遏制，违规事件数量及影响显著下降，应对风险能力显著增强。

（四）文化深入人心。全员合规意识普遍提升，“主动合规”“人人合规”的文化氛围更加浓厚，合规成为员工的自觉行动。

四、重点工作

（一）加强党的领导

1.坚持党委对合规管理的全面领导，党委中心组每年专题学习习近平法治思想不少于 2 次，强化依法合规经营意识。

责任单位：综合部

2.每年至少召开1次法治建设（合规管理）工作会议。

责任单位：综合部  合规管理部门

3.合规委员会每年至少召开1次会议。

责任单位：综合部

（二）制度建设

4.常态化开展制度“废改立”，每年2月底之前形成制度废改立清单，由综合部汇总将制度立改废清单报合规管理办公室。

责任单位：各部门  综合部

5.动态优化“三重一大”决策制度，每年开展 1 次“三会”议事规则、董事会授权清单执行情况评估，及时进行制度修订完善。

责任单位： 综合部

6.对现行有关规章制度缺陷进行评估，更新2026年制度废改立工作计划，同时上报2026年制度执行情况。

责任单位：各部门

（三）合规审查

7.规范“三会”会议通知、资料送达、议案格式、会议记录，研究决策涉及公司重大利益的事项要按规定提前汇报。

责任单位：综合部

8.将合规审查作为必经前置程序嵌入经营管理行为。各部门应严格重大事项合法合规性审查，具体为：承办业务部门牵头的规章制度、重大决策等事项必须履行合规审查手续，并认真填写《合规审查表》；重大合同履行合同会审会签的同时填写《重大合同合规审查表》，由承办业务部门、分管领导履行合规审查手续。对制度、重大决策、重大合同合规首席官提出明确意见并签字。

责任单位：各部门

- 将合法合规性审查和重大风险评估作为重大决策事项必经前置程序，党委会、董事会研究讨论或审议涉及法律合规相关议题。

责任单位：各部门  综合部

10.各部门每月底前将本月已完成备案合同进行情况统计，将统计情况上报综合部，综合部对合同统计情况进行核查，确认无误后上报合规管理办公室，由合规办公室报送集团公司法务部。

责任单位：各部门、综合部、合规管理部门

（四）案件管理

11.每月月底各业务部门报送案件情况，合规管理部门向集团公司法务部报送案件当事人、案由、涉案金额、工作进展、工作专班成员等信息汇总表。

责任单位：各部门、合规管理部门

12.严格执行《皖北煤电集团公司法律纠纷案件管理办法》，试行案件应对“五严一快”（严密工作部署、严格事实调查、严格证据把关、严格策略制定、严控重大风险、快速响应处置）工作法，重大案件会商会审。

责任单位：各部门

13.各部门每年开展1次法律纠纷风险排查，排查结果由合规管理部门报集团公司法务部备案。

责任单位：各部门

14.案件办结30日内，通过法律意见书、建议函等方式推动相关单位完善制度，堵塞管理漏洞。按照集团公司法律纠纷管理办法做好报告、处置工作，案件处理完毕30日内撰写案件分析报告。

责任单位：各部门

（五）风险识别

15.全面梳理重点岗位合规风险，制定岗位合规职责清单，定期更新完善；全面梳理重点业务流程合规风险，制定流程合规管控清单，定期更新完善。

责任单位：各部门

16.每年定期开展内控测试和评价，对发现的内控缺陷等问题及时处理、报告。

责任单位：财务部

17.坚持重大风险清单管理，每年初开展1次全面重大风险识别清单，确定防控目标、提出针对性防控化解措施，将风险报告结果上报合规管理办公室。

责任单位：各部门

（六）风险应对与责任追究

18.公司内部进行经管、财务、安全生产、质量环保等监督检查时，应当将合规管理列入监督检查内容，对发现的合规风险、合规隐患、违规问题进行记录并提出整改要求，检查完毕后应当向合规管理办公室通报记录备案，跟进后续整改情况。

责任单位：各部门

19.各单位落实合规管理报告制度，因违法违规行为造成的合规风险事件，有关单位必须第一时间向公司报告并在相关事件发生之日起48小时内提交书面报告。

责任单位：各部门

20.公司合规管理办公室在开展合规管理工作中发现违纪违法问题，应及时向纪委通报或移交有关线索。

责任单位：合规管理部门

（七）考核评价

21.年末对公司各业务部门合规工作完成情况进行考核评价，包括对员工未按时参加合规培训的，对未按时报送合规管理年度总结或报告等日常工作未完成的，给予单位负责人通报批评，并责令整改。

责任单位：合规管理部门

22.年末对全年合规管理工作中发现的问题、风险隐患进行跟踪，对风险隐患整改落实情况进行监督评价。

责任单位：各部门

（八）合规文化

23.领导干部带头签署合规承诺书，全员动态合规承诺书签订率100%

责任单位：各部门

24.各部门12月底向合规管理办公室报送本部门合规管理年度总结，提出合规管理建议。

责任单位：各部门

25.每年开展普法宣传活动不少于1次。

责任单位：各部门  合规管理部门

26.建立常态化合规培训机制，公司每年至少开展1次合规培训，对重点领域、高风险岗位人员及基层一线人员组织开展相关制度及业务合规培训，提升合规意识和合规能力。

责任单位：各部门  合规管理部门

（九）其他

27.及时关注集团公司合规管理工作方面相关政策制度，落实制度要求开展合规管理工作；完成上级指派的临时性合规管理任务；配合上级部门合规巡查，对发现的问题及时进行整改。

责任单位：合规管理部门

（十）附表

1.合规委员会组织机构及人员情况表

2.重大合同合规审查表

3.合规审查表

4.合规管理工作考核评价表

附表1

西北能化公司合规委员会人员情况表

| 姓 名 | 合规委员会 | 部门/职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任安全 | 合规委员会主任 | 党委书记/董事长 | 13956830011 |
| 郭 勇 | 合规委员会主任 | 副总经理（主持工作） | 13955443010 |
| 訾道强 | 合规委员会委员 | 党委副书记/纪委书记 | 17330707379 |
| 陈争峰 | 合规委员会委员 | 副总经理 | 13035001879 |
| 丁亚武 | 合规委员会委员、首席合规官 | 副总经理 | 15835749191 |
| 余 顺 | 合规委员会委员 | 总工程师 | 18047959912 |
| 朱孟茹 | 合规办管理员 | 经管物资部 | 15148416123 |
| 王 锋 | 合规委员会委员（负责日常工作联系、会议组织等事宜） | 综合部部长 | 19012632769 |
| 卢 军 | 合规委员会委员 | 副总工程师兼设备管理部部长 | 15134861572 |
| 武云飞 | 合规委员会委员、合规管理员 | 副总经济师兼经管物资部部长 | 13966154366 |
| 陈方悟 | 合规委员会委员 | 副总工程师兼安全监管部部长 | 18655487653 |
| 陈四华 | 合规委员会委员 | 生产技术部部长 | 15655425588 |
| 吕彩利 | 合规委员会委员 | 人力资源部（党群部）部长 | 15047700008 |
| 霍爱会 | 合规委员会委员 | 纪委副书记 | 13956482069 |
| 韩 涛 | 合规委员会委员 | 调度指挥中心主任 | 17792076160 |
| 毛明礼 | 合规委员会委员 | 销售采购部部长 | 15505548280 |
| 韩 轲 | 合规委员会委员 | 财务部部长 | 17775068800 |

依据西北能化公司办〔2022年〕124号合规实施细则和西北能化公司办〔2022年〕134号合规委员会议事规则等条款规定编制。

依据皖北煤电集团有限公司干任免[2025]13号经研究“丁亚武任西北能化公司首席合规官”编制。

西北能化公司各部门合规管理员情况表

| 部 门 | 业务部门合规管理人员 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经管物资部 | 朱孟茹 | 15148416123 | 经管物资部 |
| 安全监管部 | 刘初寒 | 18209569138 | 安全监管部 |
| 设备管理部 | 陈献军 | 13955458828 | 设备管理部 |
| 销售采购部 | 郭 佳 | 15548558677 | 销售采购部 |
| 综合部 | 芦 婧 | 18847143835 | 综合部 |
| 生产技术部 | 任伟兴 | 15647128223 | 生产技术部 |
| 调度中心 | 刘 阳 | 14794836772 | 调度中心 |
| 人力资源部 | 魏艳昕 | 15047595653 | 人力资源部 |
| 财务部 | 张美慧 | 15242158393 | 财务部 |

依据西北能化公司〔2022年〕124号合规实施细则第十三条、第十四条等条款规定

附表2

重大合同合规审查表

| 合同名称 |  |  | 甲方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额 |  |  | 乙方 |  |  |  |
| 承办部门 |  |  |  |  |  |  |
| 审查范围 |  |  |  |  |  |  |
| 质保金 |  |  |  |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |  |  |  |
| 程序审查 | 是否符合法律法规、政策、国资监管规定等，以及公司章程、规章制度等规定的程序要求。 |  |  |  |  |  |
| 内容审查 | 是否存在违反法律法规、政策、国资监管规定等，以及公司章程、规章制度等规定的内容；是否存在显失公平、重大风险隐患或损害公司重大利益等内容。 |  |  |  |  |  |
| 审查结果 | 本合同不违反法律法规及监管规定，可以进行签订。 建议合同执行部门加强履约监管。 |  |  |  |  |  |
| 承办业务人员审查意见 | 签字： | 承办部门负责人审查意见： |  |  | 签字： |  |
| 承办业务部门分管领导审查意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 公司合规首席管 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 本审查表一式两份，一份留承办部门保存，一份合规管理办公室保存（含合同一份）。承办部门合规管理员、部门负责人审查意见可附后。 |  |  |  |  |  |

附表3

合规审查表

| 事项名称 |  | 资料名称（可附后） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承办部门 |  |  |  |  |
| 审查范围 |  |  |  |  |
| 权限审查 | 是否属于法律法规、政策、国资监管规定等，以及公司章程、规章制度规定的职责权限范围。 |  |  |  |
| 程序审查 | 是否符合法律法规、政策、国资监管规定等，以及公司章程、规章制度等规定的程序要求。 |  |  |  |
| 内容审查 | 是否存在违反法律法规、政策、国资监管规定等，以及公司章程、规章制度等规定的内容；是否存在显失公平、重大风险隐患或损害公司重大利益等内容。新制（修）定（订）规章制度内容与其他规章制度冲突或存在协调性、衔接问题的，要制订或提出可行的解决方案，比如修订或废止其他规章制度。 |  |  |  |
| 承办业务部门合规管理员审查意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 承办业务部门负责人审查意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 承办业务部门分管领导审查意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 | 本审查表一式两份，一份留承办部门保存，一份合规管理办公室保存。承办部门合规管理员、部门负责人审查意见可附后。 |  |  |  |

附表4

合规管理工作考核评价表

| 序号 | 要素及标准 | 完成情况 | 依据或事实材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否指定合规管理员 |  |  |
| 2 | 是否全面梳理重点岗位合规风险，制定岗位合规职责清单，定期更新完善 |  |  |
| 3 | 是否全面梳理重点业务流程合规风险，定期更新完善业务流程管控清单 |  |  |
| 4 | 是否建立并定期更新合规风险识别预警清单 |  |  |
| 5 | 是否开展制度评估清理及立改废工作，编制制度立改废计划 |  |  |
| 6 | 是否编制制度废改立清单 |  |  |
| 7 | 是否编制进行“三重一大”合法合规性审查 |  |  |
| 8 | 是否按时完成备案合同进行情况统计，并上报统计情况 |  |  |
| 9 | 是否按时报送案件情况 |  |  |
| 10 | 是否定期开展1次法律纠纷风险排查 |  |  |
| 11 | 是否在案件处理完毕30日内要撰写案件分析报告（若无则不填） |  |  |
| 12 | 是否每年初开展1次全面重大风险识别评估 |  |  |
| 13 | 是否每年定期开展内控测试和评价 |  |  |
| 14 | 是否将合规列为监督检查内容，并汇报检查结果 |  |  |
| 15 | 是否及时报告合规风险，组织或配合开展应对处置、违规问题调查和整改 |  |  |
| 16 | 是否将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，做到应审必审 |  |  |
| 17 | 是否对全年合规管理工作中发现的问题、风险隐患进行跟踪，对风险隐患完成整改落实 |  |  |
| 18 | 是否开展合规培训、普法宣传教育，提升合规意识 |  |  |
| 19 | 合规承诺书签署率100% |  |  |
| 20 | 是否按要求报送合规管理年度报告 |  |  |
| 21 | 是否完成上级指派的临时性合规管理任务 |  |  |

承办业务部门负责人签字：                   部门合规管理员：